Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací

1. Zahájení prací započne dnem podpisu smlouvy
2. Průběžná kontrola prací proběhne každých 14 dní dle vzájemné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem (orientačně to bude začátkem července, v půlce července, koncem července a v sprnu)
3. Kontrolní den provedených prací bude stanoven na 30.7.2025 a to schůzkou na místě realizace
4. Předání díla proběhne dne 10. 8. 2025 tak, aby k tomuto dni byl výtah dokončen a byla vystavena veškerá potřebná potvrzení a zkoušky k provozu výtahu.

Z kontrol a kontrolních dní může být pořízen záznam do stavebního deníku dodavatele.

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích

Zhotovitel čestně prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy nebude využívat žádné poddodavatele.

Za Zhotovitele

-----------------------------------------------

Jan Žídek

Jednatel společnosti