

Marek Holub

Bártova 282/14

719 00 Ostrava-Kunčice

Váš dopis zn**.:**

Ze dne:

Naše zn: OVs 2225/0

Vyřizuje: XXX

Tel.: XXX

E-mail: XXX

Datum: 20.6.2025

# **OBJEDNÁVKA OVs 2225/0160 Splatnost faktury: 30 dnů od doručení**

**„OPŠ 09/2024 – VT Ostravice, jez Hrabová ř. km 12,010 - ruční odstranění sedimentu z rybochodu, k.ú. Hrabová “ č. stavby 8866,** DHM 6324

Na základě telefonické poptávky a pochůzky na místě samém objednáváme u Vás provedení veřejné zakázky malého rozsahu, která spočívá v odstranění povodňových škod 2024 na VT Ostravice, jez Hrabová, km 12,010 ručním odstraněním sedimentu z rybochodu.

**Rozsah prací**: Pro odstranění nežádoucího stavu na rybochodu jezu Hrabová, LB, VT Ostravice, ř. km 12,010, je nutno provést ruční odstranění sedimentu. Veškeré práce budou provedeny bez použití mechanizace. Nejprve dojde k demontáži kompozitních roštů v rozsahu, který určí zástupce VHP Ostrava. Kompozitní pororošty nesmí zůstat po dobu realizace volně bez dozoru. Po ukončení pracovní směny musí být vždy osazeny zpět s provedením kontroly zástupcem VHP Ostrava. V případě odcizení či poničení nese plnou odpovědnost za škodu dodavatel. Po demontáži pororoštů musí být rybochod řádně zabezpečen proti pádu kolemjdoucích. Odtěžený materiál musí být zlikvidován dle platných předpisů a nařízení. Práce budou účtovány hodinovou sazbou dle nabídky zhotovitele: 280,-Kč/hod. Přílohou pro fakturaci bude stavební deník, který bude na stavbě vždy k nahlédnutí a pro případný zápis mezi objednatelem a zhotovitelem.

**Předpokládaná hodnota do: 120.000,-Kč bez DPH**

Podkladem pro fakturaci bude mimo stavební deník doklad o řádném zlikvidování sedimentů s uvedením částky za likvidaci a dopravu.

Očekáváme od Vás potvrzení objednávky. K předání akce vyzvěte technika VHP Ostrava Mgr. Zuzanu Salátovou, tel. XXX.

V průběhu prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel se zavazuje,   
že předem projedná případný vstup na pozemky třetích osob. Pokud způsobí svou činností škodu na majetku objednatele nebo třetí osoby, je povinen ji odstranit nebo v plné hodnotě uhradit nejpozději do doby předání a převzetí prací.

Objednatel neručí za škody způsobené na majetku zhotovitele a prováděném díle zvýšenými průtoky, třetí osobou nebo vyšší moci. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady BOZP, PO a likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací.

**Začátek realizace: červen 2025 Ukončení prací: 31. červenec 2025**

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu-daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě (předat druhé smluvní straně), a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují (jsou jejími kontaktními osobami), informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditorů pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne nabytí účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik   
do 30 dnů od jejího uzavření.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky neidentifikoval možnosti uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání a inovací, v souladu s § 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které by zároveň splnily principy 3E (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89\_2012 Sb., občanský zákoník.

**Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!**

Pro fakturaci uvádíme následující potřebné údaje:

**Objednatel:** *Povodí Odry, státní podnik*

*Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava*

*Doručovací číslo: 701 26*

**Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:** *Povodí Odry, státní podnik*

*Závod Frýdek – Místek*

*Horymírova 3853*

*738 01 Frýdek – Místek*

Podpis objednatele Podpis zhotovitele

Datum: Datum: 25. 6. 2025

XXX XXX

***XXX***

***ředitel závodu 2 Frýdek -Místek***

2***.***