SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace,

IČ: 64328678

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno

zastoupená PaedDr. Marií Vlčkovou, ředitelkou

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Huslík s.r.o., IČ 25527495, DIČ: CZ25527495

sídlo Karlova 12, 614 00 Brno

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně pod 
sp. zn. C 30590 zastoupeným Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy, místo a doba plnění

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je oprava podlah učeben ve školní budově Jana Broskvy 3 v Brně (dále jen „Dílo“):

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

(3) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 20.8.2017.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla činí 94.574,00 Kč bez DPH a 114.435,00 Kč včetně DPH.

(2) Zhotovitel vyúčtuje cenu za Dílo daňovým dokladem – fakturou bez zbytečného odkladu po převzetí Díla objednatelem.

(3) Objednatel zaplatí cenu za Dílo bezhotovostním převodem na účet zhotovitele podle platebních dispozic uvedených na faktuře. Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne převzetí faktury objednatelem.

III. Předání a převzetí díla

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

IV. Práva a povinnosti stran

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby bylo provedeno řádně a mohlo být předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. I této smlouvy.

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, jakož i upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky.

V. Smluvní pokuty

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním Díla v termínu podle čl. I této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VI. Závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

(2)Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(4) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost jejího zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Vložení smluv do příslušného registru provede objednatel.

V Brně dne 1.8.2017							V Brně dne 1.8.2017

………………………………				………………………………

Objednatel						Zhotovitel