Číslo jednací: 24160/SOPK/24

# Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo č.j. 20334/SOPK/23 ; č. sml. popfk-017b/44/23 ze dne 15.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: 		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení:

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

IČO: 27720161

DIČ: CZ27720161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16097

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Ježek, jednatel, e-mail: obchod@hydrokov.cz, telefon: +420 384 722 033

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem ke skutečnosti, že se během realizace stavby v těsné blízkosti lokality vyskytl ZCHD bobr evropský, bude z důvodu ochrany technického objektu hráze použita vhodnější mocnost kamenného opevnění. Tato změna byla navržena dle Standardu SPPK B02 007:2022 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem (AOPK ČR). Kamenný zához bude tvořen z větších kamenů o min. velikosti zrna 50 cm a více a min. hmotnosti kamene 40 kg a více. Cílem opatření je zamezit bobrovi v hrabání nor tím, že se vytvoří nepropustná vrstva kameniva o takové mocnosti a hmotnosti, která je pro bobra nepřekonatelná a odradí ho od hrabání nor.

  - V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 2.1 tohoto Dodatku bylo nutné přistoupit též ke zvýšení mocnosti kamenné patky stabilizující mohutnější kamenný zához, aby nedošlo k jeho sesuvu do zátopy rybníku.

  - Položkový rozpočet změn je specifikován v Příloze č. 1 Změnový list č.2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

  - Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Detailní vyčíslení hodnoty změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH:

- Změny dle dodatku č. 1:

| Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo | Změna č. 1 „méněpráce“ | Změna č. 2 „vícepráce“ | Celková hodnota změny | Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 888 888 Kč | 1 081 256 Kč | 1 529 516 Kč | 2 610 772 Kč | 6,71% (< 15%) |

- Změny dle dodatku č. 2:

| Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo | Změna č. 1 „méněpráce“ | Změna č. 2 „vícepráce“ | Celková hodnota změny | Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 888 888 Kč | 199 412,50 Kč | 625 625 Kč | 825 037,50 Kč | 2,12% (< 8,29 %) |

- Kumulativní změny:

| Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo | Změna č. 1 „méněpráce“ | Změna č. 2 „vícepráce“ | Celková hodnota změny | Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 888 888 Kč | 1 280 668,50 | 2 155 141,00 | 3 435 809,50 | 8,83% (< 15%) |

  - Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,

byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).

  - Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:

- Cena bez DPH:	 	 39 763 360,50 Kč

- DPH 21%:                	   8 350 305,71 Kč

- Cena vč. DPH:	        48 113 666,21 Kč

- Zhotovitel je plátce DPH

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 písm. ZZVZ.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

  - Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha 1 –Změnový list č. 2 – Tisovské rybníky

| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR |  | Ing. Miroslav Ježek jednatel |