**Smlouva o dílo**

*MVTP/Sml/HP/68/2025*

uzavřená ve smyslu § 2586–2635, zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. **Smluvní strany**
2. **Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč

IČO: 000 91 766

zastoupená: Ing. Michalem Zábršem, ředitelem

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*jako „Objednatel“ na straně jedné*

a

**Rostislav Křivan**

bydliště: Březinova 97, 67 551 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: 68596871

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

emailová adresa, tel.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Neplátce DPH*

*jako „Zhotovitel“ na straně druhé uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“).*

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy je provedení malířských prací v objektu Muzea Jemnicka (dále jen „dílo“), a to v rozsahu:
* příprava povrchů,
* výmalba stěn a stropů v rozsahu 1. a 2. nadzemního podlaží (dále NP),
* úklid po dokončení výmalby 2. NP, úklid 1. NP zajišťuje investor stavby.
1. Dílo bude realizováno ve dvou etapách:

1. etapa: výmalba 2. nadzemního podlaží, 58 500 Kč

2. etapa: výmalba 1. nadzemního podlaží, 40 000 Kč

1. Každá etapa bude dokončena samostatně a bude předmětem samostatného předávacího protokolu a fakturace.
2. Celkové dokončení díla nejpozději **do 30. září 2025**.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v dohodnutém termínu, kvalitě a provedení. Objednatel je povinen za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
4. **Cena a způsob placení**
5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla činí: **98 500 Kč** (slovy: devadesát osm tisíc pět set korun českých).
6. Cena zahrnuje všechny položky nutné k řádnému splnění všech závazků Zhotovitele dle této smlouvy, včetně veškerých nutných nákladů s tím spojených (materiál, cestovné apod.). Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.
7. Cena se může změnit v případě zjištění víceprací, zejména z důvodu špatného technického stavu podkladu, nutnosti škrábání starých vrstev nebo jiných nepředpokládaných zásahů.
8. Každá změna ceny musí být odsouhlasena oběma stranami na základě uzavřeného písemného dodatku.
9. Každá etapa bude fakturována samostatně na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma stranami.
* 1. etapa: 58 500 Kč (padesátosmtisícpětset korun českých)
* 2. etapa: 40 000 Kč (čtyřicettisíc korun českých)
1. Dohodnutá částka bude Zhotoviteli uhrazena se splatností 21 dní po předání části díla na účet Zhotovitele č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude uveden název projektu: **CZonA (ATCZ00119).**
3. **Ukončení smlouvy**
4. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
5. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nedodá dílo v termínu uvedeném v článku II. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy dohodnuté. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud Objednatel nezaplatí cenu za řádně a včas provedené dílo v termínu uvedeném v čl. III. odst. 3. této smlouvy.
6. **Smluvní pokuty**
7. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny nebo její části podle článku III. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
8. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla podle článku II. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši 0,5 % z Ceny za každý den prodlení až do předání díla.
9. **Ustanovení společná a závěrečná**
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany sjednávají, že tato Smlouva a vztahy touto Smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, z nichž se přednostně použijí ustanovení týkající se Smlouvy o dílo.
12. Tuto Smlouvu lze měnit jen formou písemného Dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
13. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
15. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.
17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Třebíči dne:…………………………

……………………………………………………

Rostislav Křivan

V Třebíči dne:………………………………

………………………………………………..

Ing. Michal Zábrš

ředitel

Muzeum Vysočiny Třebíč