Smlouva o dílo č. Q25-0342

Oprava VN ochran výměnou

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

I. 	Smluvní strany

Objednatel: Teplárna Písek, a. s.

se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

IČO: 60826801

DIČ: CZ60826801

zastoupený: 	Karel Vodička, předseda představenstva

JUDr. Ing. Michal Čapek, místopředseda představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 640

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Karel Vodička, předseda představenstva

JUDr. Ing. Michal Čapek, místopředseda představenstva

Osoby oprávněná jednat ve věcech obchodních:

Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:

Michal Kápl, vedoucí provozu

Zdeněk Balek, vedoucí elektro

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Siemens, s.r.o.

se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00

IČO: 00268577

DIČ: CZ00268577

zastoupený: 	Kamil Černín, Obchodně technický zástupce SI EA S AUT

Jan Hladký, Komerční projektový manažer SI EA FIN

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1

číslo účtu: 1013384001/2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 625

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Kamil Černín, Obchodně technický zástupce SI EA S AUT

Jan Hladký, Komerční projektový manažer SI EA FIN

Osoby oprávněná jednat ve věcech obchodních a technických:

Kamil Černín, Obchodně technický zástupce SI EA S AUT

dále jen "zhotovitel"

II. 	Předmět díla

2.1 	Předmětem smlouvy je zhotovení díla Oprava VN ochran výměnou, blíže specifikovaného v příloze č. 3 této smlouvy – Specifikace díla (dále jen „dílo“), a to na adrese Teplárna Písek, U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek 1, .

2.2 	Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla postupovat s odbornou péčí, neohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu v místě plnění a dodržovat právní předpisy České republiky a technické normy vztahující se k dílu, vnitřní předpisy objednatele a pokyny objednatele, platné či zhotoviteli známé ke dni podpisu této smlouvy. Jestliže jakékoli informace předané objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné, je objednatel povinen obstarat chybějící informace.

2.3	Objednatel obstará svým jménem veškerá nezbytná povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro zhotovení díla. Podklady a informace objednatele, které byly nebo budou zhotoviteli předány, musí být v souladu s právními předpisy České republiky a technickými normami. Objednatel garantuje správnost a úplnost těchto podkladů a informací.

2.4	Jestliže během zhotovování díla vznikne potřeba změnit rozsah prací, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo dojde-li k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při zhotovování díla nebo z odborných znalostí zhotovitele (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost objednateli a vyčkat jeho dalších písemných pokynů. V případě písemného souhlasu objednatele s jejich provedením, je zhotovitel povinen provést vícepráce za stejné jednotkové ceny, jaké byly použity v nabídce zhotovitele. V případě, že objednatel nebude písemně souhlasit se změnou rozsahu díla, je zhotovitel povinen provést dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou. V případě požadavku ze strany objednatele na změnu rozsahu díla nebo na návrh zhotovitele dle tohoto odstavce, bude takováto změna realizována zhotovitelem až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

2.5	Pro případný výklad rozsahu díla si smluvní strany sdělují, že předmětem díla jsou práce, dodávky, výrobky a materiály uvedené v textové části nabídky zhotovitele ze dne 08.04.2025, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

2.6	Zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s rozsahem, technickým řešením a kvalitativními parametry díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení díla nezbytné.

III. 	Cena za zhotovení díla

3.1	Cena za zhotovení díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a OZ jako "cena smluvní" pro rozsah dle článku II. - předmět díla.

Cena díla činí:

Cena bez DPH celkem					3.636.211,00 Kč

Cena včetně DPH					4.399.815,31 Kč

3.2	Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. Cena uvedená v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné ke zhotovení díla.

IV. 	Fakturace a placení předmětu díla

4.1 	Pro fakturování a placení ceny díla se smluvní strany dohodly, že objednatel bude platit na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele za již zhotovení části díla ve výši a termínech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Právo zhotovitele na vystavení faktur (daňových dokladů) v uvedených termínech je podmíněno splněním rozsahu dodávek a prací vztahujících se ke konkrétnímu plnění. Právo na vystavení konečné faktury (daňového dokladu) vzniká zhotoviteli po předání díla objednateli. V konečné faktuře budou vyúčtovány již uhrazené částky a daň z přidané hodnoty, která není součástí sjednané ceny díla. Úhrada provedených víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele mimo sjednanou cenu díla v souladu s dohodnutou cenou. Objednatel uhradí cenu víceprací v termínu nejbližší fakturace po jejich provedení.

4.2 	Splatnost faktur (daňových dokladů) je do 30 dnů od vystavení daňového dokladu.

4.3 	Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení faktury a její číslo

- název a sídlo strany oprávněné a povinné

- předmět plnění a den splnění

- den vystavení faktury a termín splatnosti

- den uskutečnění zdanitelného plnění

- částku bez daně, DPH a částku celkem

- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada

- Referenční číslo objednatele - Q25-0342

  - Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, chybí-li na daňovém dokladu některá z náležitostí. Nová lhůta splatnosti počne plynout ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

  - Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, je zhotovitel povinen zpracovat návrh jakéhokoliv protokolu, soupisu nebo zápisu dle této smlouvy a předložit jej objednateli ke schválení. Nebude-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen návrh protokolu, soupisu nebo zápisu schválit svým podpisem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od dne jeho předložení nebo předložit zhotoviteli písemně důvody jeho neschválení, přičemž tyto důvody musí být závažného charakteru. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh protokolu, soupisu nebo zápisu objednatelem schválen, anebo nebudou zhotoviteli předloženy písemně důvody jeho neschválení, považuje se návrh protokolu, soupisu nebo zápisu za schválený. V případě odůvodněného neschválení návrhu protokolu, soupisu nebo zápisu je zhotovitel povinen předložit podle připomínek objednatele upravený návrh protokolu, soupisu nebo zápisu objednateli. Pro další postup schvalování návrhu protokolu platí shora uvedený postup shodně, a to až do okamžiku schválení návrhu protokolu, soupisu nebo zápisu.

V.	Termíny zhotovení díla

5.1 	Zhotovitel dodá komponenty nutné pro zhotovení díla do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

5.2 	Elektromontážní práce, montážní práce a uvedení ochran do provozu bude provedeno v termínu 2.6. - 22.8.2025, dle harmonogramu, který bude dohodnut smluvními stranami minimálně 6 týdnů před započetím prací.

VI. 	Zhotovování díla, přerušení zhotovování díla, vlastnické právo k dílu, odpovědnost za škodu

  - Odpovědnost za škodu na díle přechází na objednatele předáním díla.

  - Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele zaplacením ceny díla.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli porušením svých povinností, porušením ustanovení této smlouvy, nebo jiným protiprávním jednáním zaviněným pracovníky zhotovitele, podílejícími se na plnění předmětu smlouvy. Smluvní strany vzhledem ke všem relevantním okolnostem, s vynaložením veškeré odborné péče, při zvážení povahy plnění a rozsahu rizik, mají v době uzavření této smlouvy důvodně za to, že škodu, která by mohla vzniknout jako důsledek porušení veškerých povinností, které vyplývají z této smlouvy, lze v souhrnu předvídat ve výši 50 % z celkové ceny díla stanovené bez DPH. Nároky na náhradu škody převyšující tuto hranici jsou vyloučeny. Shora uvedené omezení se nevztahuje na škody způsobené úmyslně, hrubou nedbalostí, na škody na zdraví či životě, a na případy, ve kterých zákon stanoví, že rozsah náhrady škody omezit nelze. Strany sjednávají, že se nahrazuje skutečná škoda, nikoli však ušlý zisk či jiné následné a nepřímé škody. Dále se nenahrazují škody vzniklé výpadkem provozu, nedosažením či ztrátou produkce, ztrátou obchodního případu anebo ztrátou dat.

  - Zhotovitel poučí své pracovníky o dodržování platných předpisů v oblasti BOZP a PO. Tyto předpisy jsou pracovníci zhotovitele povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu objednatele. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout informace týkající se předpisů BOZP a PO ve vztahu k místu zhotovování díla. Za bezpečnost a ochranu zdraví a dodržování předpisů PO na pracovišti objednatele u svých pracovníků odpovídá následně zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při zhotovování díla tak, aby neohrozil bezpečnost pracovníků objednatele a minimalizoval veškeré negativní vlivy, vyplývající ze zhotovování díla. Jedná se zejména o povinnost zhotovitele udržovat pořádek v místě zhotovování díla a v místech souvisejících s dílem, likvidace odpadů a ochranu životního prostředí.

  - Zhotovitel je oprávněn přerušit zhotovování díla, jestliže:

a)  	objednatel nezaplatí zhotoviteli jakoukoli částku splatnou podle smlouvy ve stanovené lhůtě, neschválí jakoukoli fakturu nebo podklady bez náležitého odůvodnění nebo závažně poruší smlouvu, nebo

b) 	zhotovitel není schopen plnit své závazky podle smlouvy z jakéhokoli důvodu, který lze přičíst objednateli, včetně, ale bez omezení, nezajištění přístupu na místo plnění.

Je-li plnění zhotovitelem přerušeno podle tohoto odstavce smlouvy, bude lhůta na dokončení díla prodloužena a veškeré vícenáklady nebo výdaje vzniklé zhotoviteli v důsledku takového přerušení nebo omezení uhradí objednatel zhotoviteli navíc ke smluvní ceně za dílo. Bude-li přerušení z výše uvedených důvodů trvat déle než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VII. 	Předání a převzetí díla

7.1 	Předání a převzetí díla bude provedeno v místě zhotovování díla písemným protokolem, podepsaným zástupci obou smluvních stran po úspěšném vyzkoušení díla.

7.2	Vady díla bránící užívání díla obvyklým způsobem jsou důvodem k nepřevzetí díla. V zápise o nepřevzetí díla bude uveden soupis vad, včetně termínů jejich odstranění.

7.3	V případě, že objednatel nepřevezme dílo bez závažného důvodu (tj. výskytu vad bránících užívání díla), nedostaví se k převzetí díla či jiným způsobem jinak zmaří předání díla, nebo uvede-li dílo do provozu, se má za to, že dílo bylo řádně a včas předáno v poslední den lhůty, která bude uvedena v písemné výzvě k převzetí. V takovém případě vystaví zhotovitel po uplynutí lhůty pouze zápis o dokončení díla a doručí jej objednateli.

VIII. 	Záruka

8.1 	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dodání ochran objednateli.

8.2 	Objednatel má právo vyžadovat odstranění záruční vady kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadě může být učiněno jakoukoliv formou, vč. telefonické, tomto případě následně potvrzené písemnou formou.

8.3	Zhotovitel zahájí práce na odstraňování vady do 48 hodin od nahlášení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

# IX. 	Závěrečná ujednání

9.1	Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.2	Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této části smlouvy se řídí Dodacími obchodními podmínkami Siemens, s.r.o., uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

9.3	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1	Dodací obchodní podmínky Siemens, s.r.o.

Příloha č. 2	Nabídka zhotovitele ze dne 8.4.2025

Příloha č. 3	Specifikace díla

V případě rozporu mezi přílohou a touto částí smlouvy má přednost tato část smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším číslem.

9.4	Práva a povinností smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

9.5	Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) originálu nebo v elektronické podobě, kdy bude dokument opatřen zaručeným, uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo kombinací výše uvedených podob dokumentu.

9.6	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 5.5.2025		V Písku dne 28.4.2025

Za zhotovitele:					Za objednatele:

| ……………………………………….. Kamil Černín Obchodně technický zástupce SI EA S AUT Siemens, s.r.o. | ……………………………………….. Karel Vodička, předseda představenstva Teplárna Písek, a. s. |
| --- | --- |
| ……………………………………….. Jan Hladký Komerční projektový manažer SI EA FIN Siemens, s.r.o. | ……………………………………….. JUDr. Ing. Michal Čapek, místopředseda představenstva Teplárna Písek, a. s. |