Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 250269

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

Se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem Národního muzea

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a

Nüssli (CZ) spol. s r.o.

Zapsaný v: Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 24239

Se sídlem: 277 45, Kozomín 501

Zastoupený: Květoslavem Hanelem (jednatel)

IČO: 44444079, DIČ: CZ44444079

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 250269 (dále jen „smlouva.“).

II.

Vzhledem k průběhu procesu nadlimitního zadávacího řízení k VZ250045 Realizace výstavy „100 pokladů, 100 příběhů“ v Historické budově Národního muzea, kdy došlo k opakovaným žádostem o objasnění a doplnění nabídek uchazečů výběrového řízení, a následně bylo nutné vyčkat na uplynutí lhůty pro podání námitek po vyloučení jednoho ze zhotovitelů, a následkem toho došlo k pozdějšímu podpisu smlouvy, které nemohl Objednatel předvídat, se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 a) smlouvy se změní a zní:

- Fáze 1: Příprava zakázky, vzorkování a předložení dílenské dokumentace do 10 pracovních dní od účinnosti smlouvy. (Dodavatel je povinen vyrobit dílenskou dokumentaci stanovenou architektem. Zadavatel si vyhrazuje právo na případné změny) První platba ve výši 40 % z ceny Díla. Faktura bude vystavena po odsouhlasení Objednatelem a podepsání předávacího protokolu s uvedením všech položek, které jsou součástí daného finančního plnění v části Fáze 1.

III.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je podepsán elektronicky.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _______________				V Praze dne _______________

_________________________				_________________________

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.					Květoslav Hanel

Objednatel							Zhotovitel