Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 21.10.2024 na stavbu „Obnova PB hráze na Odře, km 21,430-21,670 TPE

(říční km 17,430 – 17,670), PŠ 2024“ (č. stavby 8544) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: 	Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:			Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 		70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma:	OHLA ŽS, a.s.

Sídlo: 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO/DIČ: 		46342796  /  CZ46342796

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

V souladu se zněním článku 9. bod 2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3.   Cena díla - v bodě 1. se mění výše ceny takto:

- Cena je platná po celou dobu realizace na základě podané nabídky a činí:

## Původní celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH		29.652.468,94 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH				- 1.201.733,00 Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 2 bez DPH				     936.513,50 Kč

Nová celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH			29.387.249,44 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů ze dne 18.6.2025 a Příloha č. 2 Zdůvodnění změny ze dne 18.6. 2025.

- Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:

v  Ostravě dne	25.6.2025					v Brně dne  23.6.2025

xxx	xxx

Mgr. Petr Birklen                                                                    	xxx

generální ředitel                      	                                                   ředitel divize Východ

24.6.2025

xxx

xxx

ředitel oblasti Moravskoslezsko