Smlouva o dílo

Ev. č. objednatele:					Ev. č. zhotovitele:

SML2025-012-INV487

| Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. |  | Zhotovitel: VIDEFKOR FM s.r.o |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: Šířava 482/21 Přerov I - Město 750 02 Přerov |  | Sídlo: 2. května 212 738 01 Frýdek - Místek |
| IČO: 47674521 |  | IČO: 268 16 377 |
| DIČ: CZ47674521 |  | DIČ: CZ 268 16 377 |
| Bankovní spojení: KB Přerov, XXXXXXXXXXX |  | Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. XXXXXXXXXXXX |
| Tel.: 581 299 111 email:sekretariat@vakpr.cz |  | Tel.: +XXXXXXXXXXXXX Email: petr.graeber@videfkor.cz |

Název akce:   Dozor opravy PKO vnitřní části nádrže  VDJ Opatovice

Předmět plnění: Dozoru v průběhu realizace opravy PKO dle schváleného Technologického předpisu protikorozní ochrany a KZP PKO. Předmět plnění bude ukončen předáním Závěrečného korozního protokolu

Doba plnění:  dle průběhu realizace  opravy PKO, předpoklad 23.6. – 31.7.2025. Inspekční činnost bude prováděna na základě výzvy sdělené e-mailem nebo telefonicky

- Cena prací: 	Cena inspekční činnosti		11 000 Kč/den

- Cena závěrečného protokolu		12 000 Kč

- Inspekční činnost budou probíhat minimálně po těchto etapách:

- - vizuální kontrola povrchu po očištění povrchu VVP 2400 bar

- - vizuální  kontrola svarů

- - kontrola po otryskání povrchu, dozorování měření drsnosti povrchu a rozpustných solí prováděných zhotovitelem

- - kontrola nátěrů a tloušťky vrstev

- Předpokládaný rozsah je do 8 kontrolních dní a předpokládaná cena díla je do 100.000,- Kč

Cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré činnosti související s řádnou realizací předmětu díla.

Cena prací bude fakturována ke dni předání a převzetí díla. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.

Smluvní pokuty: Při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,2 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, minimálně však 500 Kč za každý den překročení

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,2 % z  fakturované částky denně.

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

V Přerově dne 19.06.2025			V Žabni dne 18.06.2025

Objednatel:					Zhotovitel:

………………………………………..		………………………………………..

Příloha: cenová nabídka