Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov.

Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Kopřivou, Pobočka Český Krumlov

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725918416

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOPOZEM CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

ID datové schránky: 3u333zq

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2400492234/2010

DIČ: CZ02255073

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. - Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 9. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II. - Předmět a účel Dodatku

- Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (vícepráce a méněpráce).

- Z důvodu rozšíření obvodu pozemkové úpravy a následné směně pozemků dochází k navýšení prací u etapy 6.2.4 o 1 měrnou jednotku (MJ). Tyto vícepráce zahrnují veškeré práce spojené se změnou obvodu až do fáze vystavení návrhu. Celková výměra se nemění. Termín předání 30. 9. 2025

- Dále pak na základě skutečně provedených prací pak dochází ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii).

Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

| Hlavní celek / dílčí část |  |  |  | MJ |  | SOD – MJ |  | Cena za MJ |  | SOD – cena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MJ (+/-) |  |  |  | Cena víceprací (+) méněprací (-) |  |
|  |  |  |  |  |  | Skutečnost – MJ |  |  |  | Skutečnost – cena |  |
| 6.3. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 |  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - Vícepráce včetně souvisejících prací do vystavení návrhu |  | ha |  | 0 |  | 16 000 |  | 0 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |  | + 16 000 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 000 Kč |  |
| 6.3.2 h) ii) |  | Aktualizace PSZ do 50 ha |  | 100 bm |  | 1 |  | 4 840 |  | 4 840 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 4 840 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 Kč |  |
| 6.3.2 h) iii) |  | Aktualizace PSZ nad 50 ha |  | ks |  | 1 |  | 1 452 |  | 1 452 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 1 452 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 Kč |  |

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 9 708,00 Kč bez DPH (11 746,68 Kč včetně DPH).

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku včetně změn z důvodu inflace:

Původní hodnota závazku 1 389 700,00 Kč bez DPH

Původní hodnota závazku 1 498 860,- Kč bez DPH upravená na základě inflační doložky rok 2022.

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 109 160,00 Kč bez DPH (132 083,60 Kč včetně DPH) z důvodu inflace. Nová hodnota závazku upravená na základě inflační doložky činí 1 498 860,00 Kč bez DPH (rok 2022).

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 21 780,00 Kč bez DPH (vícepráce 30 690,00 Kč bez DPH a méněpráce 8 910,00 Kč bez DPH)

Dodatek č. 3 – celková cena díla se navyšuje o 77 220,00 Kč bez DPH (93 436,20 Kč včetně DPH) z důvodu inflace. Nová hodnota závazku upravená na základě inflační doložky činí 1 597 860,00 Kč bez DPH (rok 2023). Do původní hodnoty upravené inflační doložkou není započítána změna hodnoty závazku dle dodatku č. 2.

Dodatek č. 4 – celková cena díla se snižuje o 59 290,00 Kč bez DPH (méněpráce)

Dodatek č. 5 – celková cena díla se navyšuje o 9 708,00 Kč bez DPH (vícepráce 16 000,00 Kč bez DPH a méněpráce 8 910,00 Kč bez DPH)

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 121 182 Kč bez DPH, tj. 7,69 %.

Celková cenová změna: - 27 802,- Kč bez DPH tj. 1,77

Článek III. - Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny v Kč za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 901 896,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 508 926,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 137 456,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 548 278,00 |
| DPH 21 % | 325 138,38 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 873 416,38 |

Článek IV. - Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Chodeč – Dodatek č. 5

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOPOZEM CB s.r.o.

Místo: Český Krumlov		Místo: České Budějovice

Datum: 26. 6. 2025	Datum: 25. 6. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Josef Jakeš		Ing. Miloslav Jodl

vedoucí Pobočky Český Krumlov		jednatel GEOPOZEM CB s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Bc. Vlasta Laisková

referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Chodeč – Dodatek č. 5

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 22 | 1 000,00 | 22 000,00 | 30. 9. 2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 125 | 1 900,00 | 237 500,00 | 30. 11. 2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 14 | 1 900,00 | 26 600,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | 2 970,00 | 297 000,00 | 30. 11. 2023 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - Vícepráce včetně souvisejících prací do vystavení návrhu | 100 bm | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 30. 9. 2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 10 | 4 400,00 | 44 000,00 | 30. 11. 2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 142 | 770,00 | 109 340,00 | 31. 1. 2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 142 | 968,00 | 137 456,00 | 31. 3. 2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 901 896,00 | 31. 3. 2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 141 | 1 452,00 | 204 732,00 | 30. 11. 2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 4 | 3 630,00 | 14 520,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | 1 210,00 | 9 680,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 6 050,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 12 100,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 050,00 | 6 050,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 0 | 4 840,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 0 | 1 452,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 141 | 1 573,00 | 221 793,00 | 30. 4. 2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 18 150,00 | 36 300,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 3 388,00 | 3 388,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 050,00 | 6 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 573,00 | 1 573,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 508 926,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 142 | 968,00 | 137 456,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 137 456,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 901 896,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 508 926,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 137 456,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 548 278,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 325 138,38 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 873 416,38 |  |