ZMĚNA č. 1 K POŽADAVKU č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel | DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem IČO: 17651921 DIČ: CZ17651921 ID datové schránky: yukd8p7  |
| Smlouva | Smlouva na poskytnutí ICT odborníků, č. 024/2025, č. j. DIA- 24316-22/SEP-2024 |
| Poskytovatel  | SERVODATA A.S.se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlínzastoupený/á: Ing. Miloslavem Rutem, předsedou představenstvaIČO: 25112775DIČ: CZ25112775ID datové schránky: r3vf9e4  |
| Požadavek | Požadavek č. 1 ze dne 3. 4. 2025, č.j. DIA- 24316-24/SEP-2024 |

Toto plnění bude spolufinancováno z fondů Evropské unie, konkrétně z programu NPO, projekt s názvem *ROPIM – Reforma pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy,* registrační číslo projektu: CZ.31.5.0/0.0/0.0/23\_106/0008503.

# Úvodní ustanovení

# Objednatel a Poskytovatel uzavřeli Požadavek, na základě, kterého Poskytovatel zpracovává studii “*Analýza a porovnání ekonomických a bezpečnostních charakteristik provozu ISVS pomocí Cloud Computingu, on-premise a klasickým outsourcingem”*. Objednatel určil v rámci Požadavku vyjma jeho specifikace i odhad pracnosti pro jednotlivé členy realizačního týmu včetně maximální ceny, místo plnění, termín i akceptační kritéria.

# Termín byl v Požadavku stanoven na dobu 3 měsíců od uzavření Požadavku.

# Poskytovatel následně požádal o prodloužení termínu do dne 30. 9. 2025. Důvodem žádosti je opožděné získání klíčových vstupních dat – konkrétně vzorků od velkých OVS, které Poskytovatel získal až 20. 5., a rovněž i nově zařazené jedné menší obce. Tyto podklady výrazně obohacují celkové porovnání a umožňují vytvořit ucelenější a přesnější analýzu, která lépe odpovídá reálné situaci v různě velkých typech organizací.

# Objednatel se rozhodl žádosti Poskytovatele vyhovět a v souladu s odst. 2.14. Smlouvy tímto informuje Poskytovatele o změně Požadavku, kterým prodlužuje termín dle žádosti Poskytovatele, čímž zajistí, že výsledná studie bude zpracována kvalitně, na základě všech dostupných a relevantních údajů.

#

# Předmět Změny č. 1

Objednatel mění bod 4 „Termín“ Požadavku, jehož původní znění se nahrazuje následujícím znění:

# *Do 30. 9. 2025*

Ostatní ustanovení Požadavku zůstávají bez změny.

|  | Informuje za Objednatele | Potvrzuje za Poskytovatele |
| --- | --- | --- |
| Oprávněná osoba  | xxxxx | xxxxx |
| Datum | *Dne 24.6. 2025* | *Dne 25.6.2025* |
| Podpis |  |  |