**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV**


# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

**IČO 49295934, DIČ CZ49295934**

**Severočeské vodovody a kanalizace a.s.**

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA Turnov

 47/25 23. 6. 2025

**Objednávka – oprava poklopů VHS 2025**

Předmětem objednávky je oprava 19 ks kanalizačních poklopů na území města Turnov (10 ks), na území obce Líšný (5 ks), na území Rokytnice nad Jizerou (4 ks) a 1 ks vodovodního poklopu na území města Rokytnice nad Jizerou. Všechny poklopy budou výrobky od firmy KASI.

Jedná se o 19 ks kanalizačních poklopů KASI KDM65, 1 ks vodovodních poklopů KASI KVP01.

Kanalizační poklopy budou mít logo příslušného města, vyjma obce Líšný.

Nabídková cena zahrnuje:

• zajištění dopravního značení a povolení vstupu do komunikace,

• vybourání kruhového otvoru, začištění, úklid a likvidace vybouraného materiálu,

• penetraci a utěsnění speciálními hmotami,

• opravu podkladní vrstvy rychle tuhnoucí hmotou (například. IZOLSAN) do hloubky 25 cm,

• dodávku a usazení samonivelačního poklopu do nivelety,

• zaasfaltování horkou asfaltovou směsí, zhutnění vibrační deskou,

• ošetření spáry asfaltovou tavitelnou páskou, zálivkou (jak spáru asfalt x asfalt, tak i spáru asfalt x poklop),

• zpracování předávací dokumentace včetně foto dokumentace a čestného prohlášení o likvidaci odpadu.

Celková cena dle cenové nabídky č. 25/2025 činí **300.000,- Kč bez DPH.** Fakturace proběhne dle skutečnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet (komplet) | Cena za jednotku (Kč) | Cena celkem (Kč) |
| Oprava poklopů – Turnov  | 1  | 154 827,-  | 154 827,-  |
| Oprava poklopů – Líšný  | 1  | 77 414,-  | 77 414,-  |
| Oprava poklopů – Rokytnice nad Jizerou  | 1  | 67 760,-  | 67 760,-  |
| **Celkem** | **300 000,-** |

Termín dokončení díla: 12. 9. 2025

Termín předání díla: do 17. 10. 2025

Záruka na provedení díla je 60 měsíců ode dne předání díla.

S pozdravem

 Ing. Milan Hejduk

 ředitel svazku

|  |  |
| --- | --- |
| Objednávku potvrzuji.Za SčVK:Ing. Petr Pěnička | 24.6.2025 |