Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	Atelier Štěpán s.r.o.

IČO: 282 84 704, DIČ: CZ28284704

se sídlem č.p. 278, 664 32 Vranov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 58629

zastoupena jednatelem Ing. arch. Markem Štěpánem

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.2.2025 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávky „Muzeum mechanických betlémů ve Svitavách - Expozice II“ pro II. a III. nadzemní podlaží (145 m2 + 139 m2) objektu muzea (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11.2.2025.

B.

S ohledem na zdržení způsobené na straně objednatele vzniklé při přípravě scénáře se strany dohodly na posunutí termínu pro předání finální verze dokumentace, a to do 20.8.2025.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.1. písm. b) Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„b)	předání finální verze dokumentace v počtu 4 výtisků a 1x v elektronické podobě: do 20.8.2025 (po konečném schválení konceptu dokumentace objednatelem či po zapracování případných připomínek objednatele k dokumentaci dle písm. a) tohoto bodu).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.6.2025

Ve Svitavách dne  27.6.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:

……………………………………………    	……………………………………………

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	 Ing. arch. Marek Štěpán, jednatel

starosta města Svitavy	Atelier Štěpán s.r.o.