Krajská správa a údržba Silnic Vysočiny

Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev

ze dne 09.10.2024

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	GriToN CZ s.r.o.

se sídlem:	U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice,	130	00 Praha 3

zastoupený:	Petrem Vondruškou, jednatelem	společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310176

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO:	07936567

DIČ:	CZ07936567

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-18-2024 ze dne 09.10.2024, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnových listech, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 2 - č. 6.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

7 224 995,83 Kč

57 165,30 Kč 124 522,28 Kč 422 885,37 Kč 913 164,72 Kč - 37 966,63 Kč

8 704 766,87 Kč

1 828 001,04 Kč

10 532 767,91 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce ZL 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vícepráce ZL 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vícepráce ZL 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vícepráce ZL 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Méněpráce ZL 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpočty změnových listů č. 2 - č. 6.

Krajská správa a údržba Silnic Vysočiny

Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25 17:53:58 +0200'

Petr Vondruška, jednatel, GriToN CZs.r.o.

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27 09:42:10+02'00'

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Rozpočty změnových listů - ZL2 - ZL6

objekt:	10-01 - Zpevněné plochy

PČ Typ	Kód	Popis	MJ

Přípočet dle SoD

| ¦ 01 01 - Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z D | HSV 1 | Práce a dodávky HSV Zemní práce |  |
| 1 |  | 162351123 | I Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti i i I skupiny4a5 | m3 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m HTU 10-01 ZP 320*0,45*1,1 |  |  |  |  |
| I 2 I |  | 1167 10-1102.R00 | ¦ Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 ¦ | m3 ¦ |
|  |  |  | HTU 10-01 ZP 320*0.45*1.1 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |
| I 3 I |  | 1564861111 | I Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 200 mm I | m2 I |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 320*1,1 Součet |  |  |  |  |
| Odpočet dle SoD |  |  |  |  |
|  | Z D | HSV 1 | Práce a dodávky HSV Zemní práce |  |
| 4 |  | 162651132 | I Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II I skupiny4a5 | m3 |
| HTU IO 01 ZP Vodorowé přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminiv.uis.cz/tem/CS UPS 2024 01/1626SU32 |  |  |  |  |
| l 5 l |  | 1171201231 | I Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 I 104 ¦ | t ¦ |

HTU 10-01 ZP 158,4*2,1 Součet

6 |	[567122113

Komunikace pozemní

| Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC i) ti 140 mm	| m2 ~[

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění

7 |	|573111111

| Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 0,60 kg/m2

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0.60 kg/m2

I m2 I

objekt:	SQ-02 - Přístřešek na posypový materiál

0101 - Architektonicko-stavební řešení

|  | Z | HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |
| 8 |  |  | Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF1 objemu do 0,02 m3 | m3 |
| Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30. při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3 i9 |  |  |  |  |

| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I 9 I | 1711 82-3121. RT1 | ¦ Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie | I I |

10 |	1283 23115-R	| Fólie nopová PE-HD, DEKDREN N8, výška nopů 8 mm	|	m2~[

| HP I |  | 711 82-3129. RT4 ¦ | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky líšty např. GUTTA N | cěh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 12 I |  | 711 11-2001. RZ1 ¦ | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku | m2 ¦ |

| 131 | 1564861111 | ¦ Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 200 mm | I m2 I |
| --- | --- | --- | --- |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |

Odpočet dle SoD

| d HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- |
| D 5 | Komunikace pozemní |  |
| I 14 I 1567122113 | I Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm | I m2 I |
| Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm |  |  |
| I 15 ¦ 1573111113 | ¦ Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | I m2 I |

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství do 1.50 kg/m2

Vyhodnocení ZL CELKEM

Kalkulace ceny k položce :

|  |  | Zálivka kotevních otvorů z betonu se a/ýšenýml nároky na prostředí tř. C 30/37 XF1 objemu | m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 0,02 m3 |  |

- 5 * samostaná betonáž po 4hod

- manipulátor + obsluha

- nevytížený Mix + podrozměr doprava + čekací doby

- 2 * obsluha bádle

| manipulátor | obsluha |
| --- | --- |
| =1000*4*5 | 2* 5* 4*4 |
| 20000 | 17200 |

| Objekt: |  | SO-02 - Přístřešek na posypový materiál |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |

Místo:

město Horní Cerekev, areál KSÚS

Datum:

2.4d - Uzemění

| Zadavatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | Projektant: |
| --- | --- | --- |
| Uchazeč: |  | Zpracovatel: |

| Přípočet dle SoD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
| Náklady soupisu celkem D PSV D 741 |  |  | Práce a dodávky PSV Elektroinstalace - silnoproud |  |
| 1 | K | 741410022 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi | m |
|  | PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě |  |
| 2 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mmFeZn | kg |
|  |  |  | pás zemnící 30x4mm FeZn |  |
|  | vv |  | 110*1,05 |  |
| 3 | K | 741410042 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi | m |
|  | pp |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v průmyslové výstavbě |  |
| 4 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg ¦ |
|  | pp |  | drát D 10mm FeZn |  |
|  | vv |  | 30*0,61 |  |
| 5 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | kus ¦ |
|  | pp |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby |  |
| 6 | M | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn | kus |
|  |  |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm. FeZn |  |
|  | vv |  | 22 |  |
| 7 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus ¦ |
|  | pp |  | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů. FeZn 12 |  |
| 8 | M | 35431027 | svorka uzemnění FeZn křížová diagonální | kus |
|  |  |  | svorka uzemnění FeZn křížová diagonální |  |
| 9 | M | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus ¦ |
|  | pp |  | svorka připojovací k připojení kovových částí |  |
| 10 | M | 35442034 | svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm | kus |
|  |  |  | svorka uzemnění nerez zkušební. 81 mm |  |
| 11 | M | 35441700 | podpěra vedení hromosvodu do zdivá na hmoždinku - 6/50mm, nerez | kus ¦ |
|  | pp |  | podpěra vedení hromosvodu do zdivá na hmoždinku - 6/50mm. nerez 18 |  |
| 12 | K | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdivá | kus ¦ |
|  | pp |  | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdivá |  |
| 13 | M | 35441831 | úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn | kus ¦ |
|  | pp |  | úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm. FeZn |  |
| 14 | M | 35441836 | držák ochranného úhelníku do zdivá, FeZn | kus |
|  |  |  | držák ochranného úhelníku do zdivá. FeZn |  |
| 15 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus ¦ |
|  | pp |  | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů |  |
| 16 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus ¦ |
|  | pp |  | štítek plastový- čísla svodů |  |
| 17 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus |
|  | PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč |  |
| 18 | K | 741820001 | Měření zemních odporů zemnice | kus ¦ |
|  | pp |  | Měření zemních odporů zemniče |  |
| 19 | * | X74362930R2 | Ochranný nátěr spojů | kpl ¦ |
|  | PP |  | Ochranný nátěr spojů |  |
| Vyhodnocení ZL CELKEM |  |  |  |  |
| Kalkulace ceny k položce : |  |  |  |  |
| ,9 |  | X74362930R2 | Ochranný nátěr spojů | kpi |

Ochranný nátěr spojů

Ochranný nátěr spojů

Přímý materiál (gumoasfalt, štětce, čistící prostředky apod.)... Montážní práce „

Doprava.

Ost. výdaje (zisk, kurzové rozdíly, režie apod.)...

| Objekt: |  | SO-02 - Přístřešek na posypový materiál |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |

Místo:

město Horní Cerekev, areál KSÚS

Datum:

2.4d_a - Jímací soustava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Uchazeč:	7nrarr\\/a*o

| Přípočet dle SoD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |  |
| Náklady soupisu celkem D PSV D 741 |  |  | Práce a dodávky PSV Elektroinstalace - silnoproud |  |  |
| 1 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m |  |
|  |  |  | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami. 0 do 10 mm |  |  |
| 2 | M | 35441077 | drát D 8mmAIMgSi | kg |  |
|  | pp |  | drát D 8mm AlMgSi střecha 105 31+25 Součet 161 '0.135 |  |  |
| 3 | M | 35441714 | podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu | kus |  |
| 107 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus |  |
|  |  |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby |  |  |
| 5 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-1 Omm | kus |  |
|  |  |  | svorka spojovací pro lano D 8- 10mm 4+4+8+24 |  |  |
| 6 | K | 741420023 | Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby | kus |  |
|  |  |  | Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby |  |  |
| 7 | M | 35442042 | svorka uzemnění nerez na okapové žlaby | kus |  |
|  |  |  | svorka uzemnění nerez na okapové žlaby |  |  |
| 8 | K | 741420024 | Montáž svorka hromosvodná na konstrukce | kus |  |
|  | pp |  | Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce |  |  |
| 9 | M | RMAT0001 | podpěra vedení na ocelové konstrukce | kus ¦ |  |
| VV 3'6 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 741420054 | Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku | kus |  |
|  | pp |  | Montáž hromosvodného vedení ochranných pivku tvarování prvků 4+6 |  |  |
| 11 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízen i do 100 000,- Kč | kus |  |
|  | PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč |  |  |
| Vyhodnocení ZL CELKEM |  |  |  |  |  |
| Kalkulace ceny k položce : |  |  |  |  |  |
| 9 | M | RMAT0001 | podpěra vedení na ocelové konstrukce | kus |  |

podpěra vedení na ocebvé konstrukce Přímý materiál (ocelová podpěra,) „

Přesun hmot (plošina vč, zohlednění práce ve výškách s dopravou) Ost, výdaje (zisk, kurzové rozdíly, režie apod.).

| Stavba: | Novostavba garáží (3ks) a přístřešku | na dosvdovv materiál v areálu |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | 10-01 - Zpevněné plochy |  |
| PČ | ^ Kód Popis P | ■ ■ i . . , J.cena MJ Množství r/-'-7i/i [CZK] |
|  | SO-04 - Rampa úpravy |  |
| Místo: | město Horní Cerekev, areál KSÚS | Datum: |

Cena celkem [CZK]

KSÚSVv

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Uchazeč:	Zoracovatel:

| Přípočet dle SoD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ T yp | Kód | Popis | MJ |  |
| Náklady soupisu celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce |  |  |  |  |
|  | 132351103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 |  |
|  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 |  |  |
|  | 162351123 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti ii skupiny 4 a 5 | m3 |  |
|  | 174151102 | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním | m3 |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 58344197 | štěrkoďť frakce 0/63 | í |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 |  |
| 2 |  | Součet Zakládání |  |  |
| 1274313611 |  | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 279113145 | Základová zeď ti přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 340001001 | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů ti přes 200mm | m |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 279321346 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže | m3 |  |
|  |  | dobetonování hlavy |  |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 |  |
|  |  | dobetonování hlavy |  |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 |  |
|  | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t |  |
| 9 96 |  | Součet Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání konstrukcí |  |  |
|  | 961031511 | Bourání základového zdivá z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 | m3 |  |
|  |  | Součet |  |  |
| 1961055111 |  | Bourání základů ze ŽB | m3 |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 966005311 | Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí | m |  |
|  |  | Součet |  |  |
|  | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg |  |
|  |  | Sloupky svodidel |  |  |
|  |  | Součet |  |  |
| 997 |  | Doprava sutí a vybouraných hmot |  |  |
|  | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t |  |
| 998 |  | Přesun hmot |  |  |
|  | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m | t |  |
| Vyhodnocení ZL CELKEM |  |  |  |  |

| Stavba: |  | Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na dosvdovv materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  | 10-01 - Zpevněné plochy |  |
| ¦ PČ Typ | Kód | Popis MJ | ... . Cena celkem Množství J.cena [CZK] rr.7,,, |
| Místo: | 10-01 - Terénní úpravy - rozšíření zpěv. Ploch město Horní Cerekev, areál KSÚS |  | Datum: |
| Zadavatel: |  | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | Projektant: |
| Uchazeč: |  |  | Zpracovatel: |

Přípočet dle SoD

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem d HSV D 1 |  | Práce a dodávky HSV Zemní práce |  |
|  | 131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 |
|  |  | Součet |  |
|  | 162351123 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 |
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |
| 1167 10-1102.ROO |  | Nakládání výkopku z hor. 1 *4vmnožstvínad 100m3 | m3 |
| 1174151102 |  | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním | m3 |
|  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu |  |
| 1181951114 |  | Úprava pláně vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně | m2 |
|  |  | Součet |  |
| ¦043154000 |  | Zkoušky hutnicí | ... |
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |
|  | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm | m2 |
|  |  | Součet |  |
|  | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 |

| 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kq/m2 | m2 |
| --- | --- | --- |
| 577134121 | Asfaltový beton vrstva ob rušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |
| 998 | Přesun hmot |  |
| 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t |

Vyhodnocení ZL CELKEM

Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV

Stavba:

objekt:	SQ-02 - Přístřešek na posypový materiál

02 - Architektonicko - stavební řešeni

Místo:	město Horní Cerekev, areál KSÚS

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přípočet dle SoD |  |  |  |  |
| 01 01 - Architektenicko-stavebni řešeni |  |  |  |  |
|  | D D | HSV 1 | Práce a dodávky HSV Zemní práce |  |
|  |  | 111251102 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně | m2 |
|  |  | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 |

|043154000	|Zkoušky hutnici	| soubořT

Zkoušky hutnicf

d PSV	Práce a dodávky PSV

D 764	Konstrukce klempířské

|  |  | 764011611 | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podkladní rohy pod reflexní zvýraznění 8*4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | t |  |
| Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| Odpočet dle SoD |  |  |  |  |  |
|  | D D | HSV 5 | Práce a dodávky HSV Komunikace |  |  |
| 21 | K | 919121122 | Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem | m |  |
|  | pp |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm |  |  |
|  | Online PSC |  | httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/919121122 |  |  |
|  | vv vv D | 9 | Součet Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |
| 31 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 |  |
|  | pp Online PSC |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/916991121 |  |  |
|  | vv vv |  | Součet |  |  |
| 32 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m |  |
|  | pp |  | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s Icěem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm |  |  |
|  | D D | PSV 767 | Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické |  |  |
| 51 | K | 767002 | M+D obkladu stěn PVC lamely vč.ocelových lišt a spojovacího materiálu | m2 |  |
| vv |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t |  |
|  | pp |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |
| 56 | K | 783009401 | Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných | m2 |  |
|  | pp vv |  | Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných |  |  |
| Stavba: |  |  | Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na t |  |  |
| Objekt: |  |  | 10-01 - Zpevněné olochv |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |  |

Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

Odpočet dle SoD

| D 5 | Komunikace pozemní |
| --- | --- |
| 5 ¦ K 1564732111 | ¦ Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm ¦ m2 ¦ |
| PP | Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm |
| D 998 | Přesun hmot |

| K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t |
| --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným doprai/ní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

stavba:	Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na po

objekt:	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpočet dle SoD |  |  |  |  |  |
|  | D | 002 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |
| 5 | K | 005 | Geodetické zaměření inženýrských objektů po dokončení díla | kpl |  |

Geodetické zaměření inženýrských objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)

Vyhodnocení ZL CELKEM