|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Příloha č. 1 objednávky č.j. DIA-14924-16/OHA-2024

Specifikace plnění, včetně ceny a termínu

OBJEDNÁVKA Č. 2

K Rámcové smlouvě o poskytování odborných poradenských a dalších služeb, ev. č. 69/2024 – č.j. DIA-14924-3/OEZ-2024

|  |  |
| --- | --- |
| PŘEDMĚT PLNĚNÍ | |
| Specifikace plnění | Modelování a implementace Informačního systému cloud computingu, dále jen ISCC a předání prototypu do pilotního provozu. Provoz a podpora infrastrukturního prostředí po dobu implementace.  Předmět plnění je součástí úkolů Objednatele v rámci I. Hlavního produktu Informační systém cloud computingu a Portál eGovernment cloud projektu Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu; registrační číslo: CZ.31.1.01/MV/22\_20/0000020, který je zařazen v oblasti „Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment a je financován z Národního plánu obnovy prostřednictvím komponenty 1.2 Digitální systémy veřejné správy (dále jen „Projekt“). |
| Dílčí části plnění | Předmětem této objednávky je modelování a implementace ISCC v no-code platformě v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů ISCC v rámci dodávky písemného pokynu č. DIA\_CENDIS\_2024\_001 ze dne 20.8.2024. Dodávka bude rozdělena do jednotlivých etap projektu:  1.1.Etapa 1  1.1.1.Vytvoření UI pro přihlášení přes CAAIS a NIA  1.1.2.Umožnění zastupování na základě udělené plné moci po přihlášení přes NIA.  1.1.3.Vytvoření eGC portálu rozděleného na veřejný a neveřejný  1.1.4.Na veřejně přístupném portálu lze zadat žádost o přístup do ISCC (pro zahraniční žadatele).  1.1.5.Vytvoření základních číselníků v Meta4 (systémové a formulářové) – nutné pro vytvoření formulářů.  1.1.6.Vytvoření formuláře žádosti o zápis nového poskytovatele CC. V rámci formuláře bude možné uploadovat přílohy (podmíněno běhovým prostředím) a data žádosti budou průběžně ukládána. Platí i pro ostatní žádosti.  1.1.7.Je připraveno workflow navazující na podání žádosti o zápis nového poskytovatele CC. V rámci workflow systém automaticky provádí notifikace, umožňuje odeslání DS a dotazuje se na data pomocí integrací.  1.1.8.Vytvoření dashboardů pro role aplikace ISCC. Do dashboardu se propisují data existujících žádostí. Ve vybraných tabulkách lze přidávat a odebírat definované sloupce a provádět filtraci dat.  1.1.9.Jsou nastaveny role uživatelů ISCC. Role lze přiřadit stávajícím i novým uživatelům DIA.  1.1.10.K žádostem lze přidělit jejich posuzovatele (z dashboardu vedoucího).  1.1.11.Z REZA jsou načítána data plných mocí v centrálním registru.  1.1.12.Jsou připraveny šablony dokumentů první dodávky.  1.1.13.Na základě výzvy k odstranění nedostatků lze doplnit žádost.  1.2.Etapa 2  1.2.1.Vytvoření formuláře pro zápis nabídky CC včetně UI pro součinnost NÚKIB a workflow, který je součástí procesu zápisu nabídky  1.2.2.Všechny dokumenty generované v rámci správních řízení jsou ukládány do eSSL. Je konzumováno č. j.  1.2.3.Vytvoření backendových funkcí aktualizace popisných údajů poskytovatele.  1.2.4.Vytvoření formuláře pro výmaz a aktualizaci poskytovatele a nabídky na žádost žadatele včetně workflow navázaného na životní cyklus formuláře  1.2.5.Jsou připraveny šablony dokumentů druhé dodávky.  1.3.Etapa 3  1.3.1.Vytvoření následujících formulářů (podání) pro interní uživatele  1.3.1.1.Zápis společné poptávky  1.3.1.2.Aktualizace společné poptávky  1.3.1.3.Výmaz společné poptávky  1.3.1.4.Výmaz poskytovatele a nabídky CC na základě úřední povinnosti  1.3.2.Jsou zmigrována data platných zápisů ze stávajícího katalogu CC.  1.3.3.V neveřejném portálu eGC jsou určeným rolím a uživatelům zobrazeny stavy podání žádostí poskytovatelů (včetně vazby na jejich dokumenty) a nabídek.  1.3.4.Lze provádět správu obsahu veřejného portálu eGC.  1.3.5.Jsou připraveny šablony dokumentů třetí dodávky.  1.4.Etapa 4  1.4.1.Jsou nastaveny notifikace (emailové, aplikační) a lze je spravovat. Tyto notifikace jsou iniciovány událostmi dle analýzy.  1.4.2.Na veřejně přístupném portálu lze vkládat FQA.  1.4.3.Lze se dotazovat posuzujících subjektů (manuálně nebo integračně) přes hromadné operace.  1.4.4.Systém umožňuje přerušení SŘ s prodloužením tohoto přerušení na základě žádosti žadatele.  1.4.5.Nahlížení do spisu řízení včetně anonymizovaného dokumentu.  1.4.6.Jsou připraveny šablony dokumentů čtvrté dodávky.  1.4.7.Lze exportovat uživatelem filtrovaný obsah tabulek dashboardů do formátu .xlsx (tiskové sestavy) a protokol o nahlížení do spisu.  1.5.Globální  1.5.1.Systém je stylizován dle design systému eGovernmentu a v maximální možné míře respektuje návrh vytvořený KC DIA.  1.5.2.Data nově vytvořených nebo aktualizovaných žádostí (včetně nových typů žádosti) jsou kategorizována a vizualizována ve veřejném portálu eGC.  2.Vybudování infrastrukturního prostředí CENDIS – AZURE – DEV, TEST, PROD.  3.Provoz DEV a TEST prostředí po dobu implementace do 31.3.2026.  4.Bezpečnostní a zátěžové testy finálního prostředí – INFRA CENDIS AZURE – před spuštěním do pilotní provozu.  5.Dokumentace ISCC před spuštěním pilotního provozu.  6.Projektové řízení – koordinace projektu, vedení dokumentace projektu, zápisy z jednání pracovních skupin, vedení katalogů úkolů a rizik, ostatní činnosti související s řízením projektu. |
| Akceptační kritéria (akceptační podmínky) | Finální prototyp předaný do pilotního provozu bude obsahovat v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů ISCC následující funkcionality:  1.Vstup uživatele do ISCC  1.1.Přes CAAIS  1.2.Přes NIA  1.3.Po zadání oprávnění  1.3.1.Výběr zastupovaného subjektu  2.Založení a vyplnění žádosti  2.1.Průchod formulářem  2.2.Upload příloh  2.3.Průběžné ukládání dat žádosti  2.4.Doplnění žádosti  3.Podání žádosti s propisem dat do eSSL  3.1.Data žádosti se po založení žádosti propisují do dashboardů interních rolí DIA  3.2.Jsou iniciovány notifikace příslušných rolí  3.3.Jsou odeslána data do eSSL, z eSSL je konzumováno č.j.  4.Dodávky formulářů  4.1.Obecné žádosti  4.1.1.Žádost o přístup zahraničního žadatele  4.2.Žádosti žadatele  4.2.1.Zápis nového poskytovatele CC  4.2.2.Zápis nabídky CC  4.2.3.Výmaz nabídky CC a poskytovatele CC na základě žádosti žadatele  4.3.Interní podání  4.3.1.Zápis společné poptávky CC  4.3.2.Aktualizace společné poptávky CC  4.3.3.Výmaz společné poptávky CC  4.3.4.Výmaz nabídky CC a poskytovatele CC na základě úřední povinnosti  5.Schvalovací proces  5.1.Přidělení schvalovatele  5.2.Požádání o vydání závazného stanoviska  5.3.Požádání o podání informace  5.3.1.Systémové  5.3.2.Ruční  5.4.Notifikace příslušných rolí  5.5.Provedení související úpravy ve veřejném portálu eGC systémem (podle typu zpracované žádosti)  5.6.Schválení žádosti  5.6.1.Iniciace odeslání datové zprávy  5.6.2.Vygenerování dokumentu žádosti a rozhodnutí o žádosti  6.Portál eGC  6.1.Správa obsahu eGC  6.2.Základní struktura portálu  6.3.Zobrazení stavů podání  6.4.Neveřejná část portálu eGC - určeným rolím a uživatelům zobrazeny stavy podání žádostí poskytovatelů (včetně vazby na jejich dokumenty) a nabídek.  6.5.Veřejná část portálu eGC  7.Globální  7.1.Stylizace dle design systému eGovernmentu  8.Nastavení rolí a profilů  8.1.Lze nastavit roli uživateli ISCC  8.2.Každý uživatel má profil, v rámci kterého je drženo uživatelské nastavení filtrů a další atributy.  9.Dashboardy podle rolí  9.1.Jsou k dispozici dashboardy pro role aplikace ISCC  9.2.Ve vybraných tabulkách lze přidávat a odebírat definované sloupce tabulek, provádět filtraci dat  10.Ostatní  10.1.Systém aktualizuje údaje o poskytovatelích na základě změn v registrech.  10.2.Lze podat přerušení správního řízení s prodloužením tohoto přerušení na základě žádosti žadatele.  11.Šablony dokumentů  11.1.Sjednaná sada dokumentů první dodávky  11.2.Sjednaná sada dokumentů druhé dodávky  11.3.Sjednaná sada dokumentů třetí dodávky  11.4.Sjednaná sada dokumentů čtvrté dodávky |
| MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ | |
| Místo plnění | Sídlo Objednatele |
| Harmonogram (termín plnění) | Prototyp ISCC 1. Etapa 20.11.2025  Prototyp ISCC 2. Etapa 15.12.2025  Prototyp ISCC 3. Etapa 31.1.2026  Prototyp ISCC 4. Etapa 31.3.2026 |
| CENA A JEJÍ ROZPAD | |
| Celková Cena za celý předmět plnění (bez DPH, vč. DPH) | 15 037 148,00 Kč bez DPH, tzn. 18 194 949,08 Kč s DPH |
| Způsob financování | Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu registrační číslo: CZ.31.1.01/MV/22\_20/0000020 |
| Rozpad ceny | Fixní cena v souladu s Rámcovou smlouvou č. ev. 69/2024 – č.j. DIA-14924-3/OEZ-2024 dle čl. 4.2.4. Smlouvy |
| Podmínky fakturace (úhrada jednorázová nebo po částech, podmínky vystavení faktury) | Úhrada na základě akceptace jednotlivých etap – fakturace proběhne na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů jednotlivých etap plnění dle čl.6 rámcové smlouvy č. ev. 69/2024 – č.j. DIA-14924-3/OEZ-2024  Rozdělení fakturace dle jednotlivých etap projektu:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | | Prototyp ISCC 1. Etapa | 7 548 980,00 Kč | 9 134 265,80 Kč | | Prototyp ISCC 2. Etapa | 1 861 520,00 Kč | 2 252 439,20 Kč | | Prototyp ISCC 3. Etapa | 2 195 560,00 Kč | 2 656 627,60 Kč | | Prototyp ISCC 4. Etapa | 3 431 088,00 Kč | 4 151 616,48 Kč | |
| DALŠÍ PODMÍNKY | |
| Součinnost objednatele | Objednatel poskytne součinnost DIA-CC, případně jiných dotčených odborů a subjektů ve formě zajištění účasti a spolupráci odpovědných pracovníků odboru na jednáních týmu, zajištění konzultací a vyjádření připomínek k průběžně realizovanému dílu. |
| Další podmínky nad rámec Rámcové smlouvy (kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, sankce, odpovědnost z vad) |  |

**POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY POSKYTOVATELEM**

V souladu s čl. 2 odst. 2.1 Rámcové smlouvy potvrzujeme tuto Objednávku č. 2

…………………………

CENDIS, s.p.

Ing. Jan Paroubek

pověřený řízením státního podniku