|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Příloha č. 1 objednávky č.j. DIA-14924-16/OHA-2024

Specifikace plnění, včetně ceny a termínu

OBJEDNÁVKA Č. 2

K Rámcové smlouvě o poskytování odborných poradenských a dalších služeb, ev. č. 69/2024 – č.j. DIA-14924-3/OEZ-2024

|  |
| --- |
| PŘEDMĚT PLNĚNÍ |
| Specifikace plnění | Modelování a implementace Informačního systému cloud computingu, dále jen ISCC a předání prototypu do pilotního provozu. Provoz a podpora infrastrukturního prostředí po dobu implementace.Předmět plnění je součástí úkolů Objednatele v rámci I. Hlavního produktu Informační systém cloud computingu a Portál eGovernment cloud projektu Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu; registrační číslo: CZ.31.1.01/MV/22\_20/0000020, který je zařazen v oblasti „Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment a je financován z Národního plánu obnovy prostřednictvím komponenty 1.2 Digitální systémy veřejné správy (dále jen „Projekt“). |
| Dílčí části plnění | Předmětem této objednávky je modelování a implementace ISCC v no-code platformě v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů ISCC v rámci dodávky písemného pokynu č. DIA\_CENDIS\_2024\_001 ze dne 20.8.2024. Dodávka bude rozdělena do jednotlivých etap projektu:1.1.Etapa 11.1.1.Vytvoření UI pro přihlášení přes CAAIS a NIA1.1.2.Umožnění zastupování na základě udělené plné moci po přihlášení přes NIA.1.1.3.Vytvoření eGC portálu rozděleného na veřejný a neveřejný1.1.4.Na veřejně přístupném portálu lze zadat žádost o přístup do ISCC (pro zahraniční žadatele).1.1.5.Vytvoření základních číselníků v Meta4 (systémové a formulářové) – nutné pro vytvoření formulářů.1.1.6.Vytvoření formuláře žádosti o zápis nového poskytovatele CC. V rámci formuláře bude možné uploadovat přílohy (podmíněno běhovým prostředím) a data žádosti budou průběžně ukládána. Platí i pro ostatní žádosti.1.1.7.Je připraveno workflow navazující na podání žádosti o zápis nového poskytovatele CC. V rámci workflow systém automaticky provádí notifikace, umožňuje odeslání DS a dotazuje se na data pomocí integrací.1.1.8.Vytvoření dashboardů pro role aplikace ISCC. Do dashboardu se propisují data existujících žádostí. Ve vybraných tabulkách lze přidávat a odebírat definované sloupce a provádět filtraci dat.1.1.9.Jsou nastaveny role uživatelů ISCC. Role lze přiřadit stávajícím i novým uživatelům DIA.1.1.10.K žádostem lze přidělit jejich posuzovatele (z dashboardu vedoucího).1.1.11.Z REZA jsou načítána data plných mocí v centrálním registru.1.1.12.Jsou připraveny šablony dokumentů první dodávky.1.1.13.Na základě výzvy k odstranění nedostatků lze doplnit žádost.1.2.Etapa 21.2.1.Vytvoření formuláře pro zápis nabídky CC včetně UI pro součinnost NÚKIB a workflow, který je součástí procesu zápisu nabídky1.2.2.Všechny dokumenty generované v rámci správních řízení jsou ukládány do eSSL. Je konzumováno č. j.1.2.3.Vytvoření backendových funkcí aktualizace popisných údajů poskytovatele.1.2.4.Vytvoření formuláře pro výmaz a aktualizaci poskytovatele a nabídky na žádost žadatele včetně workflow navázaného na životní cyklus formuláře1.2.5.Jsou připraveny šablony dokumentů druhé dodávky.1.3.Etapa 31.3.1.Vytvoření následujících formulářů (podání) pro interní uživatele1.3.1.1.Zápis společné poptávky1.3.1.2.Aktualizace společné poptávky1.3.1.3.Výmaz společné poptávky1.3.1.4.Výmaz poskytovatele a nabídky CC na základě úřední povinnosti1.3.2.Jsou zmigrována data platných zápisů ze stávajícího katalogu CC.1.3.3.V neveřejném portálu eGC jsou určeným rolím a uživatelům zobrazeny stavy podání žádostí poskytovatelů (včetně vazby na jejich dokumenty) a nabídek.1.3.4.Lze provádět správu obsahu veřejného portálu eGC.1.3.5.Jsou připraveny šablony dokumentů třetí dodávky.1.4.Etapa 41.4.1.Jsou nastaveny notifikace (emailové, aplikační) a lze je spravovat. Tyto notifikace jsou iniciovány událostmi dle analýzy.1.4.2.Na veřejně přístupném portálu lze vkládat FQA.1.4.3.Lze se dotazovat posuzujících subjektů (manuálně nebo integračně) přes hromadné operace.1.4.4.Systém umožňuje přerušení SŘ s prodloužením tohoto přerušení na základě žádosti žadatele.1.4.5.Nahlížení do spisu řízení včetně anonymizovaného dokumentu.1.4.6.Jsou připraveny šablony dokumentů čtvrté dodávky.1.4.7.Lze exportovat uživatelem filtrovaný obsah tabulek dashboardů do formátu .xlsx (tiskové sestavy) a protokol o nahlížení do spisu.1.5.Globální1.5.1.Systém je stylizován dle design systému eGovernmentu a v maximální možné míře respektuje návrh vytvořený KC DIA.1.5.2.Data nově vytvořených nebo aktualizovaných žádostí (včetně nových typů žádosti) jsou kategorizována a vizualizována ve veřejném portálu eGC.2.Vybudování infrastrukturního prostředí CENDIS – AZURE – DEV, TEST, PROD.3.Provoz DEV a TEST prostředí po dobu implementace do 31.3.2026.4.Bezpečnostní a zátěžové testy finálního prostředí – INFRA CENDIS AZURE – před spuštěním do pilotní provozu.5.Dokumentace ISCC před spuštěním pilotního provozu.6.Projektové řízení – koordinace projektu, vedení dokumentace projektu, zápisy z jednání pracovních skupin, vedení katalogů úkolů a rizik, ostatní činnosti související s řízením projektu. |
| Akceptační kritéria (akceptační podmínky) | Finální prototyp předaný do pilotního provozu bude obsahovat v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů ISCC následující funkcionality: 1.Vstup uživatele do ISCC1.1.Přes CAAIS1.2.Přes NIA1.3.Po zadání oprávnění1.3.1.Výběr zastupovaného subjektu2.Založení a vyplnění žádosti2.1.Průchod formulářem2.2.Upload příloh2.3.Průběžné ukládání dat žádosti2.4.Doplnění žádosti3.Podání žádosti s propisem dat do eSSL3.1.Data žádosti se po založení žádosti propisují do dashboardů interních rolí DIA3.2.Jsou iniciovány notifikace příslušných rolí3.3.Jsou odeslána data do eSSL, z eSSL je konzumováno č.j.4.Dodávky formulářů4.1.Obecné žádosti4.1.1.Žádost o přístup zahraničního žadatele4.2.Žádosti žadatele4.2.1.Zápis nového poskytovatele CC4.2.2.Zápis nabídky CC4.2.3.Výmaz nabídky CC a poskytovatele CC na základě žádosti žadatele4.3.Interní podání4.3.1.Zápis společné poptávky CC4.3.2.Aktualizace společné poptávky CC4.3.3.Výmaz společné poptávky CC4.3.4.Výmaz nabídky CC a poskytovatele CC na základě úřední povinnosti5.Schvalovací proces5.1.Přidělení schvalovatele5.2.Požádání o vydání závazného stanoviska5.3.Požádání o podání informace5.3.1.Systémové5.3.2.Ruční5.4.Notifikace příslušných rolí5.5.Provedení související úpravy ve veřejném portálu eGC systémem (podle typu zpracované žádosti)5.6.Schválení žádosti5.6.1.Iniciace odeslání datové zprávy5.6.2.Vygenerování dokumentu žádosti a rozhodnutí o žádosti6.Portál eGC6.1.Správa obsahu eGC6.2.Základní struktura portálu6.3.Zobrazení stavů podání6.4.Neveřejná část portálu eGC - určeným rolím a uživatelům zobrazeny stavy podání žádostí poskytovatelů (včetně vazby na jejich dokumenty) a nabídek.6.5.Veřejná část portálu eGC7.Globální7.1.Stylizace dle design systému eGovernmentu8.Nastavení rolí a profilů8.1.Lze nastavit roli uživateli ISCC8.2.Každý uživatel má profil, v rámci kterého je drženo uživatelské nastavení filtrů a další atributy.9.Dashboardy podle rolí9.1.Jsou k dispozici dashboardy pro role aplikace ISCC9.2.Ve vybraných tabulkách lze přidávat a odebírat definované sloupce tabulek, provádět filtraci dat10.Ostatní10.1.Systém aktualizuje údaje o poskytovatelích na základě změn v registrech.10.2.Lze podat přerušení správního řízení s prodloužením tohoto přerušení na základě žádosti žadatele.11.Šablony dokumentů11.1.Sjednaná sada dokumentů první dodávky11.2.Sjednaná sada dokumentů druhé dodávky11.3.Sjednaná sada dokumentů třetí dodávky11.4.Sjednaná sada dokumentů čtvrté dodávky |
| MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ |
| Místo plnění |  Sídlo Objednatele |
| Harmonogram (termín plnění) | Prototyp ISCC 1. Etapa 20.11.2025 Prototyp ISCC 2. Etapa 15.12.2025Prototyp ISCC 3. Etapa 31.1.2026Prototyp ISCC 4. Etapa 31.3.2026 |
| CENA A JEJÍ ROZPAD |
| Celková Cena za celý předmět plnění (bez DPH, vč. DPH) |  15 037 148,00 Kč bez DPH, tzn. 18 194 949,08 Kč s DPH |
| Způsob financování | Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu registrační číslo: CZ.31.1.01/MV/22\_20/0000020 |
| Rozpad ceny | Fixní cena v souladu s Rámcovou smlouvou č. ev. 69/2024 – č.j. DIA-14924-3/OEZ-2024 dle čl. 4.2.4. Smlouvy |
| Podmínky fakturace (úhrada jednorázová nebo po částech, podmínky vystavení faktury) | Úhrada na základě akceptace jednotlivých etap – fakturace proběhne na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů jednotlivých etap plnění dle čl.6 rámcové smlouvy č. ev. 69/2024 – č.j. DIA-14924-3/OEZ-2024Rozdělení fakturace dle jednotlivých etap projektu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| Prototyp ISCC 1. Etapa | 7 548 980,00 Kč | 9 134 265,80 Kč |
| Prototyp ISCC 2. Etapa | 1 861 520,00 Kč | 2 252 439,20 Kč |
| Prototyp ISCC 3. Etapa | 2 195 560,00 Kč | 2 656 627,60 Kč |
| Prototyp ISCC 4. Etapa | 3 431 088,00 Kč | 4 151 616,48 Kč |

 |
| DALŠÍ PODMÍNKY |
| Součinnost objednatele | Objednatel poskytne součinnost DIA-CC, případně jiných dotčených odborů a subjektů ve formě zajištění účasti a spolupráci odpovědných pracovníků odboru na jednáních týmu, zajištění konzultací a vyjádření připomínek k průběžně realizovanému dílu. |
| Další podmínky nad rámec Rámcové smlouvy (kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, sankce, odpovědnost z vad) |  |

**POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY POSKYTOVATELEM**

V souladu s čl. 2 odst. 2.1 Rámcové smlouvy potvrzujeme tuto Objednávku č. 2

…………………………

CENDIS, s.p.

Ing. Jan Paroubek

pověřený řízením státního podniku