DODATEK č.2  ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a provedení autorského

dozoru pro stavbu: „PAVILON „X“ - emergenci, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, ortopedie, operační sály, porodnice a helipad v areálu nemocnice v Jilemnici“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: MMN, a.s.

Sídlo: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

zastoupený: MUDr. Jiřím Kalenským – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXX , e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  – XXXXXXXXXXX, Tel.:XXXXXXXXX , E-mail: XXXXXXXXXX

b) ve věcech technických: XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX , tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 054 21 888

DIČ: CZ05421888

Bankovní ústav: Komerční banka, a. s. Jilemnice, číslo účtu: 115-3453310267/0100

1.2 Zhotovitel: Designbüro EK – entwirft krankenhauser s.r.o.

Sídlo: Libštát 271, 512 03 Libštát

Zastoupený: Ing. Jiřím Pavlů – jednatelem společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 45473

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

b) ve věcech technických: XXXXXXXXXX

IČO: 090 24 794

DIČ: CZ09024794

Bankovní ústav: KB a.s., expozitura Semily, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Bod 2. 7 původní smlouvy se mění na následující text:

2.7. Pro účely této smlouvy včetně tohoto dodatku se autorský dozor předpokládá již v době průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dále po celou dobu provádění stavby až do její řádní kolaudace. Doba výstavby je dle smlouvy se zhotovitelem stavby stanovena na 660 kalendářních dnů (22 měsíců) a náklady za zhotovení stavby jsou vyčísleny hodnotou 318 485 064 Kč bez DPH.

2. V souvislosti se změnou rozsahu autorského dozoru se upravují a mění body 2.7.5, 2.7.6 a 2.7.7 původní smlouvy, které nově zní:

2.7.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu min. 35 hodin měsíčně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem;

2.7.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele, nejméně jedenkrát měsíčně celková prohlídka zhotovované stavby a nejméně čtyřikrát měsíčně účast na kontrolních dnech stavby; 2.7.7. účast na zvláštních kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních se Zhotovitelem stavby dle potřeb stavby (předpokládají se nejméně dvě taková jednání měsíčně);

3. CENA DÍLA

1. V souvislosti s výrazným rozšířením stavby proti předpokladu, na jehož základě byla přijata nabídka zhotovitele podaná do zadávacího řízení a s výraznou změnou rozsahu autorského dozoru po dobu realizace stavby se mění a upravuje článek 4.1 původní smlouvy, který nově zní:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo činí:

Celkem bez DPH		7 007 950,00 Kč

DPH				1 471 669,50 Kč

Celkem s DPH			8 479 619,50 Kč

2. Současně s tím se mění a upravuje znění bodu 4.2.4 původní smlouvy, které nově zní:

4.2.4 Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 2.7 tohoto dodatku

Celkem bez DPH		   947 500,00 Kč

DPH				   198 975,00 Kč

Celkem s DPH			1 146 475,00 Kč

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění rovněž bod 4.3 původní smlouvy, který nově zní:

4.3 Z ceny za výkon Autorského dozoru činí cena za činnosti spojené se zadávacím řízením na zhotovitele stavby 30 000,- Kč bez DPH a cena Autorského dozoru v průběhu stavby 917 500,00 Kč bez DPH.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku je vyvolána potřebou dodatečných služeb spojených s výkonem Autorského dozoru, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro řádné zhotovení a dokončení realizované stavby a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s původními službami.

2. Sjednaná změna závazku ze smlouvy je učiněna v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 ZZVZ.  Hodnota změny činí 9,92 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst je shodný.

3. Ostatní ujednání smlouvy zde neuvedená, se tímto dodatkem nemění.

Jilemnice , 15.5.2025

MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva                                                   Ing. Jiří Pavlů

……………………………………………………………………                                                       …………………………………………………

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

…………………………………………………………………….