Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- Česká republika - Český báňský úřad, se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, předsedou úřadu 
IČO:     00025844
Bankovní spojení:   Česká národní banka
                                číslo účtu: 4021001/0710
Datová schránka:  rn6aas6
(dále jen „objednatel“)

- CigDus s.r.o., se sídlem Erbenova 794/2, 150 00 Praha 5

zastoupená Zbyňkem Dusilem, jednatelem společnosti

IČO:24161969

DIČ: CZ24161969

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze 184391 C

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank

číslo účtu: 6558359001
tel.: 777941107, email: info@cigdus.cz
Datová schránka: 9mn55j5
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele „Rekonstrukci plynové kotelny v budově Českého báňského úřadu“, spočívající zejména v demontáži veškerého stávajícího zařízení kotelny a montáži zařízení nového, (dále jen „dílo“)
a objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.

II.

Vymezení předmětu díla

  - Rozsah předmětu díla je vymezen:

- Projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou Projektovou kanceláří Bedřich Dvořák, se sídlem Písečná 1/148, Praha 8, v květnu 2016.

- Nabídkou zhotovitele ze dne 11. 7. 2016, předloženou v  zadávacím řízení.

  - Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předpisy souvisejícími.

  - Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu (subdodavatele) za předpokladu, že tento subdodavatel byl uveden v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však odpovídá zhotovitel objednateli stejně, jako by je provedl sám.

III.

Doba plnění a místo plnění

- Termín zahájení díla:  	do 5 dnů od podpisu smlouvy.

Termín dokončení díla: 	do 40 dnů od zahájení prací.

- Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění dle článku II. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou 
a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných 
a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

- Místem plnění je administrativní budova Českého báňského úřadu v Praze, na adrese
Kozí 4, Praha 1. Toto místo je i místem předání a převzetí díla.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění díla.

Cena za dílo:

| Cena celkem bez DPH | 1.785,344,- Kč |
| --- | --- |
| DPH ve výši 21% | 374.922,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH (zaokrouhleno na koruny) | 2.160.265,- Kč |
| slovy: dvamilionystošedesáttisíckorunčeských |

## Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude objednatelem zaplacena po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla.

## Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

## Faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli na adresu Český báňský úřad, Kozí 4/748, 11001 Praha 1 - Staré Město. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

## Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet dodavatele.

## Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení zhotovitele - obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do příslušné evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) včetně spisové značky,

- číslo smlouvy, předmět díla

- variabilní symbol, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální 
a věcnou správnost faktury.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě
a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám a dohodnutým podmínkám.

- Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.

- Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VII. této smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů.

- Zhotovitel je povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

- Po dokončení díla zhotovitel vyklidí a uvede dotčené prostory do původního stavu.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

- Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla. Objednatel zajistí pro zhotovitele jednu místnost v budově Českého báňského úřadu včetně sociálního zařízení, která bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance zhotovitele.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa pro provedení díla
i pro případ odstraňování vad při jejich reklamaci, včetně možnosti parkování jednoho automobilu zhotovitele ve dvoře (v prostorech ČBÚ).

- Objednatel předá zhotoviteli místo provedení díla do 2 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

VII.

Předání díla a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen oznámit k jakému datu bude dílo připraveno k převzetí, a to minimálně 3 dny před tímto datem.

- O předání a převzetí díla bude pořízen protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato 
a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

- Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

- Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 30 dnů, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

- Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

  - na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs,

  - zhotovitel vstoupí do likvidace.

4.	Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 3. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

    - V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla 
ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný
ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce je příslušný objednatel, k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná ta smluvní strana, na jejíž straně je důvod k odstoupení od smlouvy.

    - Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

    - Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným
v čl. XI. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

    - V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

    - Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody
o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

    - V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

IX.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce minimálně 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy.

- Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

- Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě
do 30-ti dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.
Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

- Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

- Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

- V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

X.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%, z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla za každý další den prodlení.

- Při nevyklizení staveniště ve smyslu článku V. odst. 6. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

- Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení
a za každou vadu a nedodělek.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu, tj. do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000.,-Kč za každou vadu a den prodlení.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku a to na účet objednatele.

- Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvních povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta.

XI.

Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují do datové schránky účastníků této smlouvy, popř. na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:  Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 - Staré Město.

- Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XII.

Ostatní ujednání

- Vlastníkem místa provedení díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

- Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy
o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat 
ve věcech technických: Ing. Jiří Hruša, tel. 221775345, mobil 601322146, e-mail: Jiri.Hrusa@cbusbs.cz .

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze sedmi stran textu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, 
že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,
či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- Přílohy smlouvy: 	Nabídka zhotovitele dle článku II. této smlouvy

| V Praze dne …………….. | V Praze dne …………….. |
| --- | --- |

| ......................................... Za objednatele: | ......................................... Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Martin Štemberka předseda Českého báňského úřadu | Zbyněk Dusil jednatel společnosti |