SOD – Město Sokolov zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. –VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o.

Výměna šachetní elektroinstalace výtahu                                                                                           310/2024-0067

DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 310/2024-0067, uzavřené dne 11.12.2024

na akci: Výměna šachetní elektroinstalace výtahu v objektu čp. 1677, 

ul. Slavíčkova, Sokolov

	Objednatel     :
	Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586

zastoupené

Sokolovskou bytovou s.r.o.

Komenského 77, 356 01 Sokolov

IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 9534

	
	

	Zhotovitel     :
	VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

	
	Botanická 252/6, 362 63 Dalovice

	
	IČO: 25218883, DIČ: CZ25218883

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 9649

	
	

	Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím:

	

	· bod č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění:

4.1.1

Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 31. července 2025.



	
	

	


Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.
Sokolov 25. června 2025

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Ing. Erik Klimeš

jednatel společnosti


	Antonín Jaroš

jednatel společnosti


Strana číslo: 1
Strana číslo: 2

