S M L O U V A   O   D Í L O

Smluvní strany

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Se sídlem:	Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most

Zastoupena:	PaedDr. Karel Vokáč, ředitel školy

IČO: 		00125423

DIČ: 		CZ00125423

jako objednatel na straně jedné a

ALTRYSS s.r.o.

Se sídlem:	Kostelní 1465, 434 01 Most

Zastoupena:	Filip Nedvěd, Roman Čaj - jednatelé

IČO:    	63148226

DIČ: 		CZ63148226

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřeli smlouvu o dílo a to na základě podkladů dále uvedených:

Podklady pro uzavření smlouvy:

Cenová nabídka zhotovitele, která je přílohou smlouvy.

Oprávněné osoby

1.	Za objednatele jsou oprávněni jednat:

Jméno: xxxxxxx

- Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

Jméno: Filip Nedvěd, jednatel		Jméno: Roman Čaj, jednatel

Tel: xxxxxxxxxxxxxxx			Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx                		E-mail: xxxxxxxxxx

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je: Výmalba a pokládka podlahových krytin v učebnách SŠT Most. Jedná se o učebny č. 532, 533, 534, 539, 540, 554, 557, 578, 579 a 599. Předmět díla je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele v příloze této smlouvy.

2. Předmět díla bude proveden v rozsahu a kvalitě, jak je uvedeno v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou dodávky při respektování zadávacích podmínek, příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla.

Cena díla, platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla této smlouvy ve výši:

Celková cena bez DPH činí 635 459,- Kč

Celková cena vč. 21% DPH činí 768 905,39- Kč

- Tato cena je platná po celou dobu realizace díla. V případě víceprací bude před jejich zahájením předána kalkulace a na základě písemného odsouhlasení objednatele, bude provedena realizace, platba se bude řídit dle níže platebních podmínek. Vícepráce se nepředpokládají, před podpisem smlouvy byla provedena prohlídka místa plnění.

- Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura vystavená zhotovitelem po předání hotového díla na základě podepsaného předávacího protokolu.

- Daňový doklad (fakturu) doručí dodavatel objednateli v elektronické podobě na email: xxxxxxxxxx. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od vystavení.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v termínu od 1. 7. 2025 do 29. 8. 2025.

Přechod vlastnického práva a rizik

- Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem úplného zaplacení díla, které bylo objednateli v souvislosti se smlouvou dodáno a prací, které byly vyúčtovány. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně, a že toto plnění přejímá.

Předání a převzetí díla

- Dílo této smlouvy bude splněno protokolárním předáním objednateli.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání.

- Součástí předávaného díla jsou certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a doklad o ekologické likvidaci odpadů.

- Za den splnění dodávky se považuje den předání díla.

Záruční lhůta - odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců a na PVC dle výrobce. Záruční lhůta začíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla. Během této lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé poškozením, nesprávnou údržbou či nezajištěním potřebných klimatických podmínek, které nezpůsobil zhotovitel.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení díla plnění této smlouvy a to 0,05 % ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu splatnosti faktur dle této smlouvy a to 0,05 % ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Ujednání společná a závěrečná

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

- Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že se s jejím obsahem před podpisem seznámily.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele

# V Mostě dne …………….

Za objednatele: 	 				 Za zhotovitele:

……………………………………			……………………………………

PaedDr. Karel Vokáč, ředitel školy                                 Filip Nedvěd, jednatel

Roman Čaj, jednatel

| Zakázka: Výmalba a pokládka podlahových krytin v učebnách SŠT Most. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most, IČO: 00125423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupený: PaedDr. Karlem Vokáčem, ředitelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *VYPLŇUJTE POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ BUŇKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: | ALTRYSS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se sídlem: | Kostelní 1465, 434 01 MOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupený: | Filipem Nedvědem, Romanem Čajem - jednateli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: | 63148226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: | CZ63148226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmětem veřejné zakázky je výmalba a výměna podlahových krytin v 10 učebnách SŠT Most. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkrétně se jedná o učebny č. 532, 533, 534, 539, 540, 554, 557, 578, 579 a 599. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka a pokládka podlahových krytin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vystěhování prostoru, převážně nábytku (lavice, židle, skříňky atd.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranění stávajícího PVC vč. odvozu a likvidace materiálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava povrchů před pokládkou podl. krytin (vysátí podkladu, penetrování, nivelační stěrka celoplošně, celoplošné broušení stěrky, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vysátí, opětovné penetrování). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka a pokládka celoplošně lepených podlahových krytin dle specifikace, svařování za tepla, včetně lišty PVC 3x3cm v celé délce, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | povrchu podlahové krytiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastěhování vyklizených věcí zpět. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprava a přesun hmot, včetně odvozu a likvidace odpadu, přeprava osob, úklid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace nivelační stěrky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stěrka by měla splňovat pevnost v tlaku min. 40 MPa, možnost lití v jedné vrstvě od 1 do 20mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace podlahové krytiny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň zátěže tř. 34, 43. Svařování za tepla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barevné provedení - dodavatel nechá investora vybrat ze vzorníku dodávaného PVC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malování prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vystěhování prostoru, převážně nábytku (lavice, židle, skříňky, obrazy, květiny, tabule, nástěnky, kryty světel atd.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | použití zakrývacích fólií. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava povrchů před malováním (v případě nutnosti škrábání staré malby nebo opalování olej. nátěru, vyspárování trhlin, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vyspravení nerovností, penetrace podkladu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vymalování prostor malířskou barvou, min. 2 vrstvy nátěru v bílém provedení, bělost min. 92% BaSO4, příp. 97% MgO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olejový nátěr do výšky cca 1,4m - 1x základ, 2x vrchní nátěr, dodavatel nechá investora vybrat ze vzorníku barev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastěhování vyklizených věcí zpět. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprava a přesun hmot, včetně odvozu a likvidace odpadu, přeprava osob, úklid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přehled místností a ploch: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení místnosti | Podl. plocha v m² | Obvod v m´ | Plocha výmalby klasickou bílou barvou v m² |  | Plocha výmalby olejovým nátěrem v m² |  | Stávající podl. krytina | Poznámka |  |  |  |  |
| 532 | 70 | 35 | 65 |  | 43 |  | PVC | strop - plechový podhled (bez výmalby) |  |  |  |  |
| 533 | 60 | 33 | 62 |  | 41 |  | PVC | strop - plechový podhled (bez výmalby) |  |  |  |  |
| 534 | 61 | 32 | 61 |  | 45 |  | PVC | strop - plechový podhled (bez výmalby) |  |  |  |  |
| 539 | 64 | 33 | 145 |  | 41 |  | PVC | včetně malování stropu a boků u střešního vikýře (práce ve výšce, sundání krytů světel, atd.) |  |  |  |  |
| 540 | 48 | 30 | 120 |  | 35 |  | PVC | včetně malování stropu (sundání krytů světel) |  |  |  |  |
| 554 | 80 | 40 | 71 |  | 46 |  | PVC | strop - plechový podhled (bez výmalby) |  |  |  |  |
| 557 | 74 | 36 | 74 |  | 42 |  | PVC | strop - plechový podhled (bez výmalby) |  |  |  |  |
| 578 | 74 | 36 | 78 |  | 42 |  | PVC | strop - plechový podhled (bez výmalby) |  |  |  |  |
| 579 | 70 | 36 | 81 |  | 42 |  | PVC | strop - plechový podhled (bez výmalby) |  |  |  |  |
| 599 | 55 | 32 | 60 |  | 45 |  | PVC | strop - plechový podhled (bez výmalby) |  |  |  |  |
| Výpočtový list nabídky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh služby |  |  |  | Množství - plocha v m², lišty a sch. hrany v m´, ost. nákl. kpl |  |  | Cena v Kč/MJ bez DPH | Celk. cena v Kč bez DPH | Sazba DPH 21% | Celk. cena v Kč s DPH |  |  |
| pokládka podlahových krytin, vč. navazujících prací a materiálu |  |  |  | 656 |  |  | 380,00 Kč | 249 280,00 Kč | 52 348,80 Kč | 301 628,80 Kč |  |  |
| nivelační stěrka vč. navazujících prací a materiálu |  |  |  | 656 |  |  | 380,00 Kč | 249 280,00 Kč | 52 348,80 Kč | 301 628,80 Kč |  |  |
| dvojitá výmalba interiérovou bílou barvou dle specifikace vč. navazujících prací a materiálu |  |  |  | 817 |  |  | 59,00 Kč | 48 203,00 Kč | 10 122,63 Kč | 58 325,63 Kč |  |  |
| olejový nátěr 1x základ, 2x vrchní, barva dle výběru investora, vč. navazujících prací a mat. |  |  |  | 422 |  |  | 147,00 Kč | 62 034,00 Kč | 13 027,14 Kč | 75 061,14 Kč |  |  |
| montáž PVC lišt 3x3cm, vč. materiálu |  |  |  | 343 |  |  | 34,00 Kč | 11 662,00 Kč | 2 449,02 Kč | 14 111,02 Kč |  |  |
| ostatní náklady (stěhování, doprava a přesun osob a materiálu, likvidace odpadu, úklid, atd.) |  |  |  | 1 |  |  | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3 150,00 Kč | 18 150,00 Kč |  |  |
| Celková cena v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 635 459,00 Kč | 133 446,39 Kč | 768 905,39 Kč |  |  |