|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE | | | | | |  | |
| OBJEKT: | Hudební divadlo Karlín | | | | |
| STUPEŇ: | Tendrová dokumentace | | | | | Etapa I. | |
| AKCE: | Výměna ručních tahů za motorické | | | | |
| ČÁST: | Jevištní technologie | | | | | Rozsah plnění % Rozsah plnění Kč | |
| číslo položky | popis prací a dodávek | | jedn. | ks | | cena za ks cena celkem | |
| MOTORICKÉ TAHY M2 AŽ M18 (sudá čísla) | | |  | |  | 6 012 004,38 Kč |  |  |
| 01 | Pohon tahu | |  |  |  |  |  |  |
|  | - převodovka, elektromotor, lanový buben, rám  pohonu, kompenzace pohybu lana, tenzometr,  ARC/IRC čidlo, koncové vypínače, kladky na  pohonu, detekce ochabnutí lana, odpružené uložení,  příslušenství | | ks | 10 | 564 088,05 Kč | 5 640 880,54 Kč | 40% | 2 256 352,22 Kč |
| 02 | Kladky | |  |  |  |  |  |  |
|  | - hlavní a převáděcí kladky | | sada | 10 | 11 753,50 Kč | 117 535,01 Kč | 40% | 47 014,00 Kč |
|  | - svodové kladky stávající - repase | | sada | 10 | 6 411,00 Kč | 64 110,00 Kč | 40% | 25 644,00 Kč |
| 03 | Lanování | |  |  |  |  |  |  |
|  | - lanování vč. ukončení lan | | sada | 10 | 13 783,87 Kč | 137 838,73 Kč | 40% | 55 135,49 Kč |
| 04 | Tahová tyč | |  |  |  |  |  |  |
|  | - repase stávající tahové tyče | | ks | 10 | 3 383,21 Kč | 33 832,13 Kč | 40% | 13 532,85 Kč |
| 05 | Příslušenství | |  |  |  |  |  |  |
|  | - pomocný kotevní materiál, spojovací materiál,  označovací tabulky | | sada | 1 | 17 807,96 Kč | 17 807,96 Kč | 40% | 7 123,19 Kč |
| NOSNÉ KONSTRUKCE | | |  | |  | 422 761,71 Kč |  |  |
| 01 | Nosná konstrukce pod nové pohony | |  |  |  |  |  |  |
|  | - ocelové nosníky vevařené do provaziště  vč.statického výpočtu (cca 2,5 tuny) | | sada | 1 | 311 639,92 Kč | 311 639,92 Kč | 100% | 311 639,92 Kč |
|  | - vyztužení provaziště dle statického výpočtu (cca 700  kg) | | sada 1 | | 111 121,78 Kč | 111 121,78 Kč | 100% | 111 121,78 Kč |
| PJ1.1.10 ŘÍZENI JEVIŠTNÍCH MECHANISMŮ | | | komplet 1 | |  | 8 350 565,00 Kč |  |  |
| 01 | Motorový tah | |  | 10 | 399 726,77 Kč | 3 997 267,67 Kč | 0% | 0,00 Kč |
| 02 | Vstupní pole | |  | 1 | 551 451,63 Kč | 551 451,63 Kč | 0% | 0,00 Kč |
| 03 | Server | |  | 1 | 1 522 768,64 Kč | 1 522 768,64 Kč | 100% | 1 522 768,64 Kč |
| 04 | Zprovoznění díla | |  | 1 | 935 233,74 Kč | 935 233,74 Kč | 0% | 0,00 Kč |
| 05 | Elektroinstalace dodávka | |  | 1 | 539 313,89 Kč | 539 313,89 Kč | 100% | 539 313,89 Kč |
| 06 | Elektroinstalace montáž | |  | 1 | 437 795,98 Kč | 437 795,98 Kč | 100% | 437 795,98 Kč |
| 07 | Projektová dokumentace | |  | 1 | 366 733,45 Kč | 366 733,45 Kč | 100% | 366 733,45 Kč |
| PJ1.1.11 DEMONTÁŽE A MONTÁŽE | | | komplet 1 | |  | 2 871 685,92 Kč |  |  |
| 01 | Demontáže | |  |  |  |  |  |  |
|  | - demontáže desíti kusů ručních tahů vč.  protizávaží, ekologická likvidace | | komplet | 1 | 300 891,61 Kč | 300 891,61 Kč | 100% | 300 891,61 Kč |
| 02 | Montáže | |  |  |  |  |  |  |
|  | - kompletní montáže nového zařízení dle specifikace  výše, technické zprávy a výkresové dokumentace | | komplet | 1 | 2 110 003,25 Kč | 2 110 003,25 Kč | 40% | 841 891,30 Kč |
| 03 | Ostatní práce | |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace | |  |  |  |  |  |  |
|  | - výrobně konstrukční | | komplet | 1 | 303 222,99 Kč | 303 222,99 Kč | 100% | 303 222,99 Kč |
|  | - průvodní dodavatelská | | komplet | 1 | 40 429,73 Kč | 40 429,73 Kč | 0% | 0,00 Kč |
|  | Uvedení do provozu | |  |  |  |  |  |  |
|  | - zatěžkávací zkoušky | | komplet | 1 | 40 917,33 Kč | 40 917,33 Kč | 0% | 0,00 Kč |
|  | - revizní zkoušky | | komplet | 1 | 50 700,00 Kč | 50 700,00 Kč | 0% | 0,00 Kč |
|  | - zaškolení obsluhy | | komplet | 1 | 25 521,00 Kč | 25 521,00 Kč | 0% | 0,00 Kč |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| CENA CELKEM V KČ BEZ DPH | | | | | | 17 657 017,00 Kč |  | 7 140 181,32 Kč |
|  | | | | | |  | | |