# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0123/25

„SILNICE III/42826: STARÉ MĚSTO - MODRÁ, SILNIČNÍ TĚLESO“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						709 34 860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxx

Technický dozor:				xxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Slovácka, s r.o.

Adresa:					Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště

Zápis v obchodním rejstříku:			C 44642/KSBR Krajský soud v Brně

IČO:						26913216

DIČ:						CZ26913216

Zastoupený:					Ing. Michal Hanačík, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxxx

E-mail:					xxxx

Bankovní spojení:				Unicredit bank, č. ú. 1387424944/2700

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0123/25 ze dne 8.4.2025 z těchto důvodů:

Při realizaci prací bylo zjištěno, že kamenný zához do 300 kg je nutné provést v objemu o 20 tun větším, než bylo v rozpočtu zakázky. Důvodem je zjištění většího rozsahu poškození silničního tělesa.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

- Cena dodatečných prací je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					   	        39.000,00 Kč

DPH 21 %							          8.190,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 					   	        47.190,00 Kč

- Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					   	       251.930,00 Kč

DPH 21 %							         52.905,30 Kč

Cena celkem vč. DPH 					   	       304.835,30 Kč

(slovy třistačtyřitisíc osmsettřicetpět korun českých, 30/100)

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 	24.06.2025						V Uh. Hradišti 26.06.2025

......................................................

Ing. Bronislav Malý

ředitel

......................................................

Ing. Michal Hanačík

jednatel společnost