## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

„Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000229

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 7 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0036/25

číslo smlouvy zhotovitele: VŘ025/2024

## Smluvní strany:

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 386920 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený: xxxx

IČO: 195 15 260 DIČ: CZ19515260

datová schránka: 9vbtnec

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 29.01.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“ (dále jen „SOD“),

- při provádění díla byla ze strany Zhotovitele zjištěna potřeba (byť v průběhu zadávacího řízení Zhotovitel deklaroval, že je schopen dodat umělý trávník zcela v souladu se SOD, resp. projektovou dokumentací) nahrazení položky soupisu prací, konkrétně pol. č. 44 (na str. 19 - 20 SOD)  „Umělý  trávník  pro  multisport  z  monofilních  vláken,  100%  recyklovatelný,  vyroben  z Polyethylenu, výška vlasu 18 mm, š. max 4m, zásyp písek“ s jednotkovou cenou 630 Kč bez DPH za m2 za jinou srovnatelnou položkou (dále jen „Předmětná položka“),

- smluvní strany mají za to, že náhradní typ umělého trávníku, který hodlá Zhotovitel v rámci Předmětné položky dodat (tj. typ „MULTI MONO“, výrobce ITALGREEN S.p.A.) splňuje podmínky stanovené v ust. § 222 odst. 7 ZZVZ pro provedení změny SOD v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ a

- odůvodnění změny dle § 222 odst. 7 písm. d) ZZVZ je uvedeno v příloze tohoto dodatku se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

Stránka 1 z 2	ver 250301

## Změna SOD

  - Předmětná položka, resp. její popis se mění, a to následovně: z popisu položky, resp. z poznámky k položce se se vypouští slova „vyroben pouze z Polyethylenu“ a dále se vypuští  slova „Zátěr   z polyethylenu zlepšující pevnost vlákna“.

  - Smluvní strany se dohodly, že pro plnění Předmětné položky bude použit umělý trávník „MULTI MONO“, výrobce ITALGREEN S.p.A., jehož technický list tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

  - Pro vyloučení pochybností se stanoví, že odpovídajícím způsobem se upravuje i projektová dokumentace, tj. zejm. technická zpráva, kde je u popisu umělého trávníku uvedeno, že má jít  o „100% recyklovatelný umělý trávník vyroben pouze z Polyethylenu“.

## Závazky Zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje pro případ, že bude zahájeno jakékoli řízení ze strany ÚOHS nebo jiného orgánu v souvislosti s provedením změn SOD dle tohoto dodatku:

    - na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost v takovém řízení, tj. zejm. mu poskytnout všechny podklady, informace a vysvětlení k prokázání toho že změna byla provedena v souladu se ZZVZ a zejména v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ,

    - v případě, že ho k tomu Objednatel zmocní zastupovat Objednatele v takovém řízení na

náklady Zhotovitele a

    - uhradit Objednateli veškerou vzniklou újmu (tj. zejm. uložení pokuty a povinnosti nést náklady řízení) vzniklou na základě takového řízení, zejm. v případě, že se prokáže, že podmínky dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ pro změnu provedenou tímto dodatkem naplněny nebyly.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

## Přílohy:

Příloha č. 1 - odůvodnění srovnatelnosti položek

Příloha č. 2 – technický list – MULTI MONO (ITALGREEN S.p.A.)

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.06.30

xxxx

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.06.24

11:57:49 +02'00'

…………………… 12:36:31 +02'00'

…………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxxl

Stránka 2 z 2

PilsProjekt, s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň, IČ 29115744

kontakt: 377 240 889, 603 326 743, info@pilsprojekt.cz

# Porovnání navrženého výrobku se zadávací dokumentací – umělý travní

koberec

Název projektu: „Stavba multifunkčního hřiště a obslužné komunikace v Plzni, areálu ZČU Plzeň, Univerzitní 2732/8 na poz. parc. č. 8424/8 v k.ú. Plzeň

V projektové dokumentaci, kterou zpracovala naše firma, byla specifikace parametrů umělého travního koberce pro povrch multifunkčního hřiště uvedené zakázky. Dodavatel stavby, firma ENVY SPORT SERVIS, s.r.o., předložila k odsouhlasení konkrétní výrobek, který navrhují použít k realizaci zakázky. Předmětem tohoto dokumentu je posouzení parametrů zadávací dokumentace (projektové dokumentace) a předloženého technického listu konkrétního výrobku. Technický list je přílohou tohoto posouzení.

Název předloženého výrobku: Multi Mono, Line PADEL

Název výrobce:	Italgreen SpA, Via Crusnigo, 11, 24030 Villa d'Adda BG, Itálie

Parametry specifikované projektovou dokumentací a jejich porovnání s navrženým výrobkem:

- umělý trávník pro multisport	návrh je umělý trávník pro multisport

- 100% recyklovatelný	návrh je 100% recyklovatelný

- vyroben z polyethylenu	návrh je vyroben z polyethylenu

- zátěr z polytehylenu zlepšující pevnost vlákna ..... návrh je polyuretanu (pozn. 1. níže)

- extrudované monofilamentní vlákno	návrh je z monofilamentního vlákna

- výška vlasu 18mm	návrh je výšky vlasu 18mm

- šířka max. 4m	návrh je šířky 4m

- počet vpichů více než 50.000 na m2...................... návrh má 51.250 vpichů na m2

- celková hmotnost více než 2.500 g/m2 ................. návrh má hmotnost 2.650 g/m2

- zásyp pískem	návrh je určen k zásypu pískem

Pozn. 1.: Zátěr z polyuretanu je kvalitativně lepší oproti požadavku v zadávací dokumentaci. Polyuretan je pružný, elastický, s vysokou otěruvzdorností.

Závěr:

Z výše uvedeného plyne, že navržený výrobek je možné odsouhlasit pro realizaci stavby, neboť všechny požadované parametry splňuje nebo převyšuje.

V Plzni dne 12.6.2025								XXXX

TECHNICAL DATA SHEET

MULTI MONO

Line: PADEL

Product Code:	 Revision: 001

Date: 01/01/2025

OFFICIAL SUPPLIER

ITALGREEN S.p.A. - Via Crusnigo, 11 - 24030 Villa d’Adda (BG) - ITALY - Tel +39 035 784178 - Fax +39 035 784144

Cap. Soc. € 5.000.000,00 - R.E.A. BG 214799 - Cod. Fisc./R.I. 07075130158 - P.IVA 01640880165

www.italgreen.it

info@italgreen.it

PEC:

18mm high synthetic turf, made of special straight monofilament fibers, offers an excellent balance between resilience of the turf and uniformity of play.

| TECHNICAL DATA |  | U.M. | TOLERANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Composition | Polyethylene C6 |  |  |
| Structure | Straight Monofilament |  |  |
| Yarn Shape | Straight |  |  |
| DTEX | 8.800 | Dtex | +/-10% |
| Color | Blue / Green |  |  |
| Tufting | 5/16 | Inches needles/cm |  |
| Thickness | 300 | µ | +/-10% |
| Pile height | 18 | mm | +/-4% |
| Yarn extension | 46 | mm | +/-4% |
| Stitches per sqm / Filaments per sqm | 51.250 / 809.400 | nr. | +/-10% |
| Yarn weight per sqm | 1.590 | gr/m2 | +/-10% |
| Primary backing | Double Polypropylene |  |  |
| Primary backing weight per sqm | 240 | gr/m2 | +/-10% |
| Coating | Poliurethane (PU) |  |  |
| Coating weight per sqm | 550 | gr/m2 | +/-10% |
| Total weight per sqm | 2.650 | gr/m2 | +/-10% |
| Roll width | 4,10 | ml | +/-1% |
| Roll length | On demand | ml | +/-1% |
| Permeability per sqm | > 550* | mm/h |  |
| Use of the product | Padel |  |  |
| UV Resistance | Blue > 7 - Grey < 4 | scale |  |
| Withdrawal Resistance | 35 | N |  |
| Recyclability | 100% |  |  |

SUGGESTED INFILL

Siliceous Sand	18	kg/mq	+/-3%

*With draining holes. Draining holes on request. Standard turf is without draining holes.