Objednávka č. :; 2025300520-1; Dodavatel:. Referent; :; Neveřejný údaj; ADASTRA, s.r.o. Benešovská 1926/8 101 00 Praha. Telefon; :; Neveřejný údaj; IČO: 26202981. Bankovní spojení; :; Neveřejný údaj. Číslo bank.účtu; :; Neveřejný údaj. IČ; :; 00551023. V Praze dne; :; 18.6.2025. Číslo PRV; :; 2025100877.

Objednávka navazuje na objednávku č. 2025300520. Předpokládaná doba plnění: do 31.08.2025. Prodloužení termínu plnění je nezbytné z důvodu neplánované a současně dlouhodobější nepřítomnosti klíčových pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří jsou nezastupitelní v rámci odborného dohledu a rozhodovacích procesů souvisejících s realizací předmětu plnění. Tato skutečnost měla přímý dopad na kontinuitu prací a koordinaci jednotlivých kroků, což znemožnilo dodržení původně stanoveného harmonogramu. Vzhledem k výše uvedenému je navrhované prodloužení termínu nezbytné pro zajištění řádného a kvalitního dokončení všech souvisejících činností. Rozsah plnění a cena plnění se nemění.

Neveřejný údaj Povoleno Razítko úřadu Objednávající Dodávající