SMLOUVA O DÍLO

DODATEK

uzavřená dle

§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník

na akci

ÚPRAVA KOMUNIKACÍ NA POHŘEBIŠTI V BRNĚ – ŽIDENICÍCH

Smluvní strany

- Objednatel	Správa hřbitovů města Brna

příspěvková organizace

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Statutární orgán:	Ing. Marek Šamšula, ředitel

Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Marek Šamšula, ředitel

V technických záležitostech:	Ing. Zdeněk Fiedler

tel: 736 540 013, e-mail: shmb.fiedler@volny.cz

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu:	19-5191040277/0100

- Zhotovitel	N.K. STAV, družstvo

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl Dr, vložka 3931

Sídlo: 	Košuličova 755/41, Horní Heršpice,

619 00 Brno

Zastoupená: 		panem Jiřím Virvanem, předsedou představenstva

IČ:	26938219

DIČ:	CZ26938219

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	32-2082020257/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:   		pan Jiří Virvan

Strany se dohodly na změně termínu dokončení díla do 18. 9. 2017 z důvodu nedostatku kapacit litých asfaltů v době prázdnin.

V Brně dne 14. 7. 2017

……………………………….

podpis statutárního orgánu zhotovitele

Jiří Virvan

předseda představenstva

……………………………….

podpis statutárního orgánu objednatele

Ing. Marek Šamšula

ředitel