DODATEK č. 2

k dílčí smlouvě č. 13 o poskytování poradenských služeb

Smluvní strany:

Objednatel:		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 			00551023

zastoupená: 		Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: 	Česká národní banka

č. účtu: 			2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Poskytovatel: 	Konsorcium KPMG a Tekies

Poskytovatel: 	KPMG Česká republika, s.r.o.

se sídlem:	Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

IČO:	00553115

DIČ:	CZ00553115

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

č. účtu: 	neveřejný údaj

zastoupen:	Martinem Hladíkem, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326

a

Poskytovatel:		Tekies s.r.o.

se sídlem:	U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO:	07241127

DIČ:	CZ07241127

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

č. účtu: 	neveřejný údaj

zastoupen:	Pavlem Wimmerem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415

(dále společně jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 13 o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 27. 6. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 2:

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 Dílčí smlouvu č. 13 o poskytování poradenských služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 13“) na základě minitendru s názvem „(M-12) Poskytování poradenských služeb k projektu JMHZ II“ (dále jen „Minitendr”). Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 13 zavázal poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků na poskytování odborných poradenských služeb pro projekt Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (dále také jen „JMHZ“) (dále jen „Služby”).

Dílčí smlouva č. 13 navazuje na Rámcovou dohodu na poskytování poradenských služeb (dále jen „Rámcová dohoda“), která byla uzavřena dne 20. 7. 2023 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Strategické poradenství v ICT II“. Podpisem Rámcové dohody se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 13 a v Rámcové dohodě.

Po uzavření Dílčí smlouvy č. 13 nastala na straně Objednatele objektivní potřeba dodatečného navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 13 o služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy č. 13 a které jsou nezbytné pro naplnění původní účelu Dílčí smlouvy č. 13 a dokončení Poskytovatelem poskytovaných Služeb. Důvodem navýšení rozsahu Služeb je značná nekonzistence dat v původních systémech, které jsou do nového systému zaměstnanosti integrovány, v důsledku čehož je nezbytné  fáze migrace rozdělit do více iterací, zároveň byla shledána analytická fáze výrazně náročnější, než bylo v době uzavření Dílčí smlouvy č. 13 Smluvními stranami předpokládáno, a  vyžaduje tak podstatně větší rozsah součinnosti Smluvních stran a koordinačních kroků, s čímž je spojena objektivní potřeba rozšířit rozsah poskytovaných Služeb. Zároveň také došlo k prodloužení legislativního procesu, který byl doprovázen řadou pozměňovacích návrhů a úprav, které musely být průběžně analyzovány a zapracovávány do původní analýzy.

Dodatečně sjednávané Služby jsou od současných činností realizačního týmu Poskytovatele neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 13 a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem, než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 13 a tímto Dodatkem č. 2 je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by služby sjednané tímto Dodatkem č. 2, byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 2 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.

V důsledku potřeby dodatečného navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 13 nastala na straně Objednatele rovněž objektivní potřeba rozložit poskytování Služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 13 a tímto Dodatkem č. 2 do delšího časového období, a proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby, na kterou je Dílčí smlouva č. 13 uzavřena.

S ohledem na vše výše uvedené  se Smluvní strany dohodly, v souladu s podmínkami dle § 222 odst. 5 ZZVZ, na následujících změnách Dílčí smlouvy č. 13, tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smluvní strany sjednávají úpravu specifikace předmětu Dílčí smlouvy č. 13, ve znění Dodatku č. 1, a to způsobem uvedeným dále v tomto článku Dodatku č. 2.

- Odst. 2.2 Dílčí smlouvy č. 13 se upravuje následovně:

- „Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osob pro výše uvedené plnění na následujících pozicích s následujícím předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:

  - Partner – předpokládaný rozsah je 50 MD (1 FTE)

  - Subject Matter Expert I. – předpokládaný rozsah je 50 MD (1 FTE)

  - Subject Matter Expert II. – předpokládaný rozsah je 240 MD (1 FTE)

  - Subject Matter Expert III. – předpokládaný rozsah je 240 MD (1 FTE)

  - Subject Matter Expert IV. – předpokládaný rozsah je 220 MD (1 FTE)

  - Senior Konzultant I. – předpokládaný rozsah je 180 MD (1 FTE)

  - Senior Konzultant II. – předpokládaný rozsah je 180 MD (1 FTE)

  - Senior Konzultant III. – předpokládaný rozsah je 180 MD (1 FTE)

  - Senior Konzultant VI. – předpokládaný rozsah je 180 MD (1 FTE)

- (dále jen „Služby“).“

V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu člověkodnů (MD) dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se dále odpovídajícím způsobem navyšuje celkový finanční limit pro Služby dle Dílčí smlouvy č. 13.

- Odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 13 se upravuje následovně:

- „Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku 21 140 000,- Kč bez DPH.“

- Odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 13 se upravuje následovně:

- „Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 18 měsíců od dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy, případně do vyčerpání stanovené maximální částky uvedené v odst. 3.2 této Dílčí smlouvy, podle toho, která z uváděných skutečností nastane dříve.“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dílčí smlouva č. 13, ve znění Dodatku č. 1, zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Znění tohoto Dodatku č. 2 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 13.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Rozšíření rozsahu poskytovaných Služeb a s tím spojené navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 13 a doby trvání Dílčí smlouvy č. 13 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Prodloužení doby trvání Dílčí smlouvy č. 13, sjednané tímto Dodatkem č. 2, rovněž není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ, nejedná se o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů, mohla ovlivnit výběr dodavatele v rámci Minitendru, měnila ekonomickou rovnováhu závazku či vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Minitendru.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Na plnění, které bylo případně poskytnuto a provedeno na základě Dílčí smlouvy č. 13 před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2, se hledí tak, jako by bylo poskytnuto na základě a dle podmínek Dílčí smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Za Objednatele: V Praze dne elektronického podpisu | Za Poskytovatele: V Praze dne elektronického podpisu |
| --- | --- |
| ____________________________________ Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | ____________________________________ KPMG Česká republika, s.r.o. |
|  | V Praze dne elektronického podpisu |
|  | ____________________________________ Tekies s.r.o |