DODATEK č. 2

k dílčí smlouvě č. 13 o poskytování poradenských služeb

Smluvní strany:

**Objednatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MPSV**“)

a

**Poskytovatel: Konsorcium KPMG a Tekies**

**Poskytovatel: KPMG Česká republika, s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

IČO: 00553115

DIČ: CZ00553115

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

č. účtu:  *neveřejný údaj*

zastoupen: Martinem Hladíkem, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326

a

**Poskytovatel:** **Tekies s.r.o.**

se sídlem: U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 07241127

DIČ: CZ07241127

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

č. účtu: *neveřejný údaj*

zastoupen: Pavlem Wimmerem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415

(dále společně jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „**Smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 13 o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 27. 6. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 2:

1. PREAMBULE
   1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 Dílčí smlouvu č. 13 o poskytování poradenských služeb (dále jen „**Dílčí smlouva č. 13**“) na základě minitendru s názvem „*(M-12) Poskytování poradenských služeb k projektu JMHZ II“* (dále jen „**Minitendr**”). Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 13 zavázal poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků na poskytování odborných poradenských služeb pro projekt Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (dále také jen „**JMHZ**“) (dále jen „**Služby**”).
   2. Dílčí smlouva č. 13 navazuje na Rámcovou dohodu na poskytování poradenských služeb (dále jen „**Rámcová dohoda**“), která byla uzavřena dne 20. 7. 2023 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Strategické poradenství v ICT II*“. Podpisem Rámcové dohody se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 13 a v Rámcové dohodě.
   3. Po uzavření Dílčí smlouvy č. 13 nastala na straně Objednatele objektivní potřeba dodatečného navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 13 o služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy č. 13 a které jsou nezbytné pro naplnění původní účelu Dílčí smlouvy č. 13 a dokončení Poskytovatelem poskytovaných Služeb. Důvodem navýšení rozsahu Služeb je značná nekonzistence dat v původních systémech, které jsou do nového systému zaměstnanosti integrovány, v důsledku čehož je nezbytné fáze migrace rozdělit do více iterací, zároveň byla shledána analytická fáze výrazně náročnější, než bylo v době uzavření Dílčí smlouvy č. 13 Smluvními stranami předpokládáno, a vyžaduje tak podstatně větší rozsah součinnosti Smluvních stran a koordinačních kroků, s čímž je spojena objektivní potřeba rozšířit rozsah poskytovaných Služeb. Zároveň také došlo k prodloužení legislativního procesu, který byl doprovázen řadou pozměňovacích návrhů a úprav, které musely být průběžně analyzovány a zapracovávány do původní analýzy.
   4. Dodatečně sjednávané Služby jsou od současných činností realizačního týmu Poskytovatele neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 13 a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem, než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 13 a tímto Dodatkem č. 2 je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by služby sjednané tímto Dodatkem č. 2, byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 2 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.
   5. V důsledku potřeby dodatečného navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 13 nastala na straně Objednatele rovněž objektivní potřeba rozložit poskytování Služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 13 a tímto Dodatkem č. 2 do delšího časového období, a proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby, na kterou je Dílčí smlouva č. 13 uzavřena.
   6. S ohledem na vše výše uvedené se Smluvní strany dohodly, v souladu s podmínkami dle § 222 odst. 5 ZZVZ, na následujících změnách Dílčí smlouvy č. 13, tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2.
2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2
   1. Smluvní strany sjednávají úpravu specifikace předmětu Dílčí smlouvy č. 13, ve znění Dodatku č. 1, a to způsobem uvedeným dále v tomto článku Dodatku č. 2.

Odst. 2.2 Dílčí smlouvy č. 13 se upravuje následovně:

*„Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osob pro výše uvedené plnění na následujících pozicích s následujícím předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:*

* 1. *Partner – předpokládaný rozsah je 50 MD (1 FTE)*
  2. *Subject Matter Expert I. – předpokládaný rozsah je 50 MD (1 FTE)*
  3. *Subject Matter Expert II. – předpokládaný rozsah je 240 MD (1 FTE)*
  4. *Subject Matter Expert III. – předpokládaný rozsah je 240 MD (1 FTE)*
  5. *Subject Matter Expert IV. – předpokládaný rozsah je 220 MD (1 FTE)*
  6. *Senior Konzultant I. – předpokládaný rozsah je 180 MD (1 FTE)*
  7. *Senior Konzultant II. – předpokládaný rozsah je 180 MD (1 FTE)*
  8. *Senior Konzultant III. – předpokládaný rozsah je 180 MD (1 FTE)*
  9. *Senior Konzultant VI. – předpokládaný rozsah je 180 MD (1 FTE)*

*(dále jen „****Služby****“).“*

* 1. V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu člověkodnů (MD) dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se dále odpovídajícím způsobem navyšuje celkový finanční limit pro Služby dle Dílčí smlouvy č. 13.

Odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 13 se upravuje následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku 21 140 000,- Kč bez DPH.“*

Odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 13 se upravuje následovně:

*„Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 18 měsíců od dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy, případně do vyčerpání stanovené maximální částky uvedené v odst. 3.2 této Dílčí smlouvy, podle toho, která z uváděných skutečností nastane dříve.“*

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Dílčí smlouva č. 13, ve znění Dodatku č. 1, zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
   2. Znění tohoto Dodatku č. 2 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 13.
   3. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Rozšíření rozsahu poskytovaných Služeb a s tím spojené navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 13 a doby trvání Dílčí smlouvy č. 13 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Prodloužení doby trvání Dílčí smlouvy č. 13, sjednané tímto Dodatkem č. 2, rovněž není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ, nejedná se o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů, mohla ovlivnit výběr dodavatele v rámci Minitendru, měnila ekonomickou rovnováhu závazku či vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Minitendru.
   4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Na plnění, které bylo případně poskytnuto a provedeno na základě Dílčí smlouvy č. 13 před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2, se hledí tak, jako by bylo poskytnuto na základě a dle podmínek Dílčí smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2.
   5. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele:**  V Praze dne elektronického podpisu | **Za Poskytovatele:**  V Praze dne elektronického podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Česká republika – Ministerstvo práce  a sociálních věcí** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **KPMG Česká republika, s.r.o.** |
|  |  |
|  | V Praze dne elektronického podpisu |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Tekies s.r.o** |