**DODATEK Č. 1**

#### ke Smlouvě o údržbě, podpoře a rozvoji KIS ze dne 22. 12. 2021

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Zaměstnanecká pojišťovna Škoda**

se sídlem: Husova 302/5, 29301 Mladá Boleslav

IČO: 46354182

DIČ: CZ46354182

bankovní spojení: 2090608181/0710

zastoupena: Ing. Darina Ulmanová, MBA., ředitelka

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7541

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Poskytovatel: Eviden Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.;

 č.ú.: 1001885001/2700

zastoupen: Ing. Jaroslav Šimek, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C8954

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě, podpoře a rozvoji KIS ze dne 22. 12. 2021 (dále jen **„Dodatek**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	1. Předmětem Dodatku je změna závazku ze Smlouvy o údržbě, podpoře a rozvoji KIS ze dne 22. 12. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
	2. Změna závazku ze Smlouvy je realizována v rozsahu změny podmínek plnění Smlouvy.
	3. Veškeré pojmy uváděné v Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě.
2. PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

Smluvní strany v rámci Rozvoje KIS realizují řešení procesu kontroly výběru a příjmu pojistného dle specifikace vymezené v příloze č. 4 Smlouvy (dále jen „**Pojistné**“).

V souvislosti s potřebou zohlednit nově vzniklé okolnosti a částečně upravit způsob provádění sjednaného plnění Pojistného dochází k úpravě původního harmonogramu plnění a dílčímu vymezení rozsahu prací. Tyto kroky reflektují zejména skutečnosti vyvolané vývojem právních předpisů, organizačními požadavky na straně smluvních stran a nezbytným přizpůsobením realizace daného projektu Pojistného aktuálním potřebám Objednatele. Uvedené změny přitom nemění základní účel ani podstatu Pojistného a nenarušují ekonomickou rovnováhu Smlouvy v této věci. Proto lze dané změny závazku ze Smlouvy považovat za nepodstatné.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Pojistného v rámci přílohy č. 4 Smlouvy

* + 1. Harmonogram Vzorového řešení vymezený v příloze č. 4 Smlouvy bude doplněn o aktuální harmonogram dokončení plnění Pojistného, který reflektuje dohodu smluvních stran na migraci, předání a akceptaci Pojistného. Harmonogram dokončení plnění Pojistného je vymezen v příloze č. 1 Dodatku. V případě, že některá část plnění dle harmonogramu bude řádně dokončena před termínem jejího ukončení uvedeným v harmonogramu, mohou se smluvní strany dohodnout na dřívějším zahájení následující části plnění. Zároveň se smluvní strany mohou dohodnout na odpovídajícím posunu termínů zahájení a ukončení všech zbývajících částí plnění podle harmonogramu.
		2. Akceptace Pojistného
			1. Smluvní strany se dohodly na pravidlech akceptace Pojistného tak, aby jasným a transparentním způsobem vymezovala postup, podmínky a rozsah vzájemné součinnosti při předání, převzetí a akceptaci Pojistného. Tato pravidla, která doplňují původní obecnou definici akceptace Pojistného ve Smlouvě, zohledňují požadavky Objednatele, organizační a kapacitní možnosti Poskytovatele a potřebu zajištění přehledného a kontrolovaného procesu. Cílem úpravy akceptace je minimalizovat riziko vzniku sporů a současně zajistit úplné a řádné provedení akceptace v souladu s dohodou smluvních stran. Pravidla akceptace Pojistného jsou vymezena v příloze č. 2 Dodatku.
			2. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu ukončení akceptace Pojistného v případě, kdy po Vypořádání připomínek – fáze II dle přílohy č. 1 Dodatku nebude shoda smluvních stran na tom, zda je možné Pojistné řádně akceptovat dle pravidel vymezených v příloze č. 2 a č. 3 Dodatku nebo zda bude uskutečněna III. či další fáze akceptace (akceptací se rozumí Předání aplikace Pojistné k testování; Připomínkování aplikace Pojistné, porovnání s Návrhem řešení; Vypořádání připomínek).
				1. Smluvní strany se dohodly, že nejasnosti a rozpory při akceptaci Pojistného budou posouzeny odbornou osobou, na které se smluvní strany shodnou (dále jen „**Znalec**“).
				2. Smluvní strany se dohodly, že za účelem zajištění posudku Znalce společně se Znalcem uzavřou trojstrannou smlouvu upravující záležitosti týkající se smluvních stran i Znalce.
				3. Předmětem posudku Znalce bude Pojistné ke dni ukončení Vypořádání připomínek – fáze II dle přílohy č. 1 Dodatku a v této verzi bude Znalci Pojistné zpřístupněno k posouzení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
				4. Smluvní strany se dohodly, že formulace dotazů Znalci bude zadána na základě vzájemně odsouhlaseného znění dotazů na Znalce, jejichž posouzení a zodpovězení bude úkolem Znalce. Smluvní strany se výslovně dohodly, že žádná ze smluvních stran nebude oprávněna zadání Znalci sama bez souhlasu druhé smluvní strany měnit, doplňovat ani zadání posudku Znalce rušit. Smluvní strany se dále dohodly, že jakékoliv případné doplňující dotazy na Znalce za účelem doplnění posudku Znalce po podání posudku Znalce budou rovněž zadány na základě vzájemně odsouhlaseného znění doplňujících dotazů oběma smluvními stranami.
				5. Smluvní strany se dohodly, že obsah a závěry posudku Znalce budou pro smluvní strany závazné a zavazují se je respektovat v rámci realizace a plnění Smlouvy a veškerých budoucích dodatků uzavřených na základě Smlouvy. Obsah a závěry posudku Znalce tak budou mezi smluvními stranami respektovány jako určující pro posouzení souladu Pojistného s jeho odsouhlasenou specifikací na základě Smlouvy a případnými smluvními stranami odsouhlasenými upřesněními vymezení Pojistného, a to zejména pro účely akceptace Pojistného.
				6. Smluvní strany se dohodly, že ponesou rovným dílem náklady na vypracování znaleckého posudku a dále na své náklady případné vypracování odpovědí na doplňující dotazy Znalce.
		3. Smluvní strany se dohodly na postupu realizace a akceptace migrace, přičemž důraz je kladen na jasné vymezení odpovědností smluvních stran a transparentní kontrolu průběžných kroků při realizaci migrace. Pravidla realizace a akceptace migrace v rámci Pojistného jsou vymezena v příloze č. 3 Dodatku.
	1. Realizace migrace dle Dodatku a příprava akceptace Pojistného dle Dodatku nad rámec povinností Poskytovatele dle Smlouvy je Poskytovatelem v rámci Rozvoje KIS vyčíslena následovně v souladu s cenami Rozvoje KIS dle přílohy č. 8 Smlouvy:
* plnění migrace dle Dodatku činí 170 MD, tedy 2 006 000 Kč bez DPH;
* příprava akceptace Pojistného dle Dodatku nad rámec povinností Poskytovatele dle Smlouvy činí 30 MD, tedy 354 000 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že náklady na migraci a akceptaci Pojistného dle tohoto odstavce Dodatku Poskytovatel v rámci Rozvoje KIS neuplatňuje k úhradě Objednatelem, ale v odpovídající výši poskytuje Objednateli slevu za plnění Pojistného dle Dodatku. Tato sleva nemá žádný vliv na ceny sjednané ve Smlouvě.

S ohledem na to, že Rozvoj KIS představuje plnění dle Smlouvy, nejedná se v daném případě o změnu Smlouvy, která by měla charakter změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

* 1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Pojistného nebudou realizovány následující části: Zpracování přehledu OSVČ, Zpracování PPPZ a Zpracování hotovostních plateb.
		1. Cena plnění Zpracování přehledu OSVČ a Zpracování PPPZ, které nebude v rámci Pojistného zpracováno, činí 1 062 000 Kč bez DPH. Poskytovatel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti Smlouvy bude Objednatel v rámci Rozvoje KIS požadovat plnění Zpracování přehledu OSVČ a/nebo Zpracování PPPZ za věcných podmínek odpovídajících příloze č. 4 Smlouvy, nebude ocenění tohoto plnění Poskytovatelem vyšší než 1 062 000 Kč bez DPH či poměrná část této ceny, pokud bude realizována jen část Zpracování přehledu OSVČ a/nebo Zpracování PPPZ.
		2. Cena plnění Zpracování hotovostních plateb, které nebude v rámci Pojistného zpracováno, činí 472 000 Kč bez DPH.
		3. Změna závazku ze Smlouvy dle tohoto odstavce Dodatku je realizována dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Absolutní hodnota kladných změn činí 0 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 1 534 000 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 1 534 000 Kč bez DPH.
		4. Celková cena Pojistného vymezená v příloze č. 4 Smlouvy bude snížena o částku 1 534 000 Kč bez DPH a činí 6 873 800 Kč bez DPH.
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
	2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
	3. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1: | Harmonogram dokončení plnění Pojistného |
| Příloha č. 2: | Pravidla akceptace Pojistného |
| Příloha č. 3: | Požadavky na migrace a akceptační pravidla |

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| za ObjednateleIng. Darina Ulmanová, MBA., ředitelka(podepsáno elektronicky) | **za Poskytovatele**Ing. Jaroslav Šimek, jednatel(podepsáno elektronicky) |

**Příloha č. 1**

Harmonogram dokončení plnění Pojistného

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Název** | **Odpovídá** | **Termín zahájení** | **Termín ukončení** |
| 1 | Nabytí účinnosti Dodatku | ZPŠ+ECR |  | T |
| 2 | Příprava migračních skriptů, příprava aplikace pro sledování migrace (ECR).Přenesení dat z produkčního prostředí (ZPŠ) | ZPŠ+ECR | T | T+4 týdny |
| 3 | Migrace dat v testovacím prostředí - příprava dat pro testování | ZPŠ+ECR | T+4 týdny | T+6 týdnů |
| 4 | Náprava chybných a doplnění chybějících dat | ZPŠ | T+6 týdnů | T+8 týdnů |
| 5 | Vytvoření testovacích scénářů a návrhu akceptačních kritérií | ECR | T+4 týdny | T+8 týdnů |
| 6 | Odsouhlasení testovacích scénářů a akceptačních kritérií | ZPŠ+ECR | T+8 týdnů | T+10 týdnů |
| 7 | Předání aplikace Pojistné k testování - fáze I; Školení klíčových uživatelů a Dokumentace | ECR | T+10 týdnů | T+12 týdnů |
| 8 | Připomínkování aplikace Pojistné, porovnání s Návrhem řešení - fáze I | ZPŠ | T+12 týdnů | T+16 týdnů |
| 9 | Vypořádání připomínek - fáze I | ECR | T+16 týdnů | T+20 týdnů |
| 10 | Předání aplikace Pojistné k testování - fáze II | ECR |  | T+20 týdnů |
| 11 | Připomínkování aplikace Pojistné, porovnání s Návrhem řešení - fáze II | ZPŠ | T+20 týdnů | T+24 týdnů |
| 12 | Vypořádání připomínek - fáze II | ECR | T+24 týdnů | T+26 týdnů |
| 13 | Akceptace v testovacím prostředí | ZPŠ+ECR | T+26 týdnů | T+27 týdnů |
| 14 | Migrace dat v testovacím prostředí - ověření před nasazením do produkce | ZPŠ+ECR | T+27 týdnů | T+29 týdnů |
| 15 | Pilotní provoz v testovacím prostředí | ZPŠ+ECR | T+29 týdnů | T+32 týdnů |
| 16 | Vytvoření a úprava datového modelu v produkčním prostředí | ZPŠ | T+29 týdnů | T+32 týdnů |
| 17 | Migrace dat v produkčním prostředí | ZPŠ+ECR | T+32 týdnů | T+34 týdnů |
| 18 | Nasazení Pojistné do produkčního prostředíse zvýšenou podporou Dodavatele | ZPŠ | T+34 týdnů | T+35 týdnů |

Příloha č. 2

Pravidla akceptace Pojistného

**1. Účel a rozsah akceptace**

Akceptace představuje proces formálního posouzení, zda předané Pojistné odpovídá funkčním, technickým, provozním a smluvním požadavkům vymezeným ve Smlouvě, v tomto Dodatku a v dalších smluvně sjednaných specifikacích, včetně návrhu řešení a dokumentace. Účelem akceptace je ověřit, že Pojistné je způsobilé k uvedení do produkčního provozu, bez výhrad nebo s výhradami, které nebrání jejímu užití.

**2. Fáze akceptace a postup**

Akceptace probíhá v etapách dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku. Každé fázi odpovídá předání jednoho či více výstupů Poskytovatelem, jejich ověření Objednatelem a následné vypořádání připomínek. Po ukončení každé fáze bude vyhotoven a podepsán akceptační protokol.

Fáze akceptace zahrnují zejména:

* **formální předání výstupu Poskytovatelem**, včetně dokumentace a podkladů k testování,
* **funkční a technické ověření Objednatelem** dle schválených scénářů a akceptačních kritérií,
* **vypořádání připomínek** – odstranění zjištěných nedostatků Poskytovatelem,
* **protokolární akceptaci** výstupu bez výhrad, nebo s výhradami, případně odmítnutí akceptace.

**3. Podmínky akceptace výstupů**

Za výstupy podléhající akceptaci se považují zejména:

* funkční části Pojistného uvedené do testovacího/provozního prostředí,
* aplikační a uživatelská dokumentace,
* výsledky testů dle odsouhlasených scénářů.

Akceptace se provede za podmínky, že výstup naplňuje stanovená akceptační kritéria a nevykazuje kritické vady, které by bránily provoznímu nasazení Pojistného.

**4. Povinnosti Poskytovatele**

Poskytovatel je povinen:

* předat akceptované výstupy ve stavu umožňujícím jejich testování,
* zajistit dostupnost relevantních prostředí (testovací instance, integrační vazby),
* spolupracovat při testování a poskytovat technickou podporu v průběhu akceptace,
* bezodkladně a bezplatně odstranit veškeré vady a nedostatky zjištěné během akceptace.

**5. Povinnosti Objednatele**

Objednatel se zavazuje:

* zajistit přístup k testovacím prostředím ze své strany a dostupnost odpovědných osob,
* provádět testování bez zbytečných odkladů,
* sdělit připomínky a výhrady k výstupu v termínu dle přílohy č. 1 Dodatku, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

**6. Testovací scénáře a akceptační kritéria**

Testovací scénáře a akceptační kritéria budou připravena Poskytovatelem a odsouhlasena Objednatelem v souladu s přílohou č. 1 Dodatku.

Testovací scénáře a akceptační kritéria budou připravena Poskytovatelem a následně předložena Objednateli ke schválení, a to v souladu s harmonogramem uvedeným v příloze č. 1 Dodatku. Odsouhlasením Objednatelem se rozumí písemné potvrzení Objednatele, že dané testovací scénáře a kritéria považuje za dostatečné pro účely akceptačního řízení.

Při tvorbě testovacích scénářů a akceptačních kritérií se smluvní strany zavazují dodržovat následující zásady vycházející z osvědčených postupů (best practices) v oblasti řízení kvality a testování informačních systémů:

* **Sledovatelnost (traceability)**: Testovací scénáře a akceptační kritéria musí být odvoditelné od požadavků uvedených ve Smlouvě, Dodatku, návrhu řešení či již zpravované a odsouhlasené dokumentace. Každý scénář bude mít jednoznačný odkaz na odpovídající funkční požadavek.
* **Měřitelnost a objektivita**: Kritéria musí být formulována jednoznačně, aby bylo možné bezpochybně určit, zda byla naplněna či nikoliv. Kritéria musí být ověřitelná prostřednictvím měřitelných výstupů, např. správného zobrazení dat, správné reakce systému na vstup, nebo úspěšného dokončení procesu.
* **Kompletnost a pokrytí**: Soubor scénářů musí zahrnovat všechny podstatné funkce, logické větve, klíčové datové toky a výjimkové situace (tzv. positive & negative paths). Poskytovatel zajistí, že scénáře pokrývají reálné situace provozního užití Pojistného.
* **Srozumitelnost a čitelnost**: Scénáře budou formulovány tak, aby byly pochopitelné jak technickým, tak netechnickým účastníkům testování (např. klíčovým uživatelům Objednatele). Budou mít standardizovanou strukturu: popis účelu, předpoklady, vstupní data, kroky, očekávaný výstup.
* **Opakovatelnost**: Každý scénář musí být sestaven tak, aby bylo možné jeho provedení opakovat a získat srovnatelné výsledky. Výsledky testů musí být jednoznačně zaznamenatelné (např. formou screenů, logů, stavových výpisů).
* **Identifikovatelnost závad**: Scénáře musí umožnit jednoznačně určit, zda zjištěná vada vznikla v důsledku nesprávného chování Pojistného, chybějící funkcionality nebo nesprávného vstupu. Každé zjištění musí být přiřaditelné ke konkrétnímu testu.
* **Verzování a revize**: Jakékoliv úpravy testovacích scénářů nebo akceptačních kritérií po jejich schválení musí být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to včetně zaznamenání změn a jejich důvodů.

Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou testovací scénáře a akceptační kritéria připravena tak, aby bylo možné jejich použití ve všech fázích akceptace uvedených v harmonogramu plnění dle přílohy č. 1 Dodatku. Po dokončení každé fáze testování uživateli (UAT) vyhotoví Poskytovatel zprávu o výsledku testování (UAT report), která bude sloužit jako podklad pro formální akceptaci dané fáze.

**7. Protokol o akceptaci**

Výstupem každé fáze akceptace bude protokol, který bude obsahovat minimálně:

* identifikaci testovaného výstupu,
* popis provedeného ověření a výsledek,
* seznam připomínek (je-li relevantní),
* závěr akceptace: akceptováno bez výhrad / akceptováno s výhradami / neakceptováno,
* podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

**8. Řešení neshod a odborný posudek**

Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě na splnění podmínek akceptace ani po druhé fázi akceptace (akceptací se rozumí Předání aplikace Pojistné k testování; Připomínkování aplikace Pojistné, porovnání s Návrhem řešení; Vypořádání připomínek), může být další postup řešen za účasti znalce dle bodu 2.3.2 písm. b) Dodatku.

Příloha č. 3

Požadavky na migrace a akceptační pravidla

|  |
| --- |
| **Pojistné - Migrace dat pro Kartu kontroly – Akceptační kritéria** |
| **Označení výstupu** | **Popis výstupu** | **Metoda akceptace výstupu** | **Akceptační kritérium** |
| 1 | Úplnost migrace plátců | Porovnání Knihy plateb (beitragsbuch) a CEP NKP[[1]](#footnote-2) (nkp\_platce) | 100 % subjektů obsažených v Knize plateb je vloženo do CEP NKP (Přehled plátců) |
| 2 | Úplnost migrace historických vymáhaných případů | Porovnání podkladů od ZPŠ (migrace\_dluhevid\_...) s evidencí NKP (nkp\_vyuctovani) | 100 % záznamů o vymáhaných obdobích z podkladů ZPŠ odpovídá evidenci vyúčtování v NKP. |
| 3 | Úplnost vytvoření vyúčtování BEZ[[2]](#footnote-3) pro všechny plátce a jejich kategorie | Porovnání Knihy plateb (beitragsbuch) a vyúčtování NKP (nkp\_vyúčtování) | 100 % vyúčtování BEZ pro všechny plátce a jejich kategorie je vytvořeno. |
| 4 | Úplnost migrace záznamů HPP do NKP. | Migrované záznamy HPP mají záznam v tabulce beitragsmeldung\_d.  | 100 % záznamů HPP, které vznikly před datem migrace, je převedeno do NKP  |
| 5 | Úplnost přiřazení záznamů HPP ke konkrétnímu plátci a do správné kategorie | Migrované záznamy HPP mají záznam v tabulce beitragsmeldung\_d a hodnota platce\_id odpovídá subjektu plátce z HPP.  | 100 % záznamů HPP musí být přiřazeno ke konkrétnímu plátci a do správné kategorie |
| 6 | Správnost spárování záznamů HPP, které jsou explicitně uvedeny v původní evidenci dluhů (migrace\_dluhevid\_d\_bm). | Porovnání Evidence dluhů s NKP. | 100 % uvedených záznamů HPP je spárováno s vyúčtováním určeným v Evidenci dluhů. |
| 7 | Párování záznamů HPP aplikováním odsouhlasených pravidel ZPŠ. | Kontrola stavu plátce (stav=9150). | Plátce má ukončenou migraci (stav=9150). |
| 8 | Správnost párování záznamů HPP podle odsouhlasených pravidel ZPŠ, pokud pravidlo určí jedno vyúčtování. | Pro jednotlivé typy záznamů HPP (IZ) zkontrolovat u vytypovaných plátců správné spárování s vyúčtováním.Pravidla jsou uložena v DB v tabulkách: sk\_beitrag\_parovani a sk\_beitrag\_migrace | Způsob spárování souhlasí s definicí příslušného pravidla ZPŠ. |
| 9 | Kontrola správnosti párování záznamů HPP podle odsouhlasených pravidel ZPŠ, pokud pravidlo určí více vyúčtování. | Kontrola nespárovaných záznamů proti pravidlům párování.Nespárované záznamy mají hodnotu beitragsmeldung\_d.vyuctovani\_id=NULL.Počet nespárovaných záznamů není určen kvalitou migrace, ale kvalitou vstupních dat a odsouhlasenými pravidly. | U nespárovaných záznamů nelze jednoznačně určit vyúčtování.Nespárované záznamy jsou uživatelsky dostupné na obrazovce "Nespárované záznamy HPP".Předem nelze určit jakou část záznamů HPP nelze automaticky spárovat.Tyto záznamy bude nutné spárovat na straně objednatele po ukončení migrace ručně. |
| 10 | Úplnost migrace pokut | Porovnání pokut v NKP (nkp\_vyuctovani, kde druh\_pohledavky=400) s podklady ZPŠ | Záznamy o pokutách v podkladech ZPŠ odpovídají evidenci pokut v NKP. |
| 11 | Úplnost migrace specifických symbolů | Porovnání podkladů od ZPŠ (migrace\_dluhevid\_...) s evidencí NKP (nkp\_spec\_symbol) | Záznamy o specifických symbolech z podkladů ZPŠ odpovídají evidenci specifických symbol v NKP. |
| 12 | Konzistence dat | Všichni plátce mají úspěšně ukončenou migraci (stav=9150). | Max 1 % záznamů může vykazovat chybu při validaci - chybný formát zmigrovaných dat - porušení referenční integrity |

1. CEP NKP - Centrální evidence plátců Nové kontroly plateb [↑](#footnote-ref-2)
2. Vyúčtování BEZ - vyúčtování, u kterého nebylo zahájeno vyúčtování (bez pohledávky) [↑](#footnote-ref-3)