Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710,

kontaktní osoba: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích,

adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „Objednatel“)

a

Ceiba, s.r.o.

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 54500

IČO: 25609033, DIČ: CZ25609033

se sídlem: Jana Opletala 1265, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zastoupen: XXXXXXXXXX, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 19-1613350227/0100

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

- dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 3016H1250025

- ze dne 24. 4. 2025

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany dne 24. 4. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

- Změna smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

- Čl. 4.1 se mění a nově zní takto:

- Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Cenová nabídka, navýšena o vícepráce spočívající v odstranění stávajících folií včetně vyčištění zbytků lepidla ve výši 15.300,- Kč:

- v celkové výši 72.110,-Kč („Smluvní cena“);

- Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

- sazba DPH ve výši 21 % ve výši 15.143,10 Kč

- v celkové výši 87.253,10 Kč vč. DPH.

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

  - Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

V Českých Budějovicích dne 6.6.2025	Ve Staré Boleslavi dne 2.6.2025

…………………………………………….	……………………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	XXXXXXXXXX

ředitel ÚPS České Budějovice	jednatel