DODATEK číslo 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 01.12.2021

(dále jen „Smlouva“)

Ev. číslo Objednavatele: / Ev. číslo Zhotovitele:	324/25/MB SD000013197
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:		Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Sídlo:		Komenského náměstí 534/8, Brno, 602 00
oprávnění zástupci:		PhDr. Marie Kučerová – ředitelka společnosti
Bankovní spojení platby:		UniCredit Bank a.s. / č. ú.: 2112017367/2700
IČO:		00094897
DIČ:		CZ00094897

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka č. 16

(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel:	I&C Energo a.s.
Sídlo:	Třebíč, Pražská 684/49, PSČ: 674 01

oprávnění zástupci:

oprávněn k podpisu smlouvy:
Ing. Jiří Holinka, MBA, předseda představenstva Ing. Štefan Okruhlica, místopředseda představenstva
Bc. Michal Šiler, manažer obchodu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. - Třebíč č.ú.: 20303711/0100
IČO:	49433431
DIČ:	CZ49433431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložka 4153.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou dále označováni samostatně také jen jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).
Smluvní strany se společně dohodly uzavření Dodatku číslo 3 k SoD spočívajícím v rozvoji informačního systému pro rezervaci místností ReSys. Smlouva se upravuje následujícím způsobem:

Článek 2, bod 2.1, doplnit písmeno h): Etapa 8 - volitelná – do systému budou doplněny specifické funkcionality spočívající zejména v rozvoji systému pro prezentace na informačních/reklamních obrazovkách ve foyer a dalších úpravách definovaných v příloze č.4. Rozvoj funkcionalit je podmíněn splněním povinností objednatele definovaných v kapitole 2. Součinnost přílohy č. 4.

Článek 4, bod 4.1, doplnit text: (viii) Etapa 8 - volitelná dle článku 2, bod 2.1, písmeno h bude objednavateli předána nejpozději do 30. 09. 2025. Pro úlohy týkající se Informační/reklamní obrazovky je termín plnění jeden měsíc po zajištění přístupu Zhotovitele k nezbytnému HW/SW vybavení.

Článek 5, bod 5.1, doplnit text: Cena za volitelnou etapu dle článku 2, bod 2.1, písmeno h) je stanovena jako pevná ve výši 96.000,- Kč bez DPH a zahrnuje veškeré práce, činnosti a náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s realizací Díla.

Součástí smlouvy se nově stává příloha č.4 – Rozvoj funkcionalit pro volitelnou konfiguraci – rozvoj rezervačního systému.
Ostatní části SoD včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Přílohy č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněné.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom stejnopise.

V Brně dne: 26.6.2025	V Brně dne: 27.6.2025

Za Zhotovitele:	Za Objednatele:

……………………………………..	..............................................
Bc. Michal Šiler	PhDr. Marie Kučerová
Manažer obchodu	Ředitelka
I&C Energo a.s.	Filharmonie Brno, příspěvková
organizace