Dodatek č. 1

ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní ze dne 25.2.2025

(dále jen: „Smlouva“) mezi:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

pobočky pro Liberecký a Ústecký kraj, VZP ČR

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 1117007411/0710

(dále jen: „Pronajímatel“) na straně jedné

a

Mgr. Hana Dvořáková

se sídlem Holečkova 1984/9, 430 01 Chomutov

IČO: 01320092

fyzická osoba vedená u Živnostenského úřadu v Chomutově, nezapsaná v OR

e-mailová adresa: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen: „Nájemce“) na straně druhé

(společně též jako „smluvní strany“ či každý samostatně jako „smluvní strana“)

- Předmět dodatku

- Smluvní strany dne 25.2.2025 uzavřely Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní (dále jen Smlouvu).

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění následovně:

- V Článku 2. (Předmět smlouvy) se mění bod 2.3. a 2.4., a to textem v tomto znění:

  - Budoucí pronajímatel je povinen učinit Výzvu k uzavření Nájemní smlouvy nejpozději 31.12.2025 (dále je „Rozhodný den“).

  - Budoucí nájemce je povinen na vlastní náklady a odpovědnost realizovat stavební úpravy Předmětu budoucího nájmu v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací z 01/2024 č. projektu 77002200 vyhotovenou Ing. Petre Kadlecem a vydaným stavebním povolením ČJ: MMCH/97966/2024 tak, aby tyto prostory odpovídaly Příloze č. 1 této Smlouvy a účelu nájmu. Zároveň budou dodržena veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů statní správy vztahujících se k této projektové dokumentaci. Stavební úpravy musí být dokončeny nejpozději do 31.10.2025.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Pronajímatel obdrží dva stejnopisy a nájemce jeden stejnopis.

- Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

| V Ústí nad Labem dne 30.6.2025 | V Chomutově dne 27.6.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pronajímatel | Nájemce |  |  |
| _________________________ | _________________________ |  |  |
| MUDr. JUDr. Petr Honěk, MHA ředitel Regionální pobočky Ústí nad Labem, pobočky pro Liberecký a Ústecký kraj | Mgr. Hana Dvořáková |  |  |