DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU č. D2 33/25

ze dne 17.6.2025

# Smluvní strany:

Objednatel:			Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

sídlo:					Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupen:			Ing. Jozef Kasala, ředitel příspěvkové organizace

IČ:					62161521

DIČ: 					CZ62161521

Zapsán v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxx

Oprávněné osoby ve věcech technických:

Ing. Jozef Kasala - ředitel organizace, kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxx

Marie Gogová – úsek Správa zeleně, telxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o.

sídlo:					Chlum u Třeboně 286, 378 04 Chlum u Třeboně

IČ:					46991450

DIČ:					CZ46991450

zastoupen:			Ing. Eva Damcová, jednatelka

zapsán v OR:			vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 26165

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxx

kontaktní e-mailová adresa:	xxxxxxxxxxxxxx

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Ing. Eva Damcová, Ing. J. Skoupil, Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“)

  - Smluvní strany spolu uzavřely dne 17. 6. 2025 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu inženýrské činnosti a o výkonu autorského dozoru č. D2 33/25. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele ke zpracování dokumentace pro povolení záměru a projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce cesty k hradu Špilberk z ul. Gorazdova“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

  - Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a přistupují tak k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

  - Smluvní strany se dohodly, že čl. 2.1 smlouvy nově zní:

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele ke zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce cesty k hradu Špilberk z ul. Gorazdova“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru.   Rozsah řešeného území je stanoven mapou, která jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s architektonickou studií zpracovanou spol. Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o., se sídlem Chlum u Třeboně 286, 378 04 Chlum u Třeboně, IČ 46991450, a v souladu s Investičním záměrem „Rekonstrukce cesty k hradu Špilberk z ul. Gorazdova“ zpracovaným OI MMB, oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly, Ing. Simona Cahová, leden 2025.

  - Smluvní strany se dohodly, že č. 2.3 smlouvy nově zní

- Projektová dokumentace obsahuje zejména:

- náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejm. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentace staveb, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, stavebních předpisů města Brna, principů tvorby věřených prostranství zpracovaných Kanceláří architekta města Brna, principů Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu, principů Územní energetické koncepce Statutárního města Brna, podmínek Poradního sboru pro bezbariérové Brno, standardů pro městskou infrastrukturu Statutárního města Brna, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,  priorit a opatření definovaných ve strategii #brno2050,

- situační výkres,

- inventarizaci zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě),

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet,

- zásady organizace výstavby,

- zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek.

  - Smluvní strany se dohodly, že čl. 2.5. smlouvy nově zní:

- Projektová dokumentace (DPS i PDPS) bude vyhotovena v 6 paré v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf.

  - Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. smlouvy nově zní:

- Doba a místo plnění

  - Zhotovení projektové dokumentace je splněno řádným vypracováním a jejím odevzdáním včetně kompletní dokladové části objednateli, a to na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí této části plnění vyhotovené zhotovitelem.

  - Místem předání projektové dokumentace je Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno.

  - Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby je 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby je 10 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby.

  - Termín pro kompletní předání dokladů dokončené stavby je do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení kolaudačního rozhodnutí, resp. od podpisu předávacího protokolu o předání stavby bez vad a nedodělků.

  - Smluvní strany se dohodly, že čl. 6. smlouvy nově zní:

- Cena za plnění dle této smlouvy

  - Cena za poskytnuté plnění dle této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- Cena za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby se sjednává dohodou smluvních stran takto

- cena bez DPH		190.000,00 Kč

- 21% DPH 	 	  39.900,00 Kč

- cena vč. DPH 		229.900,00 Kč

- Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele se sjednává dohodou smluvních stran takto

- cena bez DPH		215.000,00 Kč

- 21% DPH 		  45.150,00 Kč

- cena vč. DPH 		260.150,00 Kč

- Cena za inženýrskou činnost se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- cena bez DPH	 	185.000,00 Kč

- 21% DPH 		  38.850,00 Kč

- cena vč. DPH 		223.850,00 Kč

- Cena za výkon autorského dozoru se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- cena bez DPH		55.000,00 Kč

- 21% DPH 		11.550,00 Kč

- cena vč. DPH 		66.550,00 Kč

  - Ke sjednané ceně bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH.

  - Sjednaná cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

  - Sjednaná cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému výkonu činností sjednaných v této smlouvě, umožňuje řádné plnění v souladu s účelem této smlouvy a zohledňuje veškerá rizika, režijní a provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), včetně dopravy, náklady na PHM, zisk a inflační vlivy, základní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že rozsah díla odpovídá sjednané ceně.

  - Smluvní strany se dohodly, že čl. 7.1. smlouvy nově zní:

- Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) za předanou projektovou dokumentaci pro povolení stavby a projektovou dokumentaci po provedení stavby nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní strany se dohodly, že čl. 8. smlouvy nově zní:

- Předání a převzetí plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat termíny plnění uvedené v této smlouvě.

  - Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli projektovou dokumentaci před jejím předáním ke kontrole. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění a sdělovat zhotoviteli své připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek objednatele.

  - O převzetí projektové dokumentace sepíší smluvní strany předávací protokol. Obsahem protokolu bude:

- prohlášení zhotovitele o dokončení a předání projektové dokumentace,

- popis předávané projektové dokumentace co do obsahu a rozsahu,

- datum předání, datum převzetí, případně datum odmítnutí převzetí,

- v případě odmítnutí převzetí projektové dokumentace uvedení důvodu tohoto odmítnutí,

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

  - V případě, že objednatel odmítne převzít projektovou dokumentaci z důvodu výskytu vad, je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončenou projektovou dokumentaci opětovně protokolárně předat objednateli.

  - Nepřevzetím projektové dokumentace z důvodu výskytu vad není dotčena povinnosti zhotovitele tyto dokončit v době sjednané v čl. 5 této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že čl. 9. 2. smlouvy nově zní:

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

  - Veškerá ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že vložení dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

  - Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv a nepovažuje obsah dodatku za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Brně dne 1.7.2025		           			V Brně dne 2.7.2025

________________________________			__________________________________

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková 		Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o.

organizace, Ing. Jozef Kasala, ředitel			Ing. Eva Damcová, jednatelka