|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | | | tel. +420 573 321 111 | | |
|  | | | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | | | fax +420 573 331 481 | | |
|  | | | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | **Průzkumy staveb s.r.o.** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | Lísky 1000/44 | | | | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | | | | 62400 | | | | Brno | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | IČ: | | | | 29268125 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | CZ29268125 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | | / | | | ze dne | | | vyřizuje | | | | | / | | linka | | | V Kroměříži | | |
|  | | | / | | | 0.0.0000 | | | xxx | | | | | / |  | | | 23.6.2025 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OBJ/2025/1035/INV** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Velké nám. 115/1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 76701 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | IČ: | | | | | 00287351 | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | DIČ: | | | | | CZ00287351 | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na základě cenové nabídky ze dne 13. 06. 2025 u vás objednáváme služby spočívající v provedení Stavebně technického průzkumu budovy šaten a zázemí SKHS Kroměříž na adrese Obvodová 3607, 767 01 Kroměříž, p.č. St. 6210, KÚ Kroměříž ( 67834 )   Rozsah provedení stavebně technického průzkumu:  • zjištění způsobu založení pomocí 2 kopaných sond z 1.PP, 1 x sloup, 1x obvodová stěna • zjištění pevnosti betonu sloupů pomoci jádrových vývrtů na 8 místech • zjištění způsobu vyztužení – 2 x sloup, 2 x průvlak, 2 x panel, zjištění případných korozních úbytků • zjištění skladby podlahy v 1.NP na 1 místech pomocí jádrových vývrtů, sondy budou opět zapraveny • zjištění skladby střešního pláště pomocí 1 kopaných sond, zapravení střešní krytiny zajistí uživatel objektu • zjištění způsobu provedení, uložení a popř. vyztužení střešní konstrukce v místě světlíků na 1 místě • zjištění skladby obvodových plášťů v 1. PP a 1.NP, celkem 3 vrtané sondy • celková prohlídka objektu zaměřená na popis případných vad a poruch • závěrečná zpráva, kancelářské práce, doprava  Termín realizace : nejpozději do 6 týdnů od objednání  Cena: 101.035,- Kč vč. DPH ( 83.500,- Kč bez DPH)  Fakturace proběhne po převzetí/dodání služby. Splatnost faktury 21 dnů od dodání faktury objednateli.   Příloha: cenová nabídka ze dne 13. 06. 2025  Akceptace objednávky:  Xxx  02. 07. 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |