dodatek č. 4 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/101/P/SoD/2023			(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 	023110A											(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy

Přístaviště Zarazice

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:													nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:														67981801

Peněžní ústav:							xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu:										xxxx

ID datové schránky: 	ndn5skh

Adresa el. podatelny:	xxxx

a

zhotovitelem	AQUATIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo:	Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	na základě plné moci ze dne 7. 1. 2025 společně xxxx, generální ředitel a xxxx, zástupce generálního ředitele

IČ:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Peněžní ústav:	xxxx

Číslo účtu:	xxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/101/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2024 a Dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2024, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- V čl. VII. „termín plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„c)	bod C – 2) ……...............................................………............................................ do 30.06.2025,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c)	bod C – 2) ……................................	do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. 53527/2025,“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/101/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2024 a Dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2024, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.	Změnový list č. 4.

V Praze dne .....................											                    V Brně dne .....................

Za objednatele             											                    	 Za zhotovitele

.................................................	...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	xxxx

ředitel		generální ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	AQUATIS a. s.

...................................................

xxxx

zástupce generálního ředitele

AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..