##### DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
č. ....................................
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název díla: „TDI „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“

1. OBJEDNATEL:

###### Obchodní firma: Město Hořice
###### IČ: 00271560
###### DIČ: CZ 699005965
###### Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
###### Zastoupený: starostou Ing. arch Martinem Pourem

2. TDI:

###### Obchodní firma: Holty, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6 - Střešovice
###### Zastoupený / jednající: Emil Rindt
IČ:	28403363
# DIČ:
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.číslo účtu: 282939912/0300

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany" či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana" nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

# 2. Předmět smlouvy

1. TDI – technický dozor investora se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky bude provádět práce:TDI – technický dozor investora „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“ tvořící předmět smlouvy.
2. Technický dozor investora bude provádět především tyto činnosti:
   - účast na odevzdání a převzetí staveniště – vypracování předávacího protokolu
   - pravidelné zápisy do stavebního deníku
   - kontrola vedení zápisů ve stavebním deníku
   - vedení kontrolních dnů a provedení zápisů
   - minimální účast 2x týdně na kontrola průběhu stavby a jejího souladu s PD
   - kontrola kvality prováděných prací
   - pořizování fotodokumentace
   - informování investora o problémech v průběhu stavby
   - zvážení nutnosti a kontrola požadovaných víceprací, ve spolupráci s investorem a zhotovitelem projektové dokumentace hledání alternativních řešení, kontrola nabízených cen
   - průběžná kontrola harmonogramu prací
   - kontrola fakturace a položkových rozpočtů
   - účast na převzetí dokončeného díla
   - v případě potřeby provádět činnost TDI po celou dobu skutečné realizace stavby až do úspěšné kolaudace.
3. TDI obdrží od objednatele realizační projektovou dokumentaci a vysoutěženou nabídku zhotovitele s oceněným výkazem výměr v otevřeném formátu.

3. Termín realizace
1. Původní termín zahájení činnosti TDI: červenec 2023
2. Původní termín ukončení činnosti TDI: do úspěšné kolaudace stavby červen 2025
3. Nový termín ukončení činnosti TDI: do úspěšné kolaudace stavby listopad 2025

4. Cena díla
Původní cena díla: 246.350 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla: 67.188 Kč bez DPH

Nová cena díla: 313.538 Kč bez DPH (379.381 Kč vč. DPH)

10. Závěrečné ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

 Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění, zůstávají v platnosti.
        Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami a zveřejněním v registru	smluv.

        Uzavření bylo projednáno Radou města Hořice, usnesení č. RM19/13/2025 ze dne 18.6.2025.

23.06.2025

Za objednatele: Ing. Arch Martin Pour, starosta Za zhotovitele: Emil Rindt

V Hořicích dne ...................................... V Náchodě dne .......................................