Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený osobou oprávněnou podepsat dodatek ke smlouvě o dílo: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově ,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: viz bod 13.3. smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024

Doručovací adresa: viz bod 13.1. písm. a) smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Dagmar Zimová

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

IČO: 70769559, DIČ:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem: V Praze

zastoupen: Ing. arch. Dagmar Zimová

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: viz bod 13.4. smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024

Doručovací adresa: viz bod 13.1. písm. b) smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024

(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem

4004H1240002

- Úvodní ustanovení

- Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „NKP SZ Hrubý Rohozec – Projekční práce – Výměna střešní krytiny věžice“ (dále jen „smlouva o dílo“). Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem, podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal pro následující dílo v rámci průzkumu emailem.

- Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti státní zámek Hrubý Rohozec (dále jen NKP SZ Hrubý Rohozec).

- Předmět dodatku č.1

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro získání pravomocného stavebního povolení. Důvodem pro prodloužení termínu je nepředvídatelnost délky průběhu stavebního povolení ve vazbě nový Stavební zákon a digitalizaci stavebního řízení. Dodatkem č. 2 se termín plnění díla upravuje následovně:

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Termín plnění., odst. 2.1.2., který nově zní takto:

provedení inženýrské činnosti do 270 dnů od předání projektové dokumentace;

- Závěrečná ujednání

- Smlouva o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024, která účinná ode dne 6.9.2024 a dodatek č.1 s č.j. NPU-440/23588/2025 účinný od 26.3.2025 je v době podpisu dodatku platný a účinný. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

- Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

- Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek č.2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne viz datum el. podpisu	  V Praze dne viz datum el. podpisu

Za Objednatele:	                                                                   Za Zhotovitele: 3. 7. 2025

…………………….………….........................…………	…………………….………….........................…………

PhDr. Miloš Kadlec                                                                            Ing. arch. Dagmar Zimová

ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově                                                         zhotovitel