Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 240171

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR č.j. 17461/2000 ze dne 27.12.2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

zastoupené: Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen „objednatel“)

a

NOSTA-HERTZ spol s r.o.

se sídlem Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 15270041, DIČ: CZ15270041

zastoupené: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2024 Smlouvu o dílo č. 240171 (dále jen „smlouva.“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že článek II. odst. 1.3) smlouvy se změní a bude doplněn o následující předmět technického dozoru:

g)  kontrola změnových listů (kontrola jednotkových cen včetně jejich kalkulace)

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2. b) smlouvy se změní a zní:

- dokončení činnosti: nejpozději k 30. 9. 2025.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že odměna za vytvoření Díla a za realizaci dalších činností se navyšuje o 170.000,- Kč bez DPH, a to z důvodu navýšení objemu předmětu díla, které vzniklo v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Článek IV. odstavec 3 smlouvy se změní a zní:

- Maximální částka za plnění této smlouvy je 1.670.000,- Kč bez DPH, tj 2.020.700,- Kč včetně 21% DPH. Objednatel si vyhrazuje právo nevyčerpat celou tuto částku. Navýšení maximální částky je možné v případě souhlasu obou smluvních stran pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

V.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _______________				V Praze dne _______________

_________________________				_________________________

Mgr. Petr Brůha						Ing. Vítězslav Hurník

Náměstek pro centrální					                      jednatel

sbírkotvornou a výstavní činnost