Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

- Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:			Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO:			47813750

DIČ:			CZ47813750

bankovní spojení:	               Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu:			xxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxx

(dále jen „objednatel“)

- UNICONT Opava s.r.o.

se sídlem:	Hradecká 646/4, 746 01 Opava

zastoupena:	Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem

IČO:	65142756

DIČ:	CZ65142756

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	¨xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C zn. 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 1.11.2024 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SNO/Hal/2024/38/Pavilon V/A – RDG - Stavební úpravy 1.NP pavilonu V, část A – oddělení RDG, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), smluvní strany dále dne 3.6.2025 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 1“).

  - Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

  - Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v průběhu stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci a dále v tom, že po zahájení a v průběhu stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Konkrétně bude nutné přeložit části stávajících rozvodů vnitřních instalací tak, aby odpovídaly nové dispozici dle dokumentace Změny stavby před dokončením z r. 2025, s níž souvisí i další drobné realizační změny, které bude nutno provést (vnitřní rozvody vody a kanalizace, úpravy silnoproudé elektroinstalace). Dále budou odečteny položky, které nebyly realizovány.

  - Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

  - Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. SoD Předmět smlouvy se v odst. 1 doplňují dvě nové odrážky, které zní:

- „	provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 6 až č. 7, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy

- „	neprovedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 8 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy“

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1 753 718,42 Kč bez DPH “

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle základní SoD:  	            	         1 533 591,37  Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1:                167 010,75   Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2:                  53 116,30  Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1 a 2:         1 753 718,42 Kč bez DPH

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky

Příloha: - Změnové listy č. 6 až 8, včetně položkových rozpočtů.

V Opavě 						V Opavě

Za objednatele:					Za zhotovitele:

25.6.2025

……………………………………………			……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Vladimír Peringer, Ph. D.

ředitel							jednatel