PAGE  
[image: image1.emf]a.s.

Kvalita z kohoutku










[image: image2.emf]

 DODATEK č.2
k č. SPA-2024-800-000175/2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava vodovodního řadu Cheb ul. Na Vyhlídce a V Lipách uzavřené dne 6.8.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva …………………
                              místopředseda představenstva ……………
Bankovní spojení: KB …………..
                               ČS  ………………
 (dále jen „Objednatel“)

a

STURMBAU s.r.o., 

se sídlem Pražská 1699/32a, PSČ 35002 Cheb, 

IČ:056 89 376, DIČ CZ05689376, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C vložce 33852

Společnost zastoupená:

 ………….jednatel

Bankovní spojení: ČSOB ……………
Zástupce při jednání ve věcech technických: …………..
Zástupce při jednání ve věcech provozních: …………..
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu dokončení stavby z důvodu posouvání vydání zvláštního užívání (výkopového povolení), dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000175.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000175 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:
· Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

        3.1. b) ukončení stavby, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 31.10.2025
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000175 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
3.2.    Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne                                                                                                      V Chebu dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….

předseda představenstva                                                                                

…………………………

místopředseda představenstva
2

[image: image1.emf][image: image2.emf]