# SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 zák. č. 89/2012  Sb. Občanského zákoníku

uzavřená mezi

Zhotovitelem:	DESIA s.r.o.

Zastoupen:                               	Ing.Jiřím Kavkou, jednatelem společnosti

Sídlo/místo podnikání:             Mírová 29, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Telefon/fax:			59 661 58 30

GSM:				602 424 441

E-mail:			desia@desia.cz

Bankovní spojení:        	MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:   			206697579/0600

IČ:	            25822691

DIČ:	            CZ25822691

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing.Jiří Kavka-tel.č.602 424 441

(dále jen zhotovitel)

Objednatelem:	Ostravská univerzita v Ostravě

Zastoupen:                               	Doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., děkanem PdF

Sídlo/místo podnikání:             Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Telefon/fax:			553 46 2605

GSM:				…………………….

E-mail:			…………………….

Bankovní spojení:        	ČNB

Číslo účtu:   			931-761/0710

IČ:	            61988987

DIČ:	            CZ61988987

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: pan Karel Antonín

(dále jen objednatel)

I.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

- Shora uvedené smluvní strany uzavírají mezi sebou podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku smlouvu o dílo, na základě níž zhotovitel v uvedené sjednané době provede

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů

- dodávky a montáže nových zařizovacích předmětů

pro akci: ,,Výměna zařizovacích předmětů na objektu Ostravské univerzity na

ul.Varenská, Ostrava “

- Součástí ceny a předmětu díla je:

- zápisy o předepsaných zkouškách materiálů, konstrukcí apod.,

- atesty materiálů a zařízení, které dodal zhotovitel

II.

DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo podle článku I. této smlouvy v termínech:

- předpokládané zahájení prací	7 dnů po podpisu SoD

- ukončení prací	25.8.2017

a za podmínek plnění povinností objednatele uvedených v článku V. „Základní podmínky provádění díla“ a termínově včasných dodávek materiálů zajišťovaných objednatelem.

III.

CENA DÍLA

1. Cena byla stanovena  na základě přiložené cenové nabídky a  činí

cena bez DPH		 248.877,00 Kč

2.  Sjednaná cena může být změněna v průběhu provádění díla pouze písemným dodatkem ke

smlouvě a to v těchto případech:

- a) dojde-li ke změně požadavků ze strany objednatele,

b) v případě dalších nutných prací k zajištění díla,

- c) v případě dalších požadavků objednatele i v případě dodávek a prací, které přímo

- nebudou souviset s předmětem uvedeného díla.

- Úprava ceny na základě nutných víceprací schválených TDI bude předem odsouhlasena objednatelem a bude zapsána do stavebního deníku. Teprve po odsouhlasení změn může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. O dobu provádění nutných víceprací schválených objednatelem se přiměřeně posunuje doba provádění díla.

IV.

FAKTURACE A PLACENÍ

Objednatel uhradí zhotoviteli dílo na základě dílčích faktur-daňových dokladů po uskutečnění jednotlivých dodávek a prací, a to se splatností 21 dní.

V.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

- Dílo bude splněno jeho skutečným předáním bez vad a nedodělků bránících užívání díla, což bude stvrzeno podpisy protokolu o předání a převzetí díla s tím, že případné drobné vady a nedodělky budou odstraněny do 3 dnů. Pro přechod vlastnických práv se smluvní strany dohodly, že vlastnické právo díla přechází na objednatele dnem úhrady konečné  faktury-daňového dokladu.

- Zhotovitel poskytne objednateli na předmět díla záruku v délce 24 měsíců od data předání a převzetí mezi zhotovitelem a objednatelem s tím, že záruční lhůta výrobků a materiálů je dána výrobcem.

- Zhotovitel je povinen zahájit reklamační řízení do 3 dnů po vyzvání. V rámci tohoto bude sjednána lhůta pro odstranění předmětné vady.

- Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli kdykoli na vyzvání přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla, nebo za účelem odstranění nedostatků díla.

- Zhotovitel umožní objednateli provádět průběžnou kontrolu provádění díla a na jeho žádost ho včas vyzve k provedení kontroly na požadovaném stupni provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejpozději 3 dny předem ke kontrole všech zakrývaných prací. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které se staly nepřístupnými, na vlastní náklady.

- Objednatel poskytne zhotoviteli podle jeho dispozic potřebné technické podklady a poskytne osobní součinnost (popř. odborníky) k projednávání technických, provozních a organizačních záležitostí souvisejících s prováděním díla.

- Objednatel zajistí a uvolní potřebné prostory a plochy pro zřízení a vybavení staveniště zhotovitele.

- Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po ukončení prací.

- Smluvní pokuty:

- V případě nesplnění termínů provedení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši  0,1 % za každý den prodlení.

- Objednatel uhradí zhotoviteli za bezdůvodné odmítnutí převzetí provedeného díla 0,1% ze smluvní ceny za každý den po uplynutí termínu ukončení díla a výzvě zhotovitele ke kompletnímu předání díla bez závad a nedodělků.

- V případě prodlení objednatele s úhradou platby faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,1 % z  dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra).  Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti je Objednatel povinen uvědomit Zhotovitele a to formou zaslání výpisu z Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne  …………………….

_______________________________                       _______________________________

zhotovitel                                                                          objednatel