**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**č. SD/2025/0710**

**Objednatel: Zhotovitel:**

Statutární město Jablonec nad Nisou Ing. Jakub Horner

Mírové náměstí 19, Jablonec n. N., 466 01 Dalešická 5013, 468 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 262 340 IČO: 76670571

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ8704040059 (je plátcem DPH)

kontaktní osoba: Dita Procházková číslo účtu: 670100-2215957001/6210

tel.: 483 357 225 tel.: 721 660 748

e-mail: prochazkova@mestojablonec.cz e-mail: horner@hrprojekt.cz

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace vodohospodářského řešení záměru revitalizace „Náměstíčka Jitřní“ v Jablonci nad Nisou.

Projekt bude zpracován do stupně DPZ (dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.) a bude rozdělen na 2 stavební objekty: SO Nakládání s dešťovými vodami, SO Vodovodní a kanalizační přípojky a inženýrská činnost.

Obsah činnosti:

1.část – SO Nakládání s dešťovými vodami: projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ: hrubopis pro projednání s DOSS; čistopis pro podání na stavební úřad) + propočet

2.část – SO Vodovodní a kanalizační přípojky: projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ: hrubopis pro projednání s DOSS; čistopis pro podání na stavební úřad) + propočet

3. část: inženýrská činnost pro povolení záměru

- další práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace

- průběžná konzultace s KAM (Kancelář architektury města) a OPRI (oddělení přípravy a realizace investic) nad rozpracovaným projektem

II.

Termíny plnění/dodání

Odevzdání projektové dokumentace (DPZ, hrubopis/neprojednaný s DOSS) v předpokládaném termínu 30.8.2025. Odevzdání čistopisu (projednaného s DOSS) se předpokládá do 31.12.2025.

III.

Cena a platební podmínky

1. Cena za 1. část činí 30 000,- Kč bez DPH
2. Cena za 2. část činí 27 000,- Kč bez DPH
3. Cena za 3. část bude fakturovaná dle výkazu skutečně odpracovaných hodin (850,- Kč/h)

maximálně 22 000,00 Kč.

Celková cena činí maximálně **79 000,- Kč** bez DPH, **95 590,- Kč** vč. DPH (zhotovitel je plátce DPH).

1. Platební podmínky

* fakturovat lze jednotlivé části Díla dle čl. III. po jejich odevzdání a odsouhlasení Objednatelem
* splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz)
* Na faktuře je nutné uvést úplné číslo objednávky/smlouvy a jméno kontaktní osoby.
* K faktuře dodavatel přiloží kopii objednávky/smlouvy statutárního města Jablonec nad Nisou a podrobný rozpis prací

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
2. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne: V……………………… dne: ………….

7.7.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. arch. Pavlína Müllerová Ing. Jakub Horner

vedoucí odd. kanceláře architektury města

*za věcnou správnost*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic