Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230542

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

Se sídlem:	Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené:	PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem Národního muzea

IČO:	00023272, DIČ:	CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a

Nüssli (CZ) spol. s r.o.

Zapsaný v: Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 24239

Se sídlem: 277 45, Kozomín 501

Zastoupený: Květoslavem Hanelem, prokuristou

IČO: 44444079, DIČ: CZ44444079

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2023 Smlouvu o dílo č. 230542 (dále jen „smlouva.“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1c) smlouvy se mění takto:

c) dokončení prací a předání Díla

- Místnost 20.178 bude dokončena a předána do 31.07.2025. Dílčí termíny předání se stanovují následovně:

10. 7. 2025 (12 ks vitrín finálně připravených k adjustaci z kry C, D a E)

15. 7. 2025 (11 ks vitrín finálně připravených k adjustaci z kry C, D, E a B)

31. 7. 2025 finální odevzdání celé místnosti

- ostatní prostory do 15 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž do této doby se nezapočítává přerušení plnění ze strany zhotovitele v období od 23. 1. 2024 do 3. 7. 2024.  Termín pro dokončení ostatních prostor je 5. 9. 2025.

III.

- Zhotovitel bere na vědomí mezinárodní rozměr a význam realizovaného projektu související s prezentací zcela jedinečných artefaktů z Etiopie a zavazuje se termíny uvedené v tomto dodatku s tímto vědomím dodržet.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je podepsán elektronicky.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _______________				V Praze dne _______________

_________________________				_________________________

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.					Květoslav Hanel

generální ředitel Národního muzea				prokurista

(Objednatel)							(Zhotovitel)