Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Smlouva“)

# Článek I. Smluvní strany

Objednatel: 	ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium

se sídlem: 193 00 Praha 9, Horní Počernice, Lipí 1911/22

IČO: 14891247

zastoupen: PhDr. Roman Liška, Ph.D., ředitel

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:		MOKUSO s.r.o.

IČO: 03847799 DIČ: CZ03847799

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 36/737, Praha 6, 160 00

Zapsaný U městského soudu v Praze, sp. zn. C 237 343

(dále jen „Zhotovitel“)

# Článek II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro Objednatele dílo spočívající malbě a renovaci povrchů stěn včetně úklidu do původního stavu. za podmínek této Smlouvy (dále jen „Dílo“).

- Bližší specifikace Díla je uvedena v přílohách:

  - č. 1 Smlouvy: Výkaz výměr.

  - č. 2 Smlouvy: Požadavky zadavatele na kvalitu a provádění prací.

3.		Termín plnění díla od 7.7. do 31.7.2025.

4.		Místem plnění je sídlo Objednatele.

# Článek III. Zhotovitel

- Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost s odbornou péčí podle právních předpisů, ČSN a všech příp. rozhodnutí či vyjádření orgánů veřejné správy souvisejících s realizací Díla.

- Součástí Díla je dodání a použití materiálů uvedených v Přílohách 1 a 2 této smlouvy.

- Zhotovitel provede Dílo v nejlepší kvalitě.

- Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy obdržel veškeré potřebné informace nutné pro zhotovení Díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že

a) Dílo, včetně příslušenství bude nové a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními, technickými, kvalitativními a zdravotními) a českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k Dílu, a to jak závaznými, tak doporučenými,

b) Dílo nebude zatíženo žádnými právy třetích osob, nebude dána žádná překážka, která by bránila s Dílem disponovat.

# Článek IV. Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla částku ve výši 245.634,- včetně DPH.(dále jen „Cena Díla“).

- Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a konečnou a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplnému a řádnému dokončení Díla.

- Zhotovitel se podrobně seznámil s podmínkami provádění Díla a všemi podklady a pokyny a prohlašuje, že Cena Díla zohledňuje vše, co mohl Zhotovitel zjistit při vynaložení odborné péče před podpisem Smlouvy.

- Podkladem pro úhradu Ceny Díla bude daňový doklad Zhotovitele, který bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Faktura“).

- Lhůta splatnosti Faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem na Faktuře.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu:

  - na zálohu na materiál ve výši 30 % z ceny díla, tj. 73.690,- včetně DPH.

  - na doplatek Ceny díla, po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

# Článek V. Předání Díla

- Pokud Dílo není řádně provedené, má-li vady či nedodělky, či nesplňuje požadované parametry, a to i takové, které nebrání užívání Díla, není Objednatel povinen Dílo převzít.

- Pokud Zhotovitel neprovede řádný úklid do původního stavu (tj. zůstanou znečištěné podlahy, povrchy, zařizovací předměty, radiátory, světla, vypínače, zásuvky, dveře, nábytek, chodby vedoucí k předmětným prostorám aj.), není Objednatel povinen Dílo převzít.

- Vady a nedodělky Díla je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit, nejpozději však ve lhůtě stanovené Objednatelem.

- Dokončené Dílo převezme Objednatel podpisem předávacího protokolu.

# Článek VI. Vady Díla a záruka

- Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu předávacího protokolu, případně dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit záruční vady Díla do 10 dnů od obdržení reklamace vad od Objednatele.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní záruční vady díla do 10 dnů od uplynutí termínu dle odst. 2., může Objednatel zajistit odstranění vad sám v cenách obvyklých na náklady Zhotovitele.

# Článek VII. Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla se sjednává úrok z prodlení ve smluvní výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním Díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z Ceny Díla, včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny Díla, včetně DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

- Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování.

- Vyúčtováním anebo úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, ani její výše.

# Článek VIII. Odstoupení

- Každá strana má právo odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů anebo v případě, že druhá strana podstatným způsobem poruší Smlouvu a nezjedná nápravu ani do 5 pracovních dnů od doručení upozornění na toto porušení anebo se takového porušení dopustí po doručení uvedeného upozornění kdykoli znovu.

- Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména:

- provádění Díla v rozporu s požadavky Objednatele;

- opakované (alespoň 2x) nerespektování pokynů Objednatele;

- opakované (alespoň 2x) porušení právních předpisů;

- prodlení s předáním Díla anebo s odstraněním vad či nedodělků delší než 10 dní.

# Článek IX. Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy výslovně Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“).

- Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití:

    - § 558, odst. 2 OZ, tj. obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky;

    - § 1740, odst. 3 OZ, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ani pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.

- Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.

- Smluvní strany shodně konstatují, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění této smlouvy v registru smluv provede ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium, se sídlem: 193 00 Praha 9, Horní Počernice, Lipí 1911/22, IČO: 14891247.

- Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem její registrace v Registru smluv po jejím podpisu smluvními stranami.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouvu uzavřely vážně, svobodně, nikoli v omylu, v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, před jejím podpisem si ji přečetly a jejímu obsahu rozumějí a na důkaz své pravé vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí Smlouvy je:

  - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

  - Příloha č. 2: Požadavky zadavatele na kvalitu a provádění prací

V Praze dne 3. 7. 2025				V Praze dne 3. 7. 2025

Zhotovitel :						Objednatel :

_______________________________		_______________________________

MOKUSO .s.r.o.		ŠKOLA EU PRAHA,

Jakub Moravec, jednatel	střední odborná škola a gymnázium

PhDr. Roman Liška, Ph.D., ředitel