Objednávka č.117

GARRET – CZ, spol. s r. o.

Pulická 146

518 01  Dobruška

IČ: 25933272

Dodatek č.1

Datum:17.6.2025

Objednáváme u Vás:

Vícepráce k akci: Změna užívání části 2. NP čp. 99 na provozovnu ordinace - poliklinika Dobruška, dle přiloženého položkového rozpočtu.

Vzniklé vícepráce:

•	Rozšíření dveřního otvoru mezi sesternou a ordinací

•	Změna obou baterií sesterny za nástěnné včetně změny trasy rozvodů kanalizace a

•	Změna pozice umyvadla, úprava stávající snížené SDK předsazené stěny ve vyšetřovně

•	SDK zákryt trasy elektro a potrubí propojení vnitřní a vnější jednotky klimatizace

•	Úprava rozvodů trasy vnitřní kanalizace pro odvod kondenzátu vnitřních jednotek klimatizace

•	Rozšíření a změna dispozice rozvodů silnoproud

•	Rozšíření a změna dispozice rozvodů slaboproud

•	Úpravy stávajícího hlavního rozvaděče pro osazení komponentů ordinace

Vícepráce nemají vliv na termín dokončení.

Celková cena díla, se s ohledem na sjednané vícepráce a změny v provádění díla zvyšuje o částku 76.541,01 Kč bez DPH, 92.614,62 Kč s DPH a činí tak po tomto zvýšení cenu konečnu 570.133,10 Kč bez DPH, 689.861,05 Kč s DPH

Termín pro vyřízení: 31.08.2025

•	zůstává beze změn

Ostatní podmínky:

•	se nemění oproti původním podmínkám v obj. č. 117 zde dne 15.4.2025

Přílohy: Položkový rozpočet zhotovitele

Kontaktní osoba: 	Radek Stejskal, Dis., investiční technik odboru rozvoje města,

mob.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

Fakturační adresa:

Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879, DIČ: CZ00274879

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 1721571/0100

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.

Město Dobruška je plátcem DPH.

Město zdanitelné plnění použije / nepoužije* pro svou ekonomickou činnost, kdy se podle zákona o dani z přidané hodnoty považuje za osobu povinnou k dani ve vztahu k danému plnění.

Uplatní / neuplatní* režim PDP

Při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací vystaví dodavatel fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením ,,daň odvede zákazník“. (podle § 92 odst. 2, písm. c zákona o DPH)

* nehodící se škrtněte

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:			______________________

Miroslav Sixta

Starosta

Podpis správce rozpočtu: 					______________________									Bc. Klára Škopová DiS,

Vedoucí OFŠ

Akceptace objednávky dne:					 ______________________

Miloslav Španiel

GARRET – CZ, spol. s r. o.