# xxxx

vedoucí oddělení RIS a ICT (ORI) Ředitelství vodních cest ČR nábřeží L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

xxxx

V Praze 07.04.2025

# INDIKATIVNÍ NABÍDKA NA ROVOJ RIS MONITORING – SLEDOVÁNÍ EURIS A IMPLEMENTACE WIKI MODULU

Vážený pane,

dovolte, abych na základě Vaší poptávky předložil nabídku na poptávanou službu.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ SLUŽBY

Sledování EuRISu a implementace kontrol dat na sběrnici RIS na ČDT versus data na EuRISu.

Rozsah dodávky – Analýza vstupních dat EuRIS, NTS zpráv, Hydro-meteo data, Stavy objektů, polohy plavidel, provozní kontakty včetně FDE exportu, RIS Index, IENC plavební mapy, dále bodově:

- NTS zprávy:

  - Analýza zdroje dat EuRIS

  - Implementace načítání NTS zpráv z EuRIS

  - Analýza ohledně validnosti stávajících zdrojů NTS

  - Kontrola dat po nasazení na server

- Hydro-meteo dat:

  - Analýza zdroje dat EuRIS

  - Analýza signálů, je pravděpodobné, že bude potřeba sestavit nástroj pro párování (CZ

signály vs ISRS kód na EuRIS

  - Implementace zdroje dat EuRIS

- Stav objektů (mosty a komory)

  - Analýza zdroje dat EuRIS

  - Analýza zdrojů dat CZ komor a mostů

  - Sestavení kontrol

- Provozní doby a kontakty

  - Analýza zdroje dat EuRIS

  - Analýza zdroje dat CZ – FDE export

  - Implementace obou zdrojů dat

  - Implementace kontroly údajů mezi zdroji dat – zobrazování v přehledu objektů

  - Pro potřeby propojení bude nutné analyzovat a poté zpracovat geo data ze sběrnice RIS obsahující informace SPS ID a ISRS kód

- Polohy plavidel

  - Analýza zdroje dat EuRIS

- RIS index

  - Analýza zdroje dat EuRIS

  - Analýza zdroje dat ESB

  - Implementace obou zdrojů dat

  - Kontrola dat po nasazení na server

- IENC plavební mapy

  - Analýza zdroje dat EuRIS

  - Analýza zdroje dat d4d

  - Analýza zdroje dat Geoportál SPS

  - Implementace všech zdrojů dat – stahování plavebních map

  - Implementace porovnání rozdílů mezi zdroji dat

  - Implementace přehledu výsledků porovnání

- Implementace modulu Wiki do RIS Monitoringu

  - Rozšíření funkcionality RIS Monitoringu o modul Wiki

  - Modul Wiki slouží pro tvorbu a správu znalostní databáze

  - Databáze je propojena API s jádrem systému a tím bude zajištěno vyhledávání nad vytvořenými daty a také zobrazení výsledků hledání přímo v modulu Monitoringu

  - Modul přebírá oprávnění uživatelů za systému – uživatelská struktura

# Termín plnění

Termín plnění uzavření objednávky/smlouvy a platnost nabídky je 1 měsíc.

# Platební podmínky

Na základě potvrzeného měsíčního reportu vystaví zhotovitel fakturu na dohodnutou cenu a objednatel ji

uhradí bankovním převodem na účet zhotovitele do 30 dnů od vystavení.

Specifikace platebních podmínek bude součástí SoD.

Veškeré práce nad rámec zadání budou naceněny před samotnou realizací a konzultovány

s objednatelem.

# Cenová kalkulace

| OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP PLNĚNÍ | m.j. | počet/m.j. | cena/m.j. | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analýza vstupních dat EuRIS, NTS zpráv, Hydro- meteo data, Stavy objektů, polohy plavidel, provozní kontakty včetně FDE exportu, RIS Index, IENC plavební mapy | kpl | 1 |  |  |
| Programátorské práce | hod | 270 |  |  |
| Konzultace | hod | 20 |  |  |
| Projekt management | hod | 15 |  |  |
| Implementace modulu Wiki do Monitoringu RIS | kpl | 1 |  |  |
| Školení – rozšířené, administrátor | den | 1 |  |  |
| Uživatelská a programátorská dokumentace ve modulu Wiki | kpl | 1 |  |  |

| Celková cena | 824 265 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 173 095,65 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 997 360,65 Kč |

Shrnutí a závěr

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonu +420 xxxx - xxxx