# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1.

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 188, PSČ 763 26

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 320

IČO:			491 56 764

DIČ:			CZ49156764

bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:              	XXXXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních: 		Ing. Josef Pučalík, ředitel, tel.: XXXXXXXXX

- technických: 	Ing. Josef Pučalík, ředitel, tel.: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČO:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	PPF banka a.s.

číslo účtu:		XXXXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Libor Lukáš, jednatel

b)  technických:	XXXXXXXX, provozní náměstek, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě         a v níže uvedeném termínu provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

„Oprava místních komunikací – Řetechov, za hasičskou zbrojnicí a k RD č.p. 56“

v rozsahu cenové nabídky č.j. CN-132/2025 ze dne 30. 06. 2025, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečně provedených prací a podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

###### II.

###### Termín plnění

### Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

### Termín zahájení prací:		11. 07. 2025

### Termín dokončení prací:		25. 07. 2025

Termín bude upřesněn po vzájemné dohodě a podle klimatických podmínek počasí.

III.

Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy a cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo:

| cena – část | bez DPH | DPH 21 % | celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| za hasičskou zbrojnicí | XXXXX Kč | XXXXX Kč | XXX Kč |
| k RD č.p. 56 | XXXXXX Kč | XXXXX Kč | XXXXX Kč |
| cena celkem | 231 558,00 Kč | 48 627,18 Kč | 280 185,18 Kč |

Případná nadspotřeba živice bude účtována v ceně XXXX Kč/tuna bez DPH. Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál.

IV.

Platební podmínky

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

Na základě protokolů o převzetí a předání díla a soupisu provedených prací bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura a to měsíčně. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne vystavení.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH         ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

Faktura bude předložena ve 2 vyhotoveních.

V.

Záruka

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 36 měsíců.

Záruční doba začne běžet následující den ode dne následujícího po převzetí díla objednatelem.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do tří let od předání díla.

Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do 
5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení vad díla.

Zhotovitel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem či podložím.

VI.

###### Smluvní úrok z prodlení

Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli úrok z prodlení:

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla XX % ze smluvní ceny za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli úrok z prodlení:

- Za prodlení s placením faktur dle čl. IV. této smlouvy ve výši XX % z dlužné částky za každý den prodlení

Splatnost smluvního úroku z prodlení je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní úrok z prodlení oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

###### VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Konkrétní opravy komunikací či zpevněných ploch budou provedeny na vozovkách či plochách vyznačených sprejem nebo dle přímých pokynů pracovníka objednatele. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli a zároveň navrhnout způsob řešení. Do doby dosažení dohody o změně díla může zhotovitel provádění díla přerušit, čímž se přerušuje i stanovená doba splnění díla.

Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.

Pokud objednatel zmaří provedení díla, z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o cenu neprovedených prací.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, která samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují.

VIII.

Závěrečná ustanovení

#### Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

#### Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom    obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě cenové nabídky – položkového rozpočtu.

Příloha smlouvy o dílo: XXXXXXXXXXXX

V Luhačovicích dne 7.7.2025			Ve Zlíně dne 8.7.2025

#### Za objednatele:  						Za zhotovitele:

#### Ing. Josef Pučalík				                      	Libor Lukáš

…………………………….. 	        	                         	……………………………..