ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TS02030132

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

- Název projektu v českém jazyce

Využití aditivní výroby pro komponenty pokročilých jaderných reaktorů

- Datum zahájení a ukončení projektu

07/2025 – 12/2031

- Cíl projektu

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti kovového 3D tisku, kde budou deponovány vzorky slitin AISI 310S, Inconel 617 a Inconel 625 pro modernı́ energetiku. Cı́lem projektu je ověřit jejich vhodnost pro komponenty jaderných reaktorů IV. generace ve stavu po tisku a následném post-processingu (tepelné zpracovánı́, HIP, LSP). V rámci projektu budou provedeny dlouhodobé koroznı́ zkoušky v superkritické vodě a vysokoteplotnı́m heliu. Metalogra^ická analýza a mechanické zkoušky proběhnou za speci^ických podmı́nek před i po expozici koroznı́mu prostředı́. Součástı́ projektu bude i analýza životnı́ho cyklu (LCA) výrobnı́ch postupů a srovnání výsledků s konvenčními metodami výroby.

- Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Plánované výsledky projektu

| Identifikační číslo TS02030132-V1 | Název výstupu/výsledku Technologie výroby vzorků pomocí aditivní výroby oceli 310S |
| --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech – Ověřená technologie |  |

| Identifikační číslo TS02030132-V2 | Název výstupu/výsledku Technologie výroby vzorků pomocí aditivní výroby niklové slitiny IN617 |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech – Ověřená technologie |  |

| Identifikační číslo TS02030132-V9 | Název výstupu/výsledku Technologie výroby vzorků pomocí aditivní výroby niklové slitiny IN625 |
| --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech – Ověřená technologie |  |

| Identifikační číslo | Název výstupu/výsledku |
| --- | --- |
| TS02030132-V5 | Průběžná výzkumná zpráva SCW |

Popis výstupu/výsledku

Průběžná výzkumná zpráva obsahujı́cı́ informace o výsledcı́ch a zásadnı́ch poznatcı́ch zı́skaných během řešenı́ projektu o chovánı́ aditivně vyrobených materiálů AISI 3102 a Inconel 617 v superkritické vodě. Zpráva bude obsahovat výsledky následujı́cı́ch experimentů: korozní testy (CVŘ, VŠCHT), mechanické testy (COMTES), povrchová a mikrostrukturní analýza (ÚJV Řež).

Druh výsledku podle struktury databáze RIV O – Ostatní výsledky

R

| Identifikační číslo | Název výstupu/výsledku |
| --- | --- |
| TS02030132-V6 | Průběžná výzkumná zpráva Helium |

Popis výstupu/výsledku

Průběžná výzkumná zpráva obsahujı́cı́ informace o výsledcı́ch a zásadnı́ch poznatcı́ch zı́skaných během řešenı́ projektu o chovánı́ aditivně vyrobených materiálů Inconel 617 a 625 ve vysokoteplotnı́m heliu. Zpráva bude obsahovat výsledky následujı́cı́ch experimentů: korozní testy (SVÚM), mechanické testy (COMTES, SVÚM), povrchová a mikrostrukturní analýza (ÚJV Řež, CVŘ).

Druh výsledku podle struktury databáze RIV

O – Ostatní výsledky

| Identifikační číslo TS02030132-V11 | Název výstupu/výsledku Instrumentované víko autoklávu |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk – Funkční vzorek |  |

| Identifikační číslo TS02030132-V4 | Název výstupu/výsledku Demonstrátor z niklové slitiny IN617 |
| --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk – Funkční vzorek |  |

| Identifikační číslo TS02030132-V3 | Název výstupu/výsledku Demonstrátor z oceli 310S |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk – Funkční vzorek |  |

R

| Identifikační číslo | Název výstupu/výsledku |
| --- | --- |
| TS02030132-V7 | Souhrnná výzkumná zpráva SCW |

Popis výstupu/výsledku

Souhrnná závěrečná výzkumná zpráva obsahujı́cı́ informace o výsledcı́ch a zásadnı́ch poznatcı́ch o chovánı́ materiálů vyrobených aditivnı́mi technologiemi v superkritické vodě ve srovnánı́ s konvenčně vyrobenými materiály. Zpráva bude obsahovat výsledky následujı́cı́ch experimentů : koroznı́ testy (CVR, VSCHT), mechanické testy (COMTES), povrchová a mikrostrukturnı́ analýza (UJV Řež).

Druh výsledku podle struktury databáze RIV

O – Ostatní výsledky

| Identifikační číslo TS02030132-V10 | Název výstupu/výsledku Demonstrátor z niklové slitiny IN625 |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk – Funkční vzorek |  |

| Identifikační číslo TS02030132-V8 | Název výstupu/výsledku Souhrnná výzkumná zpráva Helium |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV |  |
| O – Ostatní výsledky |  |

|  | A |
| --- | --- |
| č | R |
| 6. | Identifikační údaje účastníků Hlavní příjemce – [P] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze IČ Obchodní jméno 60461373 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Kód organizační jednotky Organizační jednotka 22320 Fakulta technologie ochrany prostředí Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) Typ organizace VO - Výzkumná organizace Další účastník – [D] SVÚM a.s. IČ Obchodní jméno 25797000 SVÚM a.s. Kód organizační jednotky Organizační jednotka Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) Typ organizace VO - Výzkumná organizace Další účastník – [D] COMTES FHT a.s. IČ Obchodní jméno 26316919 COMTES FHT a.s. Kód organizační jednotky Organizační jednotka Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) Typ organizace VO - Výzkumná organizace Další účastník – [D] Centrum výzkumu Řež s.r.o. IČ Obchodní jméno 26722445 Centrum výzkumu Řež s.r.o. Kód organizační jednotky Organizační jednotka Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) Typ organizace VO - Výzkumná organizace |

R

Další účastník – [D] ÚJV Řež, a. s.

| IČ 46356088 | Obchodní jméno ÚJV Řež, a. s. |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) |  |
| Typ organizace VP - Velký podnik |  |

- Náklady

(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt — TS02030132

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady projektu celkem | 4 428 900 | 10 450 400 | 10 976 050 | 11 015 100 | 10 978 600 | 10 908 100 | 10 228 650 | 68 985 800 |
| Výše podpory | 3 762 705 | 8 880 880 | 9 322 297 | 9 355 745 | 9 324 670 | 9 240 445 | 8 647 717 | 58 534 459 |
| Maximální intenzita podpory projektu | 85 % |  |  |  |  |  |  |  |

Hlavní příjemce — [P] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 892 000 | 1 587 000 | 1 792 000 | 1 792 000 | 1 792 000 | 1 792 000 | 1 792 000 | 11 439 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 280 000 | 280 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 1 210 000 |
| Nepřímé náklady | 469 000 | 747 000 | 769 000 | 769 000 | 769 000 | 769 000 | 769 000 | 5 061 000 |
| Náklady projektu celkem | 1 641 000 | 2 614 000 | 2 691 000 | 2 691 000 | 2 691 000 | 2 691 000 | 2 691 000 | 17 710 000 |
| Výše podpory | 1 500 000 | 2 614 000 | 2 681 000 | 2 681 000 | 2 691 000 | 2 691 000 | 2 691 000 | 17 549 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Full cost |  |  |  |  |  |  |  |

Další účastník — [D] SVÚM a.s.

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 500 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 800 000 | 6 700 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 780 000 |
| Nepřímé náklady | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 220 000 | 1 870 000 |
| Náklady projektu celkem | 750 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 100 000 | 9 350 000 |
| Výše podpory | 600 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 050 000 | 8 400 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |  |  |  |  |

Další účastník — [D] COMTES FHT a.s.

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 500 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 1 000 000 | 6 250 000 |
| Subdodávky | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 500 000 |
| Ostatní přímé náklady | 290 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 580 000 | 3 620 000 |
| Nepřímé náklady | 210 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 2 630 000 |
| Náklady projektu celkem | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 13 000 000 |
| Výše podpory | 935 000 | 1 970 000 | 1 950 000 | 1 970 000 | 1 990 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 815 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Full cost |  |  |  |  |  |  |  |

Další účastník — [D] Centrum výzkumu Řež s.r.o.

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 274 000 | 782 000 | 873 000 | 966 000 | 956 000 | 926 000 | 889 000 | 5 666 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Ostatní přímé náklady | 17 000 | 523 700 | 660 000 | 580 000 | 510 000 | 440 000 | 174 000 | 2 904 700 |
| Nepřímé náklady | 232 900 | 664 700 | 742 050 | 821 100 | 812 600 | 787 100 | 755 650 | 4 816 100 |
| Náklady projektu celkem | 523 900 | 1 970 400 | 2 375 050 | 2 367 100 | 2 278 600 | 2 153 100 | 1 818 650 | 13 486 800 |
| Výše podpory | 496 705 | 1 881 880 | 2 256 297 | 2 248 745 | 2 164 670 | 2 045 445 | 1 727 717 | 12 821 459 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Full cost |  |  |  |  |  |  |  |

Další účastník — [D] ÚJV Řež, a. s.

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 270 000 | 1 224 000 | 1 247 000 | 1 272 000 | 1 299 000 | 1 328 000 | 1 357 000 | 7 997 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 210 000 |
| Nepřímé náklady | 244 000 | 1 107 000 | 1 128 000 | 1 150 000 | 1 175 000 | 1 201 000 | 1 227 000 | 7 232 000 |
| Náklady projektu celkem | 514 000 | 2 366 000 | 2 410 000 | 2 457 000 | 2 509 000 | 2 564 000 | 2 619 000 | 15 439 000 |
| Výše podpory | 231 000 | 1 065 000 | 1 085 000 | 1 106 000 | 1 129 000 | 1 154 000 | 1 179 000 | 6 949 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Full cost |  |  |  |  |  |  |  |

- Další závazné parametry projektu I