DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 11. 2024

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace

se sídlem:		Sokola – Tůmy 402/12, 737 017 Český Těšín

zastoupena:		Ing. Ivanou Novákovu, ředitelkou

IČO:			60337320

DIČ:			neplátce DPH

Bankovní spojení:	xxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Víšek, tel: 733 164 488, e-mail: r.visek@oact.cz

(dále jen „objednatel“)

2. KEMOstav s.r.o

se sídlem:		Lidická 700/19, 602 00 Brno

zastoupena:		Radimem Reniersem, jednatelem

IČO:			06041167

DIČ:			CZ 06041167

Bankovní spojení:	xxxxxx

Číslo účtu:		xxxxx

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 99713.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Radiem Reniers, t.č.  734 243 664 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. 	Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2024 smlouvu o dílo na akci „Oprava střechy a fasády tělocvičny“ (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění dle smlouvy byla oprava střechy a fasády tělocvičny.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. V rámci realizace díla, po provedení stavby lešení a odstranění nesoudržných původních omítek,  byl zjištěn větší rozsah degradovaných částí fasádních omítek, především říms a zdobných špalet u oken než se původně předpokládalo v PD a výkazu výměr. Dále v rámci relizace oprav byla řešena se zástupci objednatele, NPÚ, AD a zhotovitele finální podoba opravy omítek před provedením fasádního nátěru. Zároveň nebude potřeba některé práce provádět. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkovém rozpočtu (příloha Změnový list č. 1 a Příloha změnového listu č. 1)

III.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

- Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III  smlouvy.

- Cena sjednaná v článku V odst. 1 smlouvy se  mění takto:

cena za změněný předmět (vícepráce a méněpráce) plnění dle dodatku č. 1 smlouvy činí

bez DPH   	   	    429 595 Kč (vícepráce)

bez DPH	 	  - 25 503,60 Kč (méněpráce)

3.	Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy  se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH		5 556 222,40 Kč

DPH 21 %           	 1 166 806,70 Kč

Cena celkem		6 723 029,10 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti     dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Českém Těšíně dne: 				V Brně dne:

……………………………………………			……………………………………………

za objednatele					za zhotovitele

Ing. Ivana Nováková				          Radim Reniers

Příloha: 	Změnový list č. 1

Příloha změnového listu č. 1