OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

28/2025/ST

|  | OBJEDNATEL | ZHOTOVITEL |
| --- | --- | --- |
|  | : ^^ěrfíoíi^iče Nové Město na Moravě, | OHAZ s.r.o. |
|  | příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001 Telefon: XXXX Fax: XXXX e-máil:' XXXX | se sídlem Vlachovice 5, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 27719596 Kontakt: XXXX Telefon: XXXX Email: XXXX |

1 .Specifikace předmětu objednávky:

Tímto u Vás objednáváme opravu stávajícího schodiště a podesty před objektem jídelny nemocnice Nové Město

stevebních prací je:

- Odstranění a vybourání stávajících schodišťových stupňů, včetně zábradlí

- Oprava kamenných opěrných zdí

- Odvětrání prostoru pod schodištěm a podestou

- Osazení kamenných schodů dle nového návrhu s protiskluzným povrchem

- Oprava podkladu pod dlažbou pochoziho prostoru před vstupem do jídelny a prostorem podesty

- Položení nové venkovní dlažby (velkoformátové)

Rozebrání a nové položení žulové dlažby chodníku v těsné blízkosti schodiště, včetně doplnění případného

podkladního materiálu

- Likvidace veškerých odpadních materiálů

- Doprava a ostatní VRN spojené s realizací stavby

Při předání hotového díla budou ze strany zhotovitele dodány jednotlivé prohlášení o shodě na použité materiály, -revize-elektrozařízení, doklady o likvidaci odpadů aj.

2. Cena: 500.000,-Kč bez DPH

3.Termín a místo dodání:

—

Termíny realizace stavebních prací do 31.07.2025, nebude-li obosutranně dohodnuto jinak.

Místo realizace: prostory před objektem jídelny, Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 523 31 Nové Město na Moravě.

4. Záruční doba, odpovědnost za vady

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

,s, ,5r.Misto a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

- převodním příkazem, s měsíční četností a splatností 21 dnů po řádném a včasném předání zhotovitelem odvedených dílčích prací v daném měsíci a jejich převzetí objednatelem nebojím pověřenou osobou. Faktura

592 31 Nové Město na Moravě, nebo elektronicky na e-mail: andrea.kramarova@nnm.cz

6. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

7. Ostatní ustanovení

Zhotovitel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, která je povinna tuto objednávku bez zbytečného odkíadu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodnfho tajéimstVí;' jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této objednávky.

■Í8E8JSMI"

Tuto objednávku je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných- Dodatků' podepsaných zástupci obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom originálu.

| V Novém Městě na Moravě XXXX Dne: 10.6.2025 | Potvrzuji přijetí objednávky: V VLACHOVICÍCH OHAZ s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Podpis objednatele: XXXX XXXX XXXX | dne: 9.7.2025 XXXX Podpis dodavatele: XXXX XXXX |  |