DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. UKFFS/0669/2025

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: 			náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupena: 			Ing. Lukášem Teklým, tajemníkem

IČO: 				00216208

DIČ: 				CZ00216208

bankovní spojení: 		č.ú. 85631011/0100, Komerční banka, a.s.

kontaktní osoba:		X

(dále jen „Objednatel“)

a

VADEO OKNA s.r.o.

se sídlem: 			Pražská 810/16, 102 00 Praha 10

zapsaná v:			obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

sp. značka: oddíl C, vložka 166708

IČO:				24694762

DIČ:				CZ24694762

bankovní spojení:		X

zastoupena:			X

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. UKFFS/0669/2025 ze dne 20. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“) uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“):

Článek I

Změnová ustanovení

- V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu Smlouvy, konkrétně na základě písemně oznámené prodlevy s dodávkou materiálu a následným problémům s kapacitou výroby ze strany Zhotovitele, způsobené výrobcem oken, společností TTK CZ s.r.o., IČO: 25928180, dohodly na změně termínu dokončení díla a jeho předání.

- V důsledku této skutečnosti se čl. V. odst. 1. Smlouvy mění následovně:

„1.	 Hlavní termíny a lhůty pro zhotovení díla nebo jeho části (časový harmonogram):

•   	Termín převzetí staveniště a zahájení prací: 16. 6. 2025, případně do 2 pracovních dnů od výzvy Objednatele.

- Termín dokončení díla a jeho předání: nejpozději do 31. 7. 2025.

- Vyklizení a úklid staveniště do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

Článek II

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle Dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

- Uzavírá-li se Dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se Dodatek
v elektronické podobě, sdílejí Smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.

V Praze dne 9. 7. 2025                                 		 V Praze dne 9. 7. 2025

Za Objednatele:					 Za Zhotovitele:

……………………………………………..			  ………………………………………………

Ing. Lukáš Teklý, tajemník		Martin Fojtů, jednatel